**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2024 год**

**I. Пояснительная записка к отчёту о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2024 год**

В 2024 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 14 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2024 года суммарный объём финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 840,3 млн. руб., (99,7% от запланированного годового объёма 859,9 млн. руб.).

Отчёт о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2024 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утверждённым Постановлением администрации от 22.02.2024 г. № 01-383-а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчётах, проведён анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:**

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) #G0степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уровень эффективности программы** | **Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %**  (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | **Уровень финансирования реализации программы, %**  (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | <80 | <80 |

*\* - при расчёте доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчёт бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы.*

В результате проведённой оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:

**Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:**

1. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства.

2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

3. МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – организационный отдел;

4. МП «Молодёжь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

5. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

6. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

7. МП «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом;

8. МП «Устойчивое общественное развитие» – ответственный исполнитель – организационный отдел.

9. МП «Безопасность Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки.

10. МП «Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет финансов.

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:**

1. «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≥95%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 44 219,6 тыс. руб. при плановом объёме 45 508,6 тыс. руб. (97,2%).

***Уровень достижения по целевым индикаторам – ≤ 80% (71%).***

**Причина:** Программа оценивается по 10 целевым индикаторам измерения достижений, из них не исполнено 2:

- «Количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт общедомового имущества» - отсутствие заявок.;

- «Количество обследованных жилых помещений с целью приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учётом потребности инвалида» - отсутствие заявок.

2. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≤95%.***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 10 608,1 тыс. рублей при плановом объёме 12 026,2 тыс. руб. (88%).

**Причина:** отсутствует оплата подрядчику ООО «Дорспецмонтаж» по муниципальному контракту.

**Степень достижения целей и задач программы – 100 %.**

Программа оценивается 2 целевыми индикаторами измерения достижений.

3. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≥95%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 57 128,2 тыс. руб. при плановом объёме 57 583,2 тыс. руб. (99%).

Уровень достижения по целевым индикаторам – <80% (60%).

**Причина:**

Программа оценивается по 5 целевым индикаторам измерения достижений, не выполнено 2 показателя: «Пусконаладочные работы по газопроводам» и «Врезка распределительного газопровода п. Берёзовик в межпоселковый газопровод ГРС Тихвин до п. Берёзовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно озеро ТР», пуск газа в распределительный газопровод среднего давления» и показателя «Пуск газа в существующий газопровод сжиженного газа п. Берёзовик, перевод плит на природный газ». Исполнение показателей будет возможно после заявления от первого абонента на врезку.

**Признать степень эффективности выполнения программ неудовлетворительными:**

1. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – ≤*80 %***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 1 639,6 тыс. руб. при плановом объёме 2 213,5тыс. руб. (74,1%).

**Причина:**

- В связи с переносом сроков исполнения муниципальных контрактов по подготовке проекта генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции и проекта планировки и межевания территории д. Паголда по независящим от сторон причинам, связанным в согласовании документации третьих лиц: Правительства Ленинградской области, Правительства Российской Федерации.

***Уровень достижения показателей – <80% (75%).***

**Причина:**

Программа оценивается по 4 целевым индикаторам измерения достижений, не выполнен 1 показатель.

**Причина:** та же причина, которая повлияла на стопроцентное освоение средств.

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ, ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2  3 | высокий  удовлетворительный |
| Организационный отдел | 2 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике | 3 | высокий |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 1 | высокий |
| Комитет финансов | 1 | высокий |
| Комитет по управлению имуществом | 1 | высокий |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 10 | 71 |
| удовлетворительный | 3 | 21 |
| неудовлетворительный | 1 | 8 |
| **Итого** | **14** | **100** |

*Приложение:*

Отчёт о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2024 год.