ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)

Тихвинского городского поселения

| Наименование проекта | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Инженерные изыскания и разработка предпроектной документации на водоотведение старой части г. Тихвина (водоотводных канав для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения) | 1 шт. | 1 шт. | 1709291.16 | 1596882,04 | 112409,12 |  | 918672,96 | 872739,31 | 45933,65 |  | 918672,96 | 872739,31 | 45933,65 |  | 724142,73 |
| 2. Ремонт спортивной площадки ул. Плаунской | 1 шт. | 1 шт. | 2078908,84 | 1827817,96 | 230090,88 | 21000 | 2057908,84 | 1827817,96 | 230090,88 | 0 | 2057908,84 | 1827817,96 | 230090,88 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 3788200,00 | 3424700,00 | 342500,00 | 21000,00 | 2976581,80 | 2700557.27 | 276024,53 | 0 | 2976581,80 | 2700557,27 | 276024,53 | 0 | 724142,73 |

| Глава администрации Тихвинского района ____________ | В.В. Пастухова |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ ___C.А.Суворова________ |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | __Л.В. Бурак_________ |  |
| Исполнитель __________________ |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

Ежеквартальный отчет

Администрации Тихвинского городского поселения

Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Разработка проекта системы водоотведения старой части города Тихвина |
| 1.1. | Выполнение проекта системы водоотведения старой части города Тихвина | 2-3 квартал | Подрядная организация | Проект системы водоотведения старой части города Тихвина |  |
| 1.2. | Приемка выполненного проекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приема выполненных работ | после выполнения работ |
| 2. | Ремонт спортивной площадки на ул. Плаунской |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Тихвинского района | Заключение контракта | Проводятся конкурсные процедуры |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки на ул. Плаунской | 2-3 квартал | Подрядная организация | Отремонтированная спортивная площадка на ул. Плаунской | Будут производиться работы после заключения контракта |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приема выполненных работ | Приемка объекта будет производиться в порядке, установленном муниципальным контрактом после выполнения работ |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта, договоров | Администрация Тихвинского района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | будет произведена после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Тихвинского района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Тихвинского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Муниципальная программа будет откорректирована в третьем квартале, а также будет заключено дополнительное соглашение |

Глава администрации

Тихвинского района							 В.В. Пастухова

МП