ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и**

**инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | **Ш** | квартал  | **2023** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия**  | **Объем финансирования****план на 2023 год**  | **Объем финансирования****факт за 3 квартал** **2023г.** | **Проведенные основные мероприятия** |
|   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий: 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры** | **89.6** |  |  | **89.6** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1.1 Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | 89.6 |  |  | 89.6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий: 3. Газификация Борского сельского поселения** | **12804.9** |  | **4714,0** | **6447.2** | **5002,5** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1 Мероприятия по газификации деревни Бор и деревни Кайвакса за счет средств областного и местного бюджетов | 12804.9 |  | 4714,0 | 6447.2 | 5002,5 |  | 0,0 | 0,0 | проектно-изыскательские работы по объекту:"Строительство газовой автоматизированной котельной мощьностью 7МВт в д. Бор; предоплата по договору 50% на освидетельствование здания котельной |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **11250,8** |  | **4714,0** | **6536.8** | **5002,2** |  |  | **0,0** |  |
| **Итого по процессной части** | **11250,8** |  | **4714,0** | **6536.8** | **5002,5** |  |  | **0,0** |  |

 И. о. главы администрации Е.А. Евпак И. о. главного бухгалтера С.В. Самородова