**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** | **Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2019 года** | **Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета МО (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей) \*** |  | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка автомобильной дороги в д.Шомушка от д. 12 до д.25 | 1050 м² | 0 | 738518,00 | 670820,00 | 67198,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | х | х | **738518,00** | **670820,00** | **67198,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Голубев А.Л.  |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Самородова С.В. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Самородова С.В., 8(81367) 46 – 248  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов** **и мероприятий** **по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»** |
| 1. | **Ремонт участка автомобильной дороги в д. Шомушка от д.12 до д.25**  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 – 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта  | Проведение аукциона состоится 12.07.2019 года |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по ремонту участка автомобильной дороги в д. Шомушка от д.12 до д.25 | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Отремонтирован участок автомобильной дороги в д. Шомушка от д.12 до д.25 | Сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленным муниципальным контрактом | 3 – 4 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления** **своих полномочий на территории Борского сельского поселения»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Не позднее декабря 2019 года |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативностипредоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |