# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

**«Формирование комфортной городской среды на территории Борского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»**

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | **9** | месяцев | **2018** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2018 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 9 месяцев 2018г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Основное мероприятие**  **"Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Благоустройство дворовой территории образованной многоквартирными домами №8, 9, 12 | 2118,94 | 349,5 | 1150,5 | 618,94 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого:** | **2118,94** | **349,5** | **1150,5** | **618,94** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |