ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Борского сельского поселения"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за  |  **9** | месяцев | **2018** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2018 год**  | **Объем финансирования****факт за 9 месяцев 2018г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|   |   |   | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие**  |   | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| Подпрограмма«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» | 1.Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа). | 1632,0 |  | 1615,7 | 16,3 |  | 1632,0 |  | 1615,7 | 16,3 |  |
| Подпрограмма "Жилье для молодежи " |  1. Обеспечение жильем молодых граждан и молодых семей. | 1632,0 |  | 1615,7 | 16,3 |  | 1632,0 |  | 1615,7 | 16,3 |  |
|  | **Итого:** | **3264,0** |  | **3231,4** | **32,6** |  | **3264,0** |  | **3231,4** | **32,6** |  |