ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за | 1 | полугодие | 2018 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год | Объем финансирования факт за 1 полугодие 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Ремонт автомобильных дорог Борского сельского поселения | 564,0 |  | 423,0 | 141,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 564,0 |  | 423,0 | 141,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.Поддержка существующей сети дорог Борского сельского поселения | 739,2 |  |  | 739,2 |  | 501,2 |  |  | 501,2 |  |
|  | -поддержка транспортно-эксплуатационного состояния дорог | 369,2 |  |  | 369,2 |  | 226,1 |  |  | 226,1 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 370,0 |  |  | 370,0 |  | 275,1 |  |  | 275,1 |  |
|  | 3.Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 142,3 |  |  | 142,3 |  | 78,3 |  |  | 78,3 |  |
|  | -осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 142,3 |  |  | 142,3 |  | 78,3 |  |  | 78,3 | 142,3 |
|  | Итого: | 1445,5 |  | 423,0 | 1022,5 |  | 579,5 |  | 0,0 | 579,5 |  |