# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | **9** | месяцев | **2018** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2018 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 9 месяцев 2018г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **1.Ремонт автомобильных дорог Борского сельского поселения** | **564,0** |  | **423,0** | **141,0** |  | **564,0** |  | **423,0** | **141,0** |  |
|  | -Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 564,0 |  | 423,0 | 141,0 |  | 564,0 |  | 423,0 | 141,0 |  |
|  | **2.Поддержка существующей сети дорог Борского сельского поселения** | **1239,2** |  |  | **1239,2** |  | **588,3** |  |  | **588,3** |  |
|  | -поддержка транспортно-эксплуатационного состояния дорог | 569,2 |  |  | 569,2 |  | 275,7 |  |  | 275,7 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 670,0 |  |  | 670,0 |  | 312,6 |  |  | 312,6 |  |
|  | **3.Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района** | **142,3** |  |  | **142,3** |  | **96,5** |  |  | **96,5** |  |
|  | -осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 142,3 |  |  | 142,3 |  | 96,5 |  |  | 96,5 |  |
|  | **Итого:** | **1945,5** |  | **423,0** | **1522,5** |  | **1248,8** |  | **423,0** | **825,8** |  |