**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНЕИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от15 октября 2018 г. № 03-174-а

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»  |

В целях эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения и в соответствии с постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 03-220-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения» от 16 октября 2017 года № 03-182-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Борского сельского поселения», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении» (приложение).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Борского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Борского сельского поселения А.Л.Голубев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 15 октября 2018 года № 03-174-а

(приложение)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении » |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Борского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы |  нет |
| Программно-целевые инструменты | Программно-целевые инструментыв муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияОсвещение автомобильных дорог общего пользования местного значенияСодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  |  Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программысоставляет: **4584,4 тыс.руб.** Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:- бюджет Борского сельского поселенияв том числе по годам:**в 2019 году** **-** из средств Борского сельского поселения – 865,7 тыс.руб.из средств бюджета Тихвинского района- 148,0 тыс.руб.из средств областного бюджета – 419,6 тыс.руб.**в 2020 году -** из средств Борского сельского поселения – 979,5 тыс. руб.из средств бюджета Тихвинского района- 148,0 тыс.руб.из средств областного бюджета- 419,6 тыс.руб.**в 2021 году** **-** из средств Борского сельского поселения – 1036,4 тыс. руб.из средств бюджета Тихвинского района- 148,0 тыс.руб.из средств областного бюджета- 419,6 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении »**

 Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Борского сельского поселения составляет 24,0 км. Дороги являются асфальтированными и грунтовыми.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

**2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельского поселении»**

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения.

Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

**2.1.Основные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам Борского сельского поселения

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

-разработка проектно-сметной документации,

-освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении »**

Цель Программы:

- Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности

**2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной** **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

-Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

**3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

 Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий необходимо принятие Порядка использования субсидий.

**4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

- бюджет Борского сельского поселения, в том числе по годам:

**в 2019 году** **–**

из средств Борского сельского поселения- 865,7 тыс. руб.

из средств бюджета Тихвинского района- 148,0 тыс.руб.

из средств областного бюджета – 419,6 тыс.руб.

**в 2020 году** **-**

из средств Борского сельского поселения- 979,5 тыс. руб.

из средств бюджета Тихвинского района- 148,0 тыс.руб.

из средств областного бюджета- 419,6 тыс.руб.

**в 2021 году -**

из средств Борского сельского поселения- 1036,4 тыс. руб.

из средств бюджета Тихвинского района- 148,0 тыс.руб.

из средств областного бюджета- 419,6 тыс.руб.

**5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении» изложен в приложении № 2**

**6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 03-220-а.

Приложение №1

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

 **показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения в Борском сельском поселении »**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2019 г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

 **муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения в Борском сельском поселении»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы)  | Ответственныйисполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб.,  в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Областной бюджет  | Бюджет Тихвинского района | Местный Бюджет (бюджет Борского сельского поселения) | Прочиеисточ-ники финан-сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог Борского сельского поселения** |
| В том числе: |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Борского сельского поселения | 2019 | 561,0 | 419,6 |  | 141,4 |  |
| 2020 | 561,0 | 419,6 |  | 141,4 |  |
| 2021 | 561,0 | 419,6 |  | 141,4 |  |
| **Итого** | **2019-2021** | **1683,0** | **1258,8** |  | **424,2** |  |
| **Мероприятие 2. Поддержка существующей сети дорог Борского сельского поселения** |
| В том числе: |
| Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог | Администрация Борского сельского поселения | 2019 | 472,3 |  | 148,0 | 324,3 |  |
| 2020 | 586,1 |  | 148,0 | 438,1 |  |
| 2021 | 643,0 |  | 148,0 | 495,0 |  |
| **Итого** | **2019-2021** | **1701,4** | **0,0** | **444,0** | **1257,4** |  |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Борского сельского поселения | 2019 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2020 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2021 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| **Итого** | **2019-2021** | **1200,0** | **0,0** |  | **1200,0** | **0,0** |
| ***Всего по муниципальной программе*** | ***2019-2021*** | ***4584,4*** | ***1258,8*** | ***444,00*** | ***2881,6*** | ***0,0*** |