**Приложение 3**

к Соглашению № 14-БР/16

от «30» июня 2016г.

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии  | Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии | Выполненона 01.10.2016г. |
| 1 | Капитальный ремонт участка хоз. питьевого водопровода от артезианской скважины № 2954 до детского сада и водонапорной башни дер. Бор | уменьшение доли водопроводных сетей, требующих замены | 75 | 70 | 43 | 0 |
| протяженность замененных водопроводных сетей | 490 п.м. | 550п.м. | 1110п.м. | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация:**Глава администрации Борского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеев М.А. |  |   |