# ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цвылевском  сельском поселении в 2018 году

наименование муниципальной программы

За 1 квартал 2018 года (нарастающим итогом)

________Администрация Цвылевского сельского поселения____________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год | Объем финансирования факт за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 520,0 |  |  | 520,0 |  | 271.0 |  |  | 271.0 |  |
|  | 2. Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 721,0 |  |  | 721,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельского поселения | 804,0 |  |  | 804,0 |  | 257,6 |  |  | 257,6 |  |
|  | 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета + софинансирование | 1608.2 |  | 1207.2 | 401,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 5. Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 360.5 |  |  | 360.5 |  | 131,7 |  |  | 131,7 |  |
| Итого по программе: |  | 4013.7 |  | 1207,2 | 2806.5 |  | 660.3 |  |  | 660.3 |  |