**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Цвылёвское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устройство детской и спортивной площадки в дер. Свирь | 1 шт. | 0 | 100000 | 95000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| Ремонт дороги: - дер. Свирь, ул. Хуторская;- дер. Городище, ул. Садовая; - дер. Новая, ул. Привольная; - дер. Дмитрово, ул. Ивановская; - дер. Черенцово, пер. Заречный;- дер. Селово, ул. Моховая. | 9600 м2 | 0 | 1244390 | 1184200 | 60190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184200 |
| Обустройство подвесного моста в дер. Большой Двор | 1 шт. | 0 | 350000 | 334500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334500 |
| Итого |  |  | **1 694 390**  | **1 613 700**  | **80 690**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 613 700** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Н. В. Карась\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Дворяк \_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель: Ефимов В. А.(81367)37-276 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Цвылевского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылевского сельского поселения»** |
| 1. | **Устройство детской и спортивной площадки в дер. Свирь** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | «Запланированный ДК срок нарушен из-за долгой подготовки аукционной документации, в 4 квартале будут проведены конкурсные процедуры и заключён МК» |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству детской и спортивной площадки в дер. Свирь | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устройство детской и спортивной площадки в дер. Свирь |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | **Ремонт дорог: ул. Хуторская дер. Свирь; ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово.** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | «Запланированный ДК срок нарушен в связи с тем, что при проведении двух аукционов, никто не вышел на аукцион. На данный момент конкурсные процедуры проведены, идёт заключение контракта, в 4 квартале работы будут выполнены. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дорог: ул. Хуторская дер. Свирь; ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт дорог ул. Хуторская дер. Свирь; ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово. |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3. | **Обустройство подвесного моста в дер. Большой Двор** |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | «Запланированный ДК срок нарушен из-за долгой подготовки аукционной документации, в 4 квартале будут проведены конкурсные процедуры и заключён МК» |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству подвесного моста в дер. Большой Двор | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обустройство подвесного моста в дер. Большой Двор |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылевского сельского поселения»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты по освоению объёмов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.10.2018, 01.10.2018, 01.10.2018гг. подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Требуется корректировка Соглашения |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н. В. Карась /