Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году |
| 1.Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018г | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Выполнен ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.3 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 2 Ремонт пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018г | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | отремонтирован пожарный водоем по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 2.3 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году. |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |