АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря  2016 года					№ 04-257-а

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 16 октября 2015 года № 04-233-а

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в связи с увеличением объемов финансирования на 2016 год муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» и в соответствии с постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 04-152-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения, администрация Ганьковского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 16 октября 2015 года № 04-233-а, следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 3670,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Ленинградской области-2200,8 тыс.руб; бюджета Тихвинского района-342,0 тыс.руб. бюджета Ганьковского сельского поселения – 1127,9 тыс. руб.; в том числе по годам: 2016 год – 2788,7 тыс. руб., средства областного бюджета Ленинградской области -2200,8 тыс.руб; бюджета Тихвинского района-342,0 тыс.руб. бюджет Ганьковского сельского поселения 245,9 тыс.руб.; 2017 год – 441,0 тыс. руб., Бюджет Ганьковского сельского поселения 441,0 тыс.руб.; 2018 год – 441,0 тыс. руб., Бюджет Ганьковского сельского поселения 441,0 т.руб. |
| --- | --- |

1.2. Изложить раздел 5 муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» в следующей редакции:

Общий объем ресурсного обеспечения реализации  Программы составляет 3670,7 тыс. руб.,

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Бюджет Ганьковского сельского поселения –  1127,9 тыс. руб.;

Бюджет Тихвинского района-342,0 тыс.руб;

Областной бюджет Ленинградской области – 2200,8 тыс.руб.;

В том числе по годам:

- 2016 год – 2788,7 тыс. руб.,

средства областного бюджета Ленинградской области -2200,8 тыс.руб;

бюджета Тихвинского района-342,0 тыс.руб.

бюджет Ганьковского сельского поселения 245,9 тыс.руб.;

- 2017 год – 441,0 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения 441,0 тыс.руб.;

- 2018 год – 441,0 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения 441,0 т.руб.

2. Утвердить в новой редакции План мероприятий муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» (приложении № 1).

3. Прекратить действие муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 16 октября 2015 года № 04-233-а, 30 декабря 2016 года.

3.Ответственность и контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения								        Н.С.Арыкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ганьковского сельского поселения

от 16 октября  2015 года № 04-233-а

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении»,

утвержденной постановлением администрации

Ганьковского сельского поселения

от 29 декабря  2016 года № 04-257-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет района | Местный Бюджет | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| В том числе: |
| Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2016 | 235,9 |  |  | 235,9 |  |
|  |  | 2017 | 441,0 |  |  | 441,0 |  |
|  |  | 2018 | 441,0 |  |  | 441,0 |  |
| Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-7 до ж/д №18, дер.Ганьково |  | 2016 | 863,5 | 784,5 | 74,8 | 4,2 |  |
| Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной № 2 до ж/д № 8,10 и школы, дер.Ганьково |  |  | 1526,6 | 1416,3 | 104,5 | 5,8 |  |
| Ремонт участка сетей водопровода от котельной №2 до школы д.Ганьково |  |  | 162,7 |  | 162,7 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 | 2016 | 2788,7 | 2200,8 | 342,0 | 245,9 | 0 |
|  | 2017 | 441,0 | 0 | 0 | 441,0 | 0 |
|  | 2018 | 441,0 | 0 | 0 | 441,0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 2016-2018 | 3670,7 | 2200,8 | 342,0 | 1127,9 | 0,0 |