Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2018 г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Горского сельского поселения**

**Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых**

**показателей результативности использования субсидии мероприятий**

**(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения».** | | | | | |
| 1. | **Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне  д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | Подрядчик приступил к работе |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Городок | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 2. | **Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20» |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне  д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | Подрядчик приступил к работе |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал  2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Жар | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 3 | **Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11** | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20» |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне  Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | Подрядчик приступил к работе |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал  2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Имолово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 4 | **Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Пудроль.** | | | | |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр" |
| 4.2. | Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Пудроль. | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | Подрядчик приступил к работе |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Залющик | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 5 | **Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Островок, Малыновщина** | | | | |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр |
| 5.2. | Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Островок, Малыновщина. | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | Подрядчик приступил к работе |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Новое Село | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 6 | **Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Новое село** | | | | |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр |
| 6.2. | Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Новое село | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | Подрядчик приступил к работе |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Новое Село | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 года и на 01.07.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | По состоянию на 01.07.2018 года заключено дополнительное соглашение от 10.04.2018 года. |

Глава администрации

Горского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.В.Кузнецова/