**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года ( нарастающим итогом) ( рублей)** | **Исполнено на 01.04.2019**  **(нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2019 года** | | | | **Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета МО (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** |  | **Всего**  **(рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источниклв**  **(рублей)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома № 17 д. Горка | 433,9 кв.м. | 0 | 1100000,00 | 1028800,00 | 66200,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028800,00 |
| **Итого** | **Х** | **Х** | 1100000,00 | 1028800,00 | 66200,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028800,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецова Г.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пасынкова Ю.Г. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Пасынкова Ю.Г. т. (881367)39176 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение 2

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**   **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома № 17 д. Горка. | | | | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного жилого д. 17 в дер. Горка | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | | Благоустройство сельского населенного пункта Горского сельского поселения | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| **II.Контроль реализации муниципальной программы**  **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»** | | | | | | |
| **1.** | **Мониторинг реализации муниципальной программы в том числе:** | | | | |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | не позднее 3- го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных  средств | корректировка не требуется. |