АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

/АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2025 года                                       № 05-72-а

Об утверждении плана мероприятий и комплексного плана по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Горского сельского поселения к отопительному сезону 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 13.12.2024 г.), Федеральным законом от 27июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 08.08.2024 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов,  администрация Горского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение № 1);

1.2. комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства топливно - энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Горское сельское поселение к отопительному сезону 2025-2026 года (приложение 3);

2. Постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Горского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Горского сельского поселения                                                                       Т. Р. Вишнякова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского    поселения

от 17 апреля 2025 года №05-72-а

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского поселения

от 17 апреля 2025 года №05-72-а

(приложение № 3)

| КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекса и социальной сферы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горское сельское поселение муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2025 / 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  | Номер строки |  | Ед. изм. |  | Всего |  | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе к сроку |  |  | итого к |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.25 | 01.08.25 | 01.09.25 | 15.09.25 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего: |  |  |  |  |  |  | 01 |  | тыс.ед. |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,004 | 0,008 | 0,010 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | тыс.м2 |  | 13,800 |  | 13,800 |  | 4,600 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный |  |  |  |  |  |  | 03 |  | тыс.ед. |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,004 | 0,008 | 0,010 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | тыс.м2 |  | 13,800 |  | 13,800 |  | 4,600 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| - государственный |  |  |  |  |  |  | 05 |  | тыс.ед. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 06 |  | тыс.м2 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - частный |  |  |  |  |  |  | 07 |  | тыс.ед. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 08 |  | тыс.м2 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Лечебные учреждения |  |  |  |  |  |  | 09 |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 10 |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Школы |  |  |  |  |  |  | 11 |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Средние и высшие учебные заведения |  |  |  |  |  |  | 12 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие общественные здания |  |  |  |  |  |  | 13 |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Котельные, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 14 |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| установленная мощность |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Гкал/ч |  | 4,300 |  | 4,300 |  | 1,075 | 2,150 | 3,223 | 4,300 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 16 |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| установленная мощность |  |  |  |  |  |  | 17 |  | Гкал/ч |  | 4,300 |  | 4,300 |  | 1,075 | 2,150 | 3,223 | 4,300 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 18 |  | км |  | 3,910 |  | 3,910 |  | 0,980 | 1,960 | 2,930 | 3,910 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 19 |  | км |  | 3,910 |  | 3,910 |  | 0,980 | 1,960 | 2,930 | 3,910 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 20 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 21 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 22 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 23 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 24 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 25 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозаборы, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 26 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 27 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 28 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 29 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 30 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность |  |  |  |  |  |  | 31 |  | тыс. м3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 32 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность |  |  |  |  |  |  | 33 |  | тыс. м3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 34 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 35 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 36 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 37 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 38 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 39 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 40 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность |  |  |  |  |  |  | 41 |  | тыс. м3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 42 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность |  |  |  |  |  |  | 43 |  | тыс. м3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 44 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 45 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 46 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 47 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электрические сети, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 48 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 49 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 50 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 51 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 52 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 53 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности |  |  |  |  |  |  | 54 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 55 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  | 56 |  | тыс.кв.м |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 57 |  | тыс.кв.м |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности |  |  |  |  |  |  | 58 |  | ед.. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 59 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности |  |  |  |  |  |  | 60 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 61 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности |  |  |  |  |  |  | 62 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 63 |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газопроводы |  |  |  |  |  |  | 64 |  | км |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь |  |  |  |  |  |  | 65 |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо |  |  |  |  |  |  | 66 |  | тонн |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - жидкое топливо |  |  |  |  |  |  | 67 |  | тонн |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые средства городских и сельских поселений, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 68 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 69 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  | 70 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; |  |  |  |  |  |  | 71 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; |  |  |  |  |  |  | 72 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. |  |  |  |  |  |  | 73 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  | 74 |  | млн.руб. |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 0,500 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 75 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  | 76 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; |  |  |  |  |  |  | 77 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; |  |  |  |  |  |  | 78 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. |  |  |  |  |  |  | 79 |  | млн.руб. |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 0,500 |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 80 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы; |  |  |  |  |  |  | 81 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  | 82 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; |  |  |  |  |  |  | 83 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; |  |  |  |  |  |  | 84 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы. |  |  |  |  |  |  | 85 |  | млн.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |