Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.10.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения»** | | | | | |
| 1.**Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Вахрушево Коськовского сельского поселения** | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Вахрушево Коськовского сельского поселения | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Вахрушево Коськовского сельского поселения | Выполнен ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Вахрушево Коськовского сельского поселения |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Подписан акт приема-передачи выполненных работ |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| **1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:** | | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Муниципальный контракт исполнен в полном объеме в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет  за  3 квартал  2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Степанов

МП