|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ(ежеквартальный)** о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области , источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01 апреля 2018 года (нарастающим итогом) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **Наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2018**  | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт пешеходного подвесного моста через р. Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | 1 шт. | 0 |  381 710,00  |  372 400,00  |  9 310,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  372 400,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого** | **1 шт.** | **0** |  **381 710,00**  | **372 400,00**  |  **9 310,00**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **372 400,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   | Степанов М.А. |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |
| Руководитель финансового оргага |  |   | Боровская Н.Н |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель:  | Боровская Н.Н., (81367)43137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 апреля 2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I .Реализация мероприятий муниципальной программы** |
| 1. | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май-июнь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципального контракта | май-июнь 2018 года |
| 1.2. | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | июль-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | июль-август 2018 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август-сентябрь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | август-сентябрь 2018 года |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Август –сентябрь 2018 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет за1 квартал2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Июнь-июль 2018 года |

Глава администрации

МО Коськовское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А.Степанов

М.П.