|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ (ежеквартальный)  о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области , источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01октября 2018 года (нарастающим итогом)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **Наименование мероприятия** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | **Исполнено на 01.10.2018** | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт пешеходного подвесного моста через р. Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | 1 шт. | 1 | 502 056,00 | 372 400,00 | 129 656,00 | 502 056,00 | 372 400,00 | 129 656,00 | 502 056,00 | 372 400,00 | 129 656,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **1 шт.** | **1 шт.** | **502 056,00** | **372 400,00** | **129 656,00** | **502 056,00** | **372400,00** | **129656,00** | **502056,00** | **372 400,00** | **129656,00** | **0** |
| Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | | Степанов М.А. | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  |  |
| Руководитель финансового органа |  |  | | Боровская Н.Н | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | Боровская Н.Н., (81367)43137 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I .Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения**» | | | | | |
| **1.** | **Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в районе деревни Ульянино Коськовского сельского поселения** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль  2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № заключен |
| 1.2. | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в районе деревни Ульянино Коськовского сельского поселения | июль-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | Выполнен ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в районе д. Ульянино Коськовского сельского поселения |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август  2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Подписан акт приема-передачи выполненных работ |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения**» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Муниципальный контракт исполнен в полном объеме в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет  на 01.10.  2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август- сентябрь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение от 13 июня 2018 года |

Глава администрации

МО Коськовское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А. Степанов

М.П.