# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **1** | квартал | **2017** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2017 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 1 квартал** **2017г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ремонт грунтового покрытия ул. Полевой в дер. Харитоновщина Тихвинского района | 425100,00 |  |  | 425100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 179500,00 |  |  | 179500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Уличное освещение | 290000,00 |  |  | 290000,00 |  | 45385,00 |  |  | 45385,00 |  |
| **ИТОГО** |  | **894600,00** |  |  | **894600,00** |  | **45385,00** |  |  | **45385,00** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская