ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **2** | квартал  | **2021** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2021 год**  | **Объем финансирования****факт за 2 квартал** **2021г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 943948,78 |  | 669700,00 | 274248,78 |  | 184455,33 |  |  | 184455,33 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  | 57622,50 |  |  | 57622,50 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении вне границ населенных пунктов | 695200,00 |  |  | 695200,00 |  | 400000,00 |  |  | 400000,00 |  |
|  | Уличное освещение | 700000,00 |  |  | 700000,00 |  | 366085,73 |  |  | 366085,73 |  |
| **ИТОГО** |  | **2459148,78** |  | **669700,00** | **1789448,78** |  | **1008163,56** |  |  | **1008163,56** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская