# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **2** | квартал | **2022** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2022 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 1 квартал** **2022г.** | | | | **Проведенные основные мероприятия** | | |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |  | |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 338328,40 |  |  | 338328,40 | 12000,00 |  |  | 12000,00 | | |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110000,00 |  |  | 110000,00 | 60723,80 |  |  | 60732,80 | | | Расчистка от снега автодорог |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 720500,00 |  |  | 720500,00 | 252176,68 |  |  | 252176,68 | | | Расчистка от снега, исправление профиля автодорог |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700000,00 |  |  | 700000,00 | 421237,99 |  |  | 421237,99 | | | Оплата за э/энергию |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **1868828,40** |  |  | **1868828,40** | **746147,47** |  |  | **746147,47** | | |  |
| **Итого по процессной части** | **1868828,40** |  |  | **1868828,40** | **746147,47** |  |  | **746147,47** | | |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская