ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **3** | квартал  | **2020** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2020 год**  | **Объем финансирования****факт за 3 квартал** **2020г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 675208,67 |  |  | 675208,67 |  | 585634,80 |  |  | 585634,80 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  | 21461,65 |  |  | 21461,65 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении вне границ населенных пунктов | 800000,00 |  |  | 800000,00 |  | 537978,10 |  |  | 537978,10 |  |
|  | Уличное освещение | 713002,44 |  |  | 713002,44 |  | 433706,12 |  |  | 433706,12 |  |
| **ИТОГО** |  | **2288211,11** |  |  | **2288211,11** |  | **1578780,67** |  |  | **1578780,67** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская