# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **4** | квартал | **2020** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2020 год** | | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 4 квартал** **2020г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 675208,67 |  |  | 675208,67 |  | 585634,80 | |  |  | 585634,80 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  | 21461,65 | |  |  | 21461,65 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении вне границ населенных пунктов | 657979,00 |  |  | 657979,00 |  | 537978,10 | |  |  | 537978,10 |  |
|  | Уличное освещение | 713002,44 |  |  | 713002,44 |  | 658853,24 | |  |  | 658853,24 |  |
| **ИТОГО** |  | **2146190,11** |  |  | **2146190,11** |  | **1803927,79** | |  |  | **1803927,79** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская