ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы

наименование муниципальной программы

| за | 4 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования в д. Коськово | 516574,18 |  |  | 304374,18 |  | 180464,00 |  |  | 180464,00 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 299500,00 |  |  | 299500,00 |  | 69022,65 |  |  | 69022,65 |  |
| ИТОГО |  | 816074,18 |  |  | 816074,18 |  | 249486,65 |  |  | 249486,65 |  |

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2015 году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Глава администрации                              М.А. Степанов                                                 Гл. бухгалтер                                         Н.Н. Боровская