ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении»

| за | 4 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2016 год | Объем финансирования факт за 4 квартал 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Прохоровская в д. Исаково | 519700,00 |  | 510700,00 | 9000,00 |  | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |
|  | Ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Школьной и ул. Береговой в д. Коськово | 1081884,96 |  |  | 1081884,96 |  | 1081884,96 |  |  | 1081884,96 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 136100,63 |  |  | 136100,63 |  | 134991,78 |  |  | 134991,78 |  |
|  | Уличное освещение | 273500,00 |  |  | 273500,00 |  | 273500,00 |  |  | 273500,00 |  |
| ИТОГО |  | 2011185,59 |  | 510700,00 | 1500485,59 |  | 1499376,74 |  |  | 1499376,74 |  |

Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Прохоровская  в д. Исаково не произведен в связи с отсутствием претендентов на участие в электронном аукционе.

Глава администрации                               М.А. Степанов                                                          Гл. бухгалтер                                    Н.Н. Боровская