# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **2** | квартал | **2022** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2022 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 2 квартал** **2022г.** | | | | **Проведенные основные мероприятия** | | |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |  | |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | 64000,00 |  |  | 64000,00 | 20000,00 |  |  | 20000,00 | | |  |
| Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского района | 50000,00 |  |  | 50000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | | |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 5560000,00 |  | 5004000,00 | 556000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | | |  |
| **Итого по программе,**  **в т.ч.** | **5674000,00** |  | **5004000,00** | **670000,00** | **20000,00** |  | **0,00** | **20000,00** | | |  |
| **Итого по процессной части** | **5674000,00** |  | **5004000,00** | **670000,00** | **20000,00** |  | **0,00** | **20000,00** | | |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская