# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **4** | квартал | **2020** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2020 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 4 квартал** **2020г.** | | | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Благоустройство сельских населенных пунктов Коськовского сельского поселения | 942119,00 |  | 192322,29 | 776296,71 |  | 923259,33 |  | 180948,75 | 742310,58 |  |
|  | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 2213151,40 |  | 2047235,07 | 139416,33 |  | 2212802,74 |  | 2047235,07 | 165567,67 |  |
|  | Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ведение гражданской обороны | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  | 9708,24 |  |  | 9708,24 |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок и приобретение контейнеров для ТБО | 1055363,60 |  | 151622,64 | 903740,96 |  | 1040680,00 |  | 137680,28 | 902999,72 |  |
| **ИТОГО** |  | **4220634,00** |  | **2391180,00** | **1829454,00** |  | **4186450,31** |  | **2365864,10** | **1820586,21** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская