Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I .Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения**» | | | | | |
| 1. | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в районе деревни Ульянино Коськовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт заключен |
| 1.2. | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в районе деревни Ульянино Коськовского сельского поселения | июль-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | Выполнен ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в районе д. Ульянино Коськовского сельского поселения |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Подписан акт приема-передачи выполненных работ |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения**» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Муниципальный контракт исполнен в полном объеме в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018,  01.01.2019 подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август- сентябрь 2018 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение от 13 июня 2018 года |

Глава администрации

МО Коськовское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А.Степанов

М.П.