ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **2** | квартал  | **2024** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

тыс .руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия**  | **Объем финансирования****план на 2024 год**  | **Объем финансирования****факт за 1 квартал** **2024г.** | **Проведенные основные мероприятия** |
|   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка существующей сети дорог Коськовского сельского поселения"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 260,0 |  |  | 260,0 | 164,9 |  |  | 164,9 | Расчистка от снега автодорог, приобретение ДТ |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 322,2 |  |  | 322,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 829,3 |  |  | 829,3 | 490,8 |  |  | 490,8 | Оплата за э/энергию |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 885,3 |  |  | 885,3 | 265,4 |  |  | 265,4 | Расчистка от снега автодорог |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **2296,8** |  |  | **2236,8** | **921,1** |  |  | **921,1** |  |
| **Итого по процессной части** | **2296,8** |  |  | **2236,8** | **921,1** |  |  | **921,1** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская