#G0**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02 ноября 2015 года № 06-152-а

Об утверждении муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

Коськовское сельское поселение Тихвинского

муниципального района Ленинградской

области на 2016 год и на период 2017- 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образовании Коськовское сельское поселение 24 декабря 2013 года №06-160, постановлением администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение от 14 ноября 2013 №06-203-а «#G0Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовское сельского поселения», администрация Коськовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016год и на период 2017-2021 годов» согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на период 2017-2021 годов» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Коськовское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста II категории А.М.Калинину

Глава администрации М.А.Степанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Коськовское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

от 02.11.2015г. № 06-152-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 год и на период 2017-2021 ГОДОВ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 год и на период 2017-2021 ГОДОВ"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на период 2017-2021 годов» (далее - Программа) |
| Цели Программы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения |
| Основные задачи Программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов;  Сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов |
| Разделы  Программы | 1. Проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности.  2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами), механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы), агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.).  3. Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |
| Объем  финансовых  ресурсов,  запланированных по Программе,  с указанием  источников  финансирования  (в ценах года  реализации  Программы) | Объем финансирования Программы на 2016год и период 2017-2021 годы из местного бюджета- **630,00 рублей**, в т.ч. по годам:  2016 год - 30,00 тыс. руб;  2017 год - 120,00 тыс. руб;  2018 год - 120,00 тыс. руб.;  2019 год - 120,00 тыс. руб.;  2020 год - 120,00 тыс. руб.;  2021 год - 120,00 тыс. руб.   В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| Показатели  эффективности  Программы | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;  снижение случаев травматизма среди населения;  повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |
| Основные  индикаторы  реализации  (целевые  задания)  Программы | Освобождение от борщевика Сосновского 3 га земель в черте населенных пунктов поселения. |
| Основания  для разработки  Программы | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  Земельный кодекс Российской Федерации;  устав муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;  постановление администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 14.11.2013 года № 06-203-а « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения» |
| Разработчики  Программы | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. |
| Срок разработки Программы | 2015 год |
| Стоимость  разработки  Программы | Без затрат |
| Представитель  заказчика  (координатор)  Программы | Специалист II категории администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области А.М.Калинина |
| Участники  Программы | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности |
| Фамилия, имя,  отчество,  должность,  телефон  специалиста  Программы | Калинина Анна Михайловна - специалист II категории администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, тел. 8(81367)43-140, |
| Система  управления  и контроль за  выполнением  Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Общий контроль за ходом реализации Программы- глава администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. |

1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены порядка 3 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате предварительного обследования территории поселения выявлено порядка 3 га засоренных борщевиком земель, в том числе по населенным пунктам поселения: д. Коськово - 0,5 га, д. Исаково – 2,0 га, д. Харитоновщина – 0,5 га.

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

2. Мероприятия Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

[План](consultantplus://offline/ref=8CE232DBFD75EEA1C96BD03F7E3F0FEE1133BAD37466D07A4DDA700D84E3EC29B35E72334EE133EAB3w5J) мероприятий муниципальной Программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на период 2017-2021 годов" приведен в приложении 1 к Программе.

2.1. Проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности.

Для выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

Полное обследование территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области будет проведено в течение 2016 года.

2.2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:

проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком;

выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:

химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации),

механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы),

агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.);

проведение оценки эффективности выполненных мероприятий;

проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности.

3. Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы

Результатом реализации Программы являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.

Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ) ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | |
| 2017- 2021 | всего |
| 1. Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га | 3 | 3 |
| в том числе: |  |  |
| территории населенных пунктов, га | 3 | 3 |
| 2. Доля освобожденной площади  от засоренной, проц. | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| территории населенных пунктов, проц. | 100 | 100 |

4. Показатели эффективности Программы

Показатели эффективности Программы, которых планируется достичь в 2017-2021 годах:

ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Сохранение темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза;

Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий Программы по обследованию площадей на засоренность и при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы;

снижение случаев травматизма среди населения.

Эффективность проведения мероприятий Программы по социальным показателям не приводится в связи с отсутствием статистических данных о количестве случаев травматизма, вызванного борщевиком.

5. Финансирование Программы

[Финансирование](consultantplus://offline/ref=8CE232DBFD75EEA1C96BD03F7E3F0FEE1133BAD37466D07A4DDA700D84E3EC29B35E72334EE130E5B3wEJ) основных мероприятий муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2016 году и период 2017-2021 годах" приведено в приложении 2 к Программе.

Расчет расходов на реализацию мероприятий Программы произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**6. Состав и функции участников Программы**

Участниками Программы являются администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области и подрядные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Функции администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий Программы;

заключение соглашений с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования;

осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

7. Контроль за реализацией мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, договоров и контрактов, заключенных между участниками Программы.

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком Программы актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

Приложение 1

к Программе...

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДОВ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориаль- ная принад-  лежность | Срок  финан- сиро-  вания  меро-  прия-  тия,  год | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия) | | | | | Индика- торы  реали-  зации  (целе-  вые  зада-  ния) | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Распорядитель (получатель)  бюджетных  средств |
| всего | в том числе | | | |
| феде-  ральный бюджет | обла-  стной  бюджет | местные бюджеты | прочие  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Проведение обследования | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение  обследования  территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района  Ленинградской области на засоренность  борщевиком  Сосновского,  составление  карты-схемы  засоренности | муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  |  | 30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  | 3 га | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области рация | В  соответствии  с решением  главного  распорядителя бюджетных  средств  (далее -  ГРБС) |
|  | Всего по разделу |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  | 3 га |  |  |
| Раздел 2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | | | | | | | | | | | |
| Подраздел 2.1. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятия по  уничтожению борщевика Сосновского  механическими  методами (скашивание  вегетативной массы  борщевика,  выкапывание корневой  системы - три раза) | муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 |  |  | 0  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 |  | 3га | Администрация  муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В  соответствии  с решением  ГРБС |
|  | Итого |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по  уничтожению борщевика Сосновского  химическими методами  (обработка  отрастающего  борщевика  арборицидами - один  раз или гербицидами - два раза) | муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 |  |  | 0,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 |  | 3 га | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В  соответствии  с решением  ГРБС |
|  | Итого |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 3га |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятия по  уничтожению борщевика Сосновского  агротехническими  методами (вспашка,  обработка почвы,  посев многолетних  трав) | муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 |  |  | 0  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 |  | 3га | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В  соответствии  с решением  ГРБС |
|  | Итого |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Оценка эффективности  проведенного  комплекса мероприятий по уничтожению  борщевика Сосновского | муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 |  |  | 0  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 |  | 3 га | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В  соответствии  с решением  ГРБС |
|  | Итого |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по  подразделу 2.1 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 2016  2017-2021 | 630,00 |  |  | 630,00 |  |

Приложение 2

к Программе...

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДОВ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации  (год) | Финансирование, тыс. руб. | |
| Всего | в том числе,  территории населенных пунктов  муниципального образования |
| 1 | Проведение  обследования  территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района  Ленинградской области  на засоренность  борщевиком  Сосновского,  составление  карты-схемы  засоренности | 2016 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Оценка эффективности  проведенного комплекса мероприятий по  уничтожению борщевика  Сосновского | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0,0  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 | 0,0  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 |
| 4 | Мероприятия по  уничтожению борщевика  Сосновского  механическими методами | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 | 0,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 |
| 5 | Мероприятия по  уничтожению борщевика  Сосновского  химическими методами |  | 0,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 | 0,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 |
| 6 | Мероприятия по  уничтожению борщевика  Сосновского  агротехническими  методами | 2016  2017  2018  2019  2020  2021 | 0,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 | 0,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 |