АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

/АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2023 года № 06-56-а

О задачах по подготовке жилищного

фонда и инженерных сетей к работе в

осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона Ленинградской области», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Коськовского сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2023-2024 годов, администрация Коськовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Коськовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение № 1);

  - состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2023-2024 годов в Коськовском сельском поселении (приложение № 2).

1.3 комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Коськовское сельское поселение к отопительному сезону 2023-2024 года (приложение 3);

1.4. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, (приложение №4).

- Руководителям предприятий и организации жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса:

  - принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов к 15 сентября 2023 года;

  - закончить работы на источниках теплоснабжения:

- для обеспечения нужд отопления в осенний период - до 01 сентября 2023 года;

- для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума нагрузок - до 01 ноября 2023 года;

- для опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе с 15 сентября 2023 года до начала отопительного сезона;

  - подготовить к 01 сентября 2023 года тепловые сети и системы теплопотребления жилищного фонда к пробному протапливанию, обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утвержденным графиком;

  - в срок до 15 сентября 2023 года оформить паспорта готовности жилых зданий к эксплуатации в зимних условиях на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем;

  - создать к 01 октября 2023 года неснижаемый сорока пятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельной, обеспечивающей теплом население и потребителей социальной сферы, в осенне-зимний период 2023-2024 годов;

  - предоставлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства до 23 числа ежемесячно в период с 01 июня по 01 ноября 2023 года:

- оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне- зимний период 2023-2024 годов по Коськовскому сельскому поселению в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года №7;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Коськовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов;

  - проверить укомплектованность организации жилищно-коммунального хозяйства аварийным запасом материально-технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства;

  - уточнить до 01 июня 2023 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водо-снабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

  - утвердить до 01 июня 2023 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

  - уточнить до 15 августа 2023 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организацией жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;

  - в третьем квартале 2023 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- Руководителям - открытого акционерного общества «Управление жилищно- коммунальным хозяйством Тихвинского района» и общества с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2023- 2024 годов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и своевременной оплате за жилые помещения и коммунальные услуги.

- Теплоснабжающей организации - открытому акционерному обществу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» производить подачу тепла только после предоставления потребителями актов промывки внутридомовых систем теплоснабжения, актов проверки готовности объектов к эксплуатации в отопительном сезоне теплоснабжающей организацией, планов мероприятий по предотвращению размораживания систем теплопотребления в случае недостатка тепловой мощности, договор на обслуживания систем теплопотребления, приказ о назначении лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с указанием протокола проверок знаний в 2023 году в органах Ростехнадзора, при наличии паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях.

- Предупредить руководителей энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению Коськовского сельского поселения.

- Бухгалтерии администрации Коськовского сельского поселения обеспечить финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2023- 2024 годов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

- Руководителям энергоснабжающих и управляющих предприятий назначить ответственных лиц для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Коськовского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности. В случае возникновения аварийных ситуаций - передавать сведения дежурному администрации по телефону 8813 67 43-140, для контроля и своевременного принятия мер.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 10 мая 2023 года № 06-56-а (приложение 1)

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Коськовского
сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |  |
| 1.1 | Косметический ремонт двух подъездов МКД д. Коськово |  | май | сентябрь |  |
| 2. | Сезонная подготовка |  |  |  |  |
| 2.1 | Ревизия состояния общедомового имущества согласно актов весенне-осенних осмотров, текущий ремонт |  | май | август |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры |  | май | август |  |
| 2.3 | Промывка системы отопления |  | май | август |  |
| 2.4 | Замена запорной арматуры |  | май | август |  |
| 2.5 | Замена аварийных участков сетей ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | май | август |  |
| 2.6 | Остекление подъездов |  | май | август |  |
| 2.7 | Утепление входных дверей |  | май | август |  |
|  | Итого: | по факту |  |  |  |

| № п/п | Наименование подразделений и видов работ | Стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная |
| 1. | Проведение гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона |  | май | август |  |
| 2. | Чистка котлов, дымососов, дымоходов, газоходов |  | май | август |  |
| 3. | Покрытие гидроизоляции труб до борова оцинкованной сталью |  | июль | август |  |
| 4. | Косметический ремонт в помещении для отдыха машинистов в здании котельной, санузле, душевой |  | август | август |  |
| 5. | Частичный ремонт кровли здания |  | июль | август |  |
| 6. | Ремонт окон и ворот в здании котельной |  | июнь | июнь |  |
| 7. | Осмотр дымовой трубы, чистка приямка- накопителя золы. Огрунтовка закладных деталей фундамента дымовой трубы |  | июнь | июнь |  |
| 8. | Промывка трубопроводов |  | июнь | июнь |  |
| 9. | Чистка, ремонт борова. Устранение подсоса |  | июнь | июнь |  |
| 10. | Ревизия, ремонт и промывка водоводяных подогревателей |  | июль | июль |  |
| 11. | Чистка, промывка бака- аккумулятора |  | июль | июль |  |
| 12. | Ревизия, ремонт насосного оборудования |  | июль | июль |  |
| 13. | Ревизия эл. оборудования |  | июль | июль |  |
| 14. | Чистка контактов расходомеров прибора учета |  | июль | июль |  |
| 15. | Проверка, замена, установка КИП |  | июнь | август |  |
| 16. | Проверка, обслуживание дизель- генератора |  | август | сентябрь |  |
| 17. | Профилактические испытания эл. оборудования |  | май | август |  |
| 18. | Чистка грязевика |  | июль | июль |  |
| 19. | Ревизия, ремонт и смена запорной арматуры |  | май | август |  |
| Тепловые сети |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | май | июнь |  |
| 2. | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  | май | июнь |  |

| 3. | Чистка, ремонт тепловых камер |  | июнь | июль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Гидропневматическая промывка и дезинфекция на сетях ГВС |  | июнь | июнь |  |
| 5. | Ремонт изоляции надземных участков тепловых сетей |  | июнь | июль |  |
| 6. | Ревизия, ремонт и смена запорной арматуры |  | июнь | август |  |
| Итого за счет средств ремонтного фонда по Коськовскому ЖКХ: | 200,00 |  |  |

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 10 мая 2023 года№ 06-56-а (приложение № 2)

Состав комиссии
по проверке готовности жилищного фонда теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 гг. на
территории Коськовского сельского поселения

|  | Степанов М.А. - глава администрации Коськовского сельского поселения | Председатель |
| --- | --- | --- |
|  | Л.И.Ермакова- специалист администрации Коськовского сельского поселения | Заместитель председателя |
|  | Иващенко К.А. - специалист I категории администрации Коськовского сельского поселения | Секретарь |
| Члены рабочей комиссии: |
|  | Шиженский А.Е. | Начальник Коськовского участка ЖКХ (по согласования для потребителей тепловой энергии) |
|  | Кулинова Н.П. | Директор МУ «Коськовский досуговый центр», депутат совета депутатов Коськовского сельского поселения. |
|  | Даркова О. А. | Государственный инспектор Ростехнадзора |

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 10 мая 2023 года № 06-56-а (приложение № 3)

Комплексный план
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области к отопительному
сезону 2023/2024 года.

| Объект | Единица измерения | Всего | Подготовить (заменить) к осенне- зимнему периоду |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе к сроку |
|  |  |  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилищный фонд, всего | тыс.ед. | 0.004 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,035 | 0,004 |
|  | тыс.кв.м | 6,7 | 6,7 | 3,35 | 4,50 | 6,0 | 6,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | тыс.ед. | 0,004 | 0,004 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
|  | тыс. кв.м | 6,7 | 6,7 | 3,35 | 4,50 | 6,0 | 6,7 |
| государственный | тыс.ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - |
| частный | тыс.ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - |
| Лечебные учреждения (ФАП) | ед | - | - | - | - | - | - |
| Детские дошкольные учреждения | ед | - | - | - | - | - | - |
| Школы | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Другие общественные здания (ДК, адм. здание) | ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| Котельные по всем видам собственности | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,67 | 4,67 |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,67 | 4,67 |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) | км | 3,50 | 3,50 |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 3,50 | 3,50 |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети | км | - | - | - | - | - | - |

| (в двухтрубном исполнении) по всем видам собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые насосные станции по всем видам собственности | ед. | - | - | - | - | - | - |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Центральные тепловые пункты (ЦПТ) по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  | — |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Электрические сети по всем видам собственности | км | - | - | - | - | - | - |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | - | - | - | - | - | - |  |
| Ветхие электрические сети по всем видам собственности | км | - | - | - | - | - | - |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | - | - | - | - | - | - |  |
| Трансформаторные подстанции по всем видам собственности | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| Специальные машины для механизированной уборки по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| Улично-дорожная сеть по всем видам собственности | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - |  |

| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений по всем видам собственности | ед. | - | -- | — | — | - | - |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| Газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тонн | - | - | - | - | - | - |  |
| другое твердое топливо | тонн | - | - | - | - | - | - |  |
| жидкое топливо | тонн | - | - | - | - | - | - |  |
| Финансовые средства сельского поселения, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | тыс. руб. | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | тыс. руб. | - | - | — | — | - | - |  |
| для формирования аварийного запаса материально- технических средств | тыс. руб. | — | - | - | - | - | - |  |
| на строительство объектов ЖКХ | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | тыс. руб- | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые | ТЫС. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |

| средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, из них: | руб- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | тыс. руб- | - | — | — | - | — | - |  |
| для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | тыс. руб- | — | - | - | - | - | — |  |
| на строительство объектов ЖКХ | тыс. руб- | - | - | - | - | - | - |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | тыс. руб- | - | - | - | - | - | - |  |
| на ремонт объектов ЖКХ | тыс. руб. | 200,00 | - | - | - | - | - |  |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ и социальной сферы | тыс. руб- |  |  |  |  |  |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | тыс. руб- | - | — | - | - | - | — |  |
| на строительство объектов ЖКХ и социальной сферы | тыс. руб- | - | - | - | - | - | - |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы | тыс. руб- | - | - | - | - | - | • |  |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы | тыс. руб- | - | - | - | - | - | — |  |

Утверждена постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 10 мая 2023 года № 06-56-а

Программа

проведения проверки готовности
Коськовского сельского поселения
к отопительному периоду 2023-2024 гг.

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организационное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно- коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

рациональное расходование материально-технических средств и топливно- энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований, правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов плановопредупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтновосстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организации жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий пред началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1.1.Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Коськовское сельское поселение организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения муниципального образования и в целом теплоснабжающую организацию к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом и химическими реагентами;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду тепловых сетей муниципального образования коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда к приему тепла тепловой энергии в отопительном периоде.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающей организации определяется не позднее 1 октября комиссией, утвержденной в установленном порядке.

Проверка осуществляется комиссией, которая утверждена настоящим Постановлением главы администрации.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации,

потребителей тепловой энергии, тепло-потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

- Теплоснабжающая организация представляет в администрацию Коськовского сельского поселения информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы.

- Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2,5,8 приложения

- Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1,3,4,9, частично п. 10,15,17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию Коськовского сельского поселения.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителей и направляет его в администрацию Коськовского сельского поселения на рассмотрение комиссией.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация представляет в администрацию Коськовского сельского поселения сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2. Программы.

Все паспорта и акты готовности, утвержденные комиссией, направляются в срок до 20 сентября 2023 года в администрацию Коськовского сельского поселения для дальнейшего формирования документации для сдачи муниципального образования Коськовское сельское поселение на готовность к отопительному периоду 2023-2024 гг. в Северо- Западное управление Ростехнадзора.

Таблица №1

График проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг. на
территории Коськовского сельского поселения

| № п/п | Объекты подлежащие проверки | Количество объектов (шт.) | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «УЖКХ Тихвинского района» участок ЖКХ Коськово (котельная, тепловые сети) | 1 | 16 августа- 20 сентября 2023 г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 |
| 2. | МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа» | 1 | 16 августа- 15 сентября 2023 г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| 3. | ООО «УЖКХ» (жилые дома) | 4 | 16 августа- 15 сентября 2023 г. | В соответствии с Приложением 4 |
| 4. | МУ«Коськовский досуговый центр» | 1 | 16 августа - 15 сентября 2023 г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| 5. | Прочие потребители (административное здание) почта | 1 | 16 августа - 15 сентября 2023 г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей Программы проведения проверки готовности муниципального образования Коськовское сельское поселение к отопительному периоду 2023-2024 гг. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 5), которая составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее- Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение № 6) составляется по рекомендуемому образцу согласно к настоящей программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем, заместителем председателя комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но

- не позднее 16 сентября - для потребителей тепловой энергии,

- не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Срок выдачи акта и паспорта готовности МО Коськовское сельское поселение определяется Руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора, но не позднее 15 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

И) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-потребляющих установок;

- проведение испытания оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящего Приложения №4.

(Форма)

АКТ от «»20 ГОДА №

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование объекта

Адрес объекта

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель теплоснабжающей организации

(наименование теплоснабжающей организации)

(должность, фамилия, инициалы)

Произвели проверку готовности объекта к отопительному сезону 20 года.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1 .По системе центрального отопления

«»20 года

Системы центрального отопления выдержали опрессовку на ати и

промыты до осветления гидропневматическим (гидравлическим) способом

(ненужное зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

Энергоустановок

(должность, фамилия, инициалы)

- По теплоцентру

«»	20	года

Теплоцентр (элеваторный узел) выдержал опрессовку на и промыт

До осветления гидропневматическим (гидравлическим) способом (ненужное зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(должность, фамилия, инициалы)

- По вводу

«»	20	года

Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от

до	выдержали опрессову на	ати.

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(должность, фамилия, инициалы)

- По водоподогревателям

«»	7. 0	г°Да

Водоподогреватели №выдержали опрессовку на	.

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

Энергоустановок

(должность, фамилия, инициалы)

- Вы воды

1 .Система центрального отопления, тепловой пункт (ЦТП) и тепловой ввод Испытания выдержали.

- Установка элеваторов, сопел и ограниченных диафрагм соответствует расчету.

- Состояние тепловой изоляции на трубопроводах местной системы удовлетворительное.

- Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) удовлетворительное.

- Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.

- Паспорт на тепловой пункт (ЦТП), вывешенные схемы и инструкции для

Обслуживающего персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(должность, фамилия, инициалы)

- Замечания по предписанию от «»	20	года

а)	выполнено	;

б)	не выполнено.

Абоненту предлагается выполнить:

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

Представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)

7.Заключение

Считать объект допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 20	/20	годов.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, инициалы)	(подпись)

Место печати

«»2 0 года

Примечания:

- Допускается проводить приемку объекта на готовность к эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам.

Акт заверяется печатью теплоснабжающей организации.

ПАСПОРТ
готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне
20___/20___ годов

| Адрес |	| ул.	 дом № |	| корп.

(населенный пункт)

| Принадлежность объекта |  |
| --- | --- |

(наименование муниципального образования)

I. Общие сведения

| 1. | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |

(жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное, др.)

2.| Год постройки |	Год капитального ремонта |

3. Характеристика объекта:

| Количество подъездов |  |
| --- | --- |
| Количество квартир |  |
| Общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи, кв. м |  |
| Общая полезная площадь объекта, кв. м |  |
| Нежилая площадь, кв. м |  |

4. Инженерное оборудование

| Наименование | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Ввод газоснабжения |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники энергоснабжения (централизованное/локальное):

| Теплоснабжение |  |
| --- | --- |
| Газоснабжение |  |
| Электроснабжение |  |
| Водоснабжение |  |
| Канализование |  |

- Объемы выполненных работ по подготовке объекта
к отопительному сезону 20 120 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям | Единица | Всего по | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| п/п | здания, технологическому и инженерному оборудованию | измерения | плану | выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений |  |  |  |
|  | в том числе утепление чердачного перекрытия | кв.м |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | кв.м |  |  |
|  | герметизация швов | пог.м |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | шт. |  |  |
|  | остекление окон в местах общего пользования | кв.м |  |  |
|  | ремонт оконных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт отмостки и цоколя | кв.м |  |  |
|  | Ремонт приямков |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт оконных проемов | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов | шт. |  |  |
| 5 | Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена радиаторов | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена трубопроводов | пог.м |  |  |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования | ситема |  |  |
| 6 | Профилактические работы, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | промывка внутридомовой системы отопления: |  |  |  |
|  | гидропневмопромывка | система |  |  |
|  | гидропромывка | система |  |  |
|  | опрессовка | система |  |  |
|  | изоляция трубопроводов | пог.м |  |  |
| 6.2 | замеры сопротивления изоляции электропроводки | система |  |  |
| 6.3 | герметичность на сетях канализации | система |  |  |
| 7 | Состояние дымоходов, вентиляционных каналов |  |  |  |
| 8 | Наличие договоров на обслуживание ВДГО |  |  |  |
| 9 | Обеспеченность объекта песко-соляной смесью | т |  |  |

- Результаты готовности здания к эксплуатации

1. Необходимые профилактические работы и работы по ремонту общего имущества объекта и внутридомовых инженерных систем выполнены согласно плану.

2. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы) внутренней разводки удовлетворительное.

С учетом выполненных работ здание к эксплуатации в отопительном сезоне

20/20 годов

(указывается готовность объекта)

Ответственный руководитель

(наименование обслуживающей организации

или собственника здания)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Место печати

«___»____________ 20___года

Представитель (представители) общественности:

1.

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

2.

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Паспорт предъявлен представителю государственной жилищной инспекции Ленинградской области

(должность) (фамилия, инициалы)	(подпись)

Место печати

«____»_____________20___года

Примечание. Паспорт готовности заверяется печатью собственника или организации.

# Text boxes

Степанов М.А.

обслуживающей