ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Мелегежском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за |  |  | 2018 | год (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры | 3631,0 |  | 3118,0 | 513,0 |  | 3474,4 |  | 3118,0 | 356,4 |  |
|  | Итого: | 3631,0 |  | 3118,0 | 513,0 |  | 3474,4 |  | 3118,0 | 356,4 |  |