**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09 марта 2017 года № 07-25-а

Об утверждении проекта краткосрочного муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2018 год

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2018 год и Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение № 1, приложение № 2).

2. Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2018 год подлежит опубликованию в газете «Трудовая слава» и размещению на сайте администрации Мелегежского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации С.Ю. Прохоренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 09 марта 2017 года № 07-25-а

(приложение № 1)

**Краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | д. Мелегежская Горка,  д. 12 | 1982 | - | панель | 3 | 4 | 1686,2 | 1686,2 | 1506,5 | 92 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |  |  | 30.12.  2018 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | - | - | - | - | - | 1686,2 | 1686,2 | 1506,5 | 92 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2 850 000,00 |  |  | - | - |
| **Итого по муниципальному образованию со строительным контролем** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 09 марта 2017 № 07-25-а

(приложение № 2)

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,**

**на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес  МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт  или  замена  лифтового оборудования | | | ремонт  крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт  фасада | | ремонт  фундамента | | | утепление  фасадов | | Проектные  работы | Работы по предпроектной подготовке |
| В том числе | | | | | | |
|  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт вентканалов и дымоходов | Ремонт систем водоотведения |  | |  | | |
| руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб. | руб. | ед. | руб | кв.м. | | руб. | квм | руб | кв.м | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | д. Мелегежская Горка,  д. 12 | 2 850 000,00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 892,8 | 2 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию | | 2 850 000,00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 892,8 | 2 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |