ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение и установка закрытого пожарного резервуара в д. Кузнецова Гора | 1 шт | 1 шт | 329500,00 | 312500,00 | 16 500,00 | 500,00 | 312500,00 | 329500,00 | 312500,00 | 16 500,00 | 500,00 | 30000,00 | 28000,00 | 1750,00 | 250,00 | 0,00 |
| Приобретение и замена светодиодных светильников в деревнях Чога, Кузнецова Гора, Лукино, Бирючово, Кончик, Стрелково, Харагеничи, Усть-Капша, Корбеничи, Озровичи, Коптяево, Урья | 76 шт | 76 шт | 660 650,00 | 626650,00 | 33 500,00 | 500,00 | 626650,00 | 660 650,00 | 626650,00 | 33 500,00 | 500,00 | 305812,01 | 289700,00 | 15812,01 | 300,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 990 150,00 | 939 150,00 | 50 000,00 | 1000,00 | 939150,00 | 990 150,00 | 939 150,00 | 50 000,00 | 1000,00 | 335812,01 | 317700,00 | 17562,01 | 550,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о. главы администрации муниципального образования ___________ _Вихров В..В._ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ___Богданова С.О.____ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __Богданова С.О. 8(81367)41623_________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |
| 1. | Приобретение и установка закрытого пожарного резервуара в д. Кузнецова Гора |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение договоров | Заключен договор №068-ЮЛ от 11.07.2019 на приобретение пожарного резервуара. Получение коммерческих предложений на установку пожарного резервуара. |
| 1.2. | Выполнение работ по приобретению и установке закрытого пожарного резервуара | 3-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Установка закрытого пожарного резервуара в д. Кузнецова Гора | Пожарный резервуар приобретен и установлен |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2019 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | УПД №00000036 от 26.07.2019 Акт №45 от 25.11.2019 |
| 2. | Приобретение и замена светодиодных светильников в деревнях Чога, Кузнецова Гора, Лукино, Бирючово, Кончик, Стрелково, Харагеничи, Усть-Капша, Корбеничи, Озровичи, Коптяево, Урья |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение договоров | Заключены договоры №306790/4 от 15.08.2019 и №306790/6 от 29.08.2019 на поставку светодиодных светильников. Заключены договоры №08-21 от 26.08.2019 и №08-22 от 02.09.2019 замену светильников с ДРЛ на светодиодные |
| 2.2. | Выполнение работ по приобретению и замене светодиодных светильников | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Установленные новые светодиодные светильники | Светодиодные светильники приобретены и установлены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | УПД №565/6882 от 15.08.2019, УПД №565/7332 от 29.08.2019 Акт №1 от 16.09.2019 Акт №2 от 16.09.2019 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | УПД №00000036 от 26.07.2019 П/п №711,712 от 05.09.2019 УПД №565/6882 от 15.08.2019, УПД №565/7332 от 29.08.2019 П/п № 795,796,797,798 от 30.09.2019 Акт №45 от 25.11.2019 П/п №1047,1048 от 02.12.2019; №1058,1059 от 06.12.2019; №1101,1102, 1109,1110 от 09.12.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Доп.соглашение №1 от 20.08.2019 г. |