ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значении целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования  Пашозерское сельское поселение Тихвихвинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечении которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинанснрования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию                                              на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01. 2019 г. (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 20 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32) | 1580 м.кв. | 1580 м.кв. | 644379,00 | 620600,00 | 23779,00 | 644379,00 | 620600,00 | 23779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1580 м.кв. | 1580 м.кв. | 644379,00 | 620600,00 | 23779,00 | 644379,00 | 620600,00 | 23779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава администрации поселения:  _____________      ____Вихров В.В._______________

(подпись)            (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа: 	   ____Богданова С.О.____________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Исполнитель:	                      Богданова С.О.

(фамилия, инициалы)

Номер телефона         8 81367 41623

Приложение № 1 к ежеквартальному отчету на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| I. | Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32) |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300009618000256-0258380-02 от 13.07.2018 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д. 13 до д. 32) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | ООО «СтройСтандарт» |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Лукино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 06.08.2018 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Выполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет за 4 квартал 2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

_________________ /Вихров В.В./

МП

| ОТЧЕТ (годовой) о достижении значения целевых показателей результативности и о расхода бюджета муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" за 2018 год |
| --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
|  | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ,рублей | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии(факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32) | 620600,00 | 23779,00 | 620600,00 | 23779,00 | 620600,00 | 23779,00 | 0,00 | ООО «СтройСтандарт» | Муниципальный контракт № 0145300009618000256-0258380-02 от 13.07.2018 г. | Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32 | 644379,00 | 644379,00 | Акт выполненных работ №1 от 06.08.2018 г. | 100 |
| Итого | 620600,00 | 23779,00 | 620600,00 | 23779,00 | 620600,00 | 23779,00 | 0,00 |  |  |  | 644379,00 | 644379,00 |  |  |

Глава администрации поселения:  _____________      ____Вихров В.В._______________                                                                                                                 Согласовано:

(подпись)            (фамилия, инициалы)                                                                                                         председатель комитета по местному самоуправлению,

Руководитель Финансового органа: 	   ____Богданова С.О.____________	                                   межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Исполнитель:	                      Богданова С.О.	  8 81367 41623________                                                            	___________________       ____Бурак Л.В._________________________

(фамилия, инициалы)  (номер телефона)

09 января 2019 года

Приложение № 1 к Отчету (годовому) на «01» января 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32) | Кв.м | 1580 | 1580 |