**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| **1.** | **Устройство беседки в д. Мишуково** |  |  |  | Выполнено  |
| 1.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Мишуково | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Мишуково | Договор №11 от 04.04.2016г. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке беседки в д.Мишуково | 3 квартал | Подрядная организация | Установка беседки в д. Мишуково | Работы проведены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **2.** | **Устройство беседки в д. Ушаково** |  |  |  | Выполнено |
| 2.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Ушаково | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Ушаково | Договор №12 от 04.04.2016г. |
| 2.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Ушаково | 3 квартал | Подрядная организация | Установка беседки в д. Ушаково | Работы проведены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **3.** | **Устройство беседки в д. Лизаново** |  |  |  | Выполнено |
| 3.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Лизаново | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Лизаново | Договор №13 от 04.04.2016г. |
| 3.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Лизаново | 3 квартал. | Подрядная организация | установка беседки в д. Лизаново | Работы проведены |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **4** | **Устройство беседки в д. Верховье** |  |  |  | Выполнено |
| 4.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Верховье | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение, и установку беседки в д Верховье. | Договор №14 от 04.04.2016г. |
| 4.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Верховье | 3 квартал. | Подрядная организация | Уустановка беседки в д. Верховье | Работы проведены |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **5.** | **Устройство беседки в д. Тимошино** |  |  |  | Выполнено |
| 5.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Тимошино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение, и установку беседки в д. Тимошино | договор №15 от 04.04.2016г. |
| 5.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Тимошино | 3 квартал | Подрядная организация | Установка беседки в д. Тимошино | Работы проведены |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | в сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **6.** | **Устройство детской площадки в д. Бурмакино** |  |  |  | выполнено |
| 6.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | контракт на устройство детской площадки в д. Бурмакино | №10-51 от 07.07.2016г.договор купли –продажи №53 от 09.12.2016г. |
| 6.2.  | Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино | 2 квартал | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Бурмакино | проведен запрос котировок 28.06.2016г. |
| 6.3. | Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Бурмакино | 3 квартал | Подрядная организация | Устройство детской площадки в д. Бурмакино | выполнено |
| 6.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2016г.Товарная накладная №112 от 09.12.2016г. |
| **7.** | **Устройство скамейки с навесом в д. Малая Палуя** |  |  |  | Выполнено |
| 7.1 | Заключение договора на приобретение, и установку скамейки с навесом в д. Малая Палуя | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку скамейки с навесом в д. Малая Палуя | договор №16 от 04.04.2016г. |
| 7.2. | Выполнение работ по установке скамейки с навесом в д. Малая Палуя | 3 квартал. | Подрядная организация | Установка скамейки с навесом в д. Малая Палуя | Работы проведены |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **8.** | **Устройство детской площадки в д. Макарьино** |  |  |  |  |
| 8.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д.Макарьино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Макарьино | конкурс состоялся 27.09.2016г. |
| 8.2. | Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Макарьино | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Макарьино | муниципальный контракт №10-72 от 06.10.2016г.договор №458 от 10.10.2016г. |
| 8.3. | Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Макарьино | 3 квартал | Подрядная организация | Устройство детской площадки в д. Макарьино | Работы проведены |
| 8.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт о приемке выполненных работ №1 от 28.10.2016г.товарная накладная №546 от 18.11.2016г. |
| **9.** | **Обустройство места забора воды в д. Андронниково** |  |  |  |  |
| 9.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково | запрос котировок состоялся |
| 9.2. | Проведение запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципального контракта на обустройство места забора воды в д. Андронниково | муниципальный контракт № 0145300009616000467-0260784-01 |
| 9.3. | Выполнение работ по обустройству места забора воды в д. Андронниково | 3 квартал. | Подрядная организация | Обустройство места забора воды в д. Андронниково | Работы проведены |
| 9.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт о приемке выполненных работ №1от 06.12.2016г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные Соглашением | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет об освоении объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | отчет составлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | корректировка не требовалась |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Соколова Н.С./

МП

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Шугозерскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устройство беседки в д.Мишуково | 1 шт. | 1 шт. | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 0 |
| Устройство беседки в д.Ушаково | 1 шт. | 1 шт. | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 0 |
| Устройство беседки в д.Лизаново | 1 шт. | 1 шт. | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 0 |
| Устройство беседки в д.Верховье | 1 шт. | 1 шт. | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2090,00 | 0 |
| Устройство беседки в д.Тимошино | 1 шт. | 1 шт. | 83750,00 | 81660,00 | 2100,00 | 83750,00 | 81650,00 | 2100,00 | 83750,00 | 81660,00 | 2100,00 | 0 |
| Устройство детской площадки в д. Бурмакино | 1 шт. | 1 шт. | 188400,00 | 183690,00 | 4710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188400,00 | 183690,00 | 4710,00 | 0 |
| Устройство скамейки с навесом в д. Малая Палуя | 1 шт. | 1 шт. | 45000,00 | 43870,00 | 1130,00 | 45000,00 | 43870,00 | 1130,00 | 45000,00 | 43870,00 | 1130,00 | 0 |
| Устройство детской площадки в д.Макарьино | 1 шт. | 1 шт. | 186700,00 | 182030,00 | 4670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186700,00 | 182030,00 | 4670,00 | 0 |
| Обустройство места забора воды в д. Андронниково | 1 шт. | 1 шт. | 306240,00 | 299280,00 | 6960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306240,00 | 299280,00 | 6960,00 | 0 |
| **Итого** | 9 шт. | 9 шт. | 1145090,00 | 1117170,00 | 27930,00 | 463750,00 | 452160,00 | 11590,00 | 1145090,00 | 1117170,00 | 27930,00 | 0 |