Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 20 октября 2023 г. № 10-168-а

# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9** | месяцев | **2024** | года (нарастающим итогом) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Администрация Шугозерского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на \_\_\_2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**  (тыс.руб.) | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 9 месяцев 2024 года**  (тыс.руб.) | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**  **1. Поддержка существующей сети дорог Шугозерского сельского поселения, в том числе:** | **4499,0** |  |  | **4499,0** |  | **2757,4** |  |  | **2757,4** |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2257,1 |  |  | 2257,1 |  | 1443,0 |  |  | 1443,0 |  |
|  | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1881,0 |  |  | 1881,0 |  | 1107,4 |  |  | 1107,4 |  |
|  | Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 360,9 |  |  | 360,9 |  | 207,0 |  |  | 207,0 |  |
|  | **Итого по процессной части** | **4499,0** |  |  | **4499,0** |  | **2757,4** |  |  | **2757,4** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **4499,0** |  |  | **4499,0** |  | **2757,4** |  |  | **2757,4** |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации Н.С. Соколова

Главный бухгалтер Т.А. Хомякова