Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 20 октября 2023 г. № 10-168-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4** | квартал |  **2024** | года (нарастающим итогом)  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Администрация Шугозерского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на \_\_\_2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год** (тыс.руб.) | **Объем финансирования****факт за 2024 год**(тыс.руб.) |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:** | **Всего** | **В том числе:** |
|   |   |   | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
|   | **Комплекс процессных мероприятий** **1. Поддержка существующей сети дорог Шугозерского сельского поселения, в том числе:** | **5869,0** |  |  | **5869,0** |  | **5046,4** |  |  | **5046,4** |  |
|   | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2857,1 |  |  | 2857,1 |  | 2336,8 |  |  | 2336,8 |   |
|  | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1881,0 |  |  | 1881,0 |  | 1578,7 |  |  | 1578,7 |  |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер для населения Тихвинского района | 770,0 |  |  | 770,0 |  | 770,0 |  |  | 770,0 |  |
|  | Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 360,9 |  |  | 360,9 |  | 360,9 |  |  | 360,9 |  |
|  | **Итого по процессной части** | **5869,0** |  |  | **5869,0** |  | **5046,4** |  |  | **5046,4** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **5869,0** |  |  | **5869,0** |  | **5046,4** |  |  | **5046,4** |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации Н.С. Соколова

Главный бухгалтер Т.А. Хомякова