Приложение № 4

к Соглашению

от 12 февраля 2024 г.

№ 147/151

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
| ОТЧЕТо достижении показателей результатовиспользования Субсидиипо состоянию **на «01» октября 2024 г.** |
|  |
|  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
|  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |
|  |  |  |
| Периодичность: | Ежеквартально |  |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии | Причина отклонения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение и установка провода СИП в деревнях: Заречье, Андронниково, Ивановское, Ушаково; обустройство колодца в дер. Поречье; благоустройство участков дорог в деревнях: Ульяница, Макарьино, Андронниково, Мошково, Заречье, Григино. Обустройство пожарного водоема в дер. Олешково; ремонт пожарного водоема в дер. Тимошино; ремонт пожарного подъезда к озеру Шугозеро в дер. Погорелец | количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |  |

Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района

(муниципальное образование)

И.О.главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Смирнова

 (подпись)

 МП