АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2024г.		 № 10-113-а

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2024-2034 г.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1445 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2024-2034. (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Шугозерского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения  						Н.С. Соколова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-113 от 15 июля 2024 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2034 ГОДА

2024г.

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области до 2034 (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 №131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». - Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2022г. №995 «Об утверждении Генерального плана Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области»; - Устав Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 19 ноября 2005 года №21. |
| Наименование заказчика Программы и его местонахождение | Администрация Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области Местонахождение: 187530 Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул. Советская, д. 43. |
| Наименование разработчика Программы и его местонахождение | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» Местоположение: 355035, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 458. |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности |

|  | движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям; - снижение количества ДТП; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2034 годы Программа разработана на срок до 2034 года. Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия программы реализуются на протяжении всего расчётного периода. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Перечень мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры: - капитальный ремонт улично-дорожной сети; - реконструкция автомобильных дорог местного значения; - обустройство тротуаров. |
|  | Суммарный объем финансирования Программы на период 2024 - 2034 годов составляет 24 344,3 тыс. руб.: |
| Объемы и источники финансирования Программы | - - 1 721,0 тыс. руб.; - - 1 900,4 тыс. руб.; - - 2 514,9 тыс. руб.; - - 3 442,8 тыс. руб.; - - 2 056,4 тыс. руб.; 2029-2034 - 12 708,8 тыс. руб. Средства местного и регионального бюджетов на 20242034 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

- Характеристика существующего состояния транспортной
инфраструктуры

  - Анализ положения Ленинградской области в структуре
пространственной организации Российской Федерации, анализ
положения Шугозерского сельского поселения Тихвинского
муниципального района в структуре пространственной организации
Ленинградской области

Ленинградская область - субъект Российской Федерации (далее - РФ), входящий в состав Северо-Западного федерального округа.

Расположена на северо-западе Европейской части России, в пределах северо-запада Восточно-Европейской равнины, в бассейнах рек Нева, Свирь, Волхов, Вуокса, Нарва, Луга и др. В состав региона входит часть акваторий крупнейших озёр Европы - Ладожского и Онежского; а также часть Чудского озера.

Область граничит: на севере — с Республикой Карелия; на востоке — с Вологодской областью; на юго-востоке — с Новгородской областью; на юге — с Псковской областью; на западе в центральной части — с Санкт- Петербургом (морской анклав); на юго-западе — с Эстонией; на северо- западе — с Финляндией.

В состав территории области входит ряд островов Финского залива; наиболее крупные - Берёзовые (Большой Берёзовый, Северный Берёзовый и Западный Берёзовый), Высоцкий, Гогланд, Мощный, Большой и Малый Тютерс, Соммерс, Найссаар и др. О. Родшер (59°58'07" с. ш. 26°40'47" в. д.) - наиболее западная сухопутная точка России, не считая эксклава (Калининградской области).

Общая площадь Ленинградской области - 94 667,7 км2 (в том числе около 11 тыс. км2 - акватории Финского залива, Ладожского и Онежского озёр). Численность населения - 2023,4 тыс. человек (1 января 2023).

Основу уникального природно-ресурсного потенциала Ленинградской области составляют бокситы, фосфориты, горючие сланцы, формовочные и стекольные пески, карбонатные породы для металлургии и цементного производства, огнеупорные и цементные глины. Всего разведано 26 наименований полезных ископаемых, в т.ч. 20 видов нерудных полезных ископаемых, используемых для производства строительных материалов и органических удобрений.

Ленинградская область является вторым по величине в России транспортно-логистическим узлом, расположенным на пересечении сухопутных, водных и воздушных путей сообщения в створе международных транспортных коридоров, а также интересов трех основных мировых центров роста: Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии.

Благодаря своему приморскому положению область обеспечивает значительный объём внешней торговли России, большая часть объёма балтийской морской торговли РФ идёт через транспортную сеть Ленинградской области.

В Ленинградской области достаточно развита транспортная инфраструктура. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 2550 км. протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 18,5 тыс. км.

Область располагает разветвлённой сетью судоходных внутренних водных путей (1851 км). Нева, Свирь, Ладожское и Онежское озёра - часть Волго-Балтийского водного пути, который образует северо-западную часть единой глубоководной системы Европейской части России.

Большую роль в региональной транспортной системе играет морской транспорт. Санкт-Петербург и Ленинградская область - 2 субъекта РФ (помимо эксклава - Калининградской области), сохранившие выход к Балтийскому морю: основная часть российской морской торговли на Балтике идёт именно через порты Ленинградской области. Благодаря им Россия получила возможность поставлять свои товары на экспорт, минуя транзитные порты Прибалтики.

Главный аэропорт Северо-Запада России (Пулково) административно относится к Санкт-Петербургу. Функционирует инфраструктура авиации общего назначения (спортивная и учебно-тренировочная), а также авиации, предназначенной для выполнения авиационных работ: аэродромы Гостилицы (посёлок Гостилицы, Ломоносовский район), Сельцо (посёлок Сельцо, Волосовский район), Сиворицы (село Никольское, Гатчинский район). Действуют военные аэродромы: Прибылово (посёлок Глебычево, Выборгский район), Сиверский (посёлок Сиверский, Гатчинский район), Торошковичи (деревня Торошковичи, Лужский район).

В состав Ленинградской области входит один городской округ и 17 муниципальных районов, в составе муниципальных районов - 67 городских поселений и 120 сельских поселений. Число населённых пунктов - 2941, в том числе: городских - 70, сельских - 2871.

Шугозерское сельское поселение расположено в восточной части Тихвинского района и граничит на севере с Ганьковским и Пашозерским сельскими поселениями Тихвинского муниципального района, на западе Ганьковским и Борским сельскими поселениями Тихвинского муниципального района, на юге и востоке граничит с Бокситогорским муниципальным районом.

Административным центром сельского поселения является поселок Шугозеро, который расположен в северо-западной части муниципального образования. Сельское поселение находится на незначительном расстоянии от районного центра - г. Тихвин (68 км) и на удалении от областного центра г.Гатчина (303 км), что определяет значительное развитие экономических, трудовых, социальных и иные связей.

  - Социально-экономическая характеристика Шугозерского сельского
поселения, характеристику градостроительной деятельности сельсовета,
включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

    - Социально-экономическая характеристика Шугозерского
сельского поселения

Численность постоянного населения Шугозерского сельского поселения по состоянию на 2024 г. составила 2676 человек. На территории Шугозерского сельского поселения расположено 35 населённых пунктов: д.Андронниково; д. Анхимово; д. Большая Палуя; д. Бурмакино; д. Верховье; д. Григино; д. Заречье; д. Ивановское; д. Кильмуя; д. Клюшниково; д.Кошкино; д. Кузьминка; д. Лепуя; д. Лизаново; д. Макарьино; д.Максово; д.Малая Палуя; д. Мишуково; д. Мошково; д. Никульское; д. Нюрево; д.Олешково; д. Паньшино; д. Погорелец; д. Поречье; д. Самара; д. Селище; д.Сельцо; д. Тимошино; д. Ульяница; д. Ушаково; д. Чуганово; д. Чудское; пос. Шугозеро; д. Шуйга. Поселок Шугозеро является административным центром сельского поселения.

Данные о численности населения с разбивкой по возрасту за период 2019-2024 гг., предоставленные Администрацией Шугозерского сельского поселения представлены в таблице № 1.

Таблица №	1. Численность населения Шугозерского сельского

поселения.

| Год | Численность населения | Трудоспособного возраста | Женщины | Мужчины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2844 | 1851 | 1479 | 1365 |
| 2020 | 2804 | 1825 | 1458 | 1346 |
| 2021 | 2762 | 1798 | 1436 | 1326 |
| 2022 | 2716 | 1768 | 1412 | 1304 |
| 2023 | 2697 | 1755 | 1402 | 1295 |
| 2024 | 2676 | 1742 | 1392 | 1284 |

Населения трудоспособного возраста составляет большую часть от численности населения сельского поселения - 65,1% на 2024 год.

Здравоохранение и спорт:

На территории сельского поселения расположено три учреждения здравоохранения: Шугозерская участковая больница с дневным стационаром на 10 койко-мест (пос. Шугозеро, улица Больничная, дом 1); фельдшерско- акушерский пункт Григинский на 4 посещения в смену (д. Григино, ул.Трудящихся, д. 23); фельдшерско-акушерский пункт Пяльинский на 9 посещений в смену (д. Андронниково, ул. Добровольцев, д. 8).

За стационарной и профильной медицинской помощью жители сельского поселения обращаются также в город Тихвин, в учреждение - «Тихвинская межрайонная больница им А.Ф. Калмыкова». На территории объекта здравоохранения имеется: стационар больницы (450 мест); поликлиника (1200 посещений в смену); детская поликлиника (960 посещений в смену).

На территории Шугозерского сельского поселения расположены объекты в области спорта: спортивный зал, плоскостное спортивное сооружение (школьный стадион), спортивный зал начальной школы и лыжная база. Плавательные бассейны отсутствуют.

Образование:

На территории сельского поселения функционируют образовательные учреждения: МДОУ детский сад «Лужок» на 125 мест (пос. Шугозеро, ул.Советская, д. 2); МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» на 360 мест (пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А); МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа», начальная школа (пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 8); лесной учебный центр (пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 9).

Организации дополнительного и профессионального образования детей на территории сельского поселения отсутствуют. Школьники Шугозерского сельского поселения посещают учреждения дополнительного образования, находящиеся в городе Тихвин, используя регулярные автобусные пассажирские маршруты. Профессиональное образование получают в городе Тихвин и городе Санкт-Петербург.

Культура:

На территории Шугозерского сельского поселения функционирует здание дома культуры (проектная мощность 195 мест) и часть здания дома быта (проектная мощность 50 мест).

Промышленность:

Основная производственная специализация - лесозаготовка и деревообработка, в том числе производство пиломатериалов. Организациями лесной промышленности являются: ИП Филиповский И.В. и ИП Ершов С.Н.

В пос. Шугозеро находится предприятие Учебный лесной центр - филиал ЛОГКУ «Ленобллес», которое выполняет виды деятельности: - выполнение работ, услуг, связанных с осуществлением подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов для работы в сфере лесного комплекса; услуги по обучению лесопользователей и иных заинтересованных лиц правилам лесопользования и требований лесного законодательства; организация переработки и побочного пользования и реализации готовой продукции; - оказание физкультурно-оздоровительных услуг, автотранспортных услуг.

На территории поселения также расположены: производственная база, техническое обслуживание крытой и открытой стоянки автотранспорта, ведется строительство производственной базы для технического обслуживания и стоянки автотранспорта.

В Шугозерском сельском поселении торговое обслуживание населения осуществляется сетью объектов розничной торговли:

- ИП Балан Ю.В.;

- ИП Нестерова С.Д.;

- Магазин «Подсолнух» ИП Жаров Ю.А.;

- Магазин «Шапито»;

- Сетевой магазин «Магнит у дома»;

- Магазин «Хозяин» ИП Дзимин С.А.;

- ИП Рубин Д.Н.;

- Магазин ООО «Тихвин-хлебСервис»;

- Сетевой магазин «Пятерочка»;

- ИП Амеличев;

- ИП Соколов С.Н.;

- ИП Гришина Н.Н.;

- ИП Смирнова М.И.;

- Аптека «Невис».

К объектам обслуживания населения относится здание бани в пос. Шугозеро и ветлечебница.

Также, на территории пос. Шугозеро, имеются объекты, занимающиеся организацией общественного питания: столовая, кафе и кафе бар.

Большинство объектов торговли и бытового обслуживания населения располагаются в административном центре - поселке Шугозеро, это связано с концентрацией основной массы (74%) постоянно проживающего населения в этом населенном пункте.

    - Характеристика градостроительной деятельности на территории
Шугозерского сельского поселения, включая деятельность в сфере
транспорта

Застройка осуществляется комплексно в соответствии с утверждённым генеральным планом Шугозерского сельского поселения и проектами застройки, проектами планировки и межевания. Все строящиеся объекты обеспечены проектной документацией, в том числе по развитию и созданию объектов транспортной инфраструктуры.

Градостроительная	деятельность на	территории	поселения

осуществляется согласно Генеральному плану Шугозерского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области и Правилами землепользования и застройки.

В настоящее время Генеральный план, как документ территориального планирования, реализует основные принципы законодательства в области градостроительной деятельности и является главным инструментом градостроительной политики, направленной на формирование архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Периоды реализации плана: первая очередь - 2032 г., расчетный срок - 2042 г.

На территории Шугозерского сельского поселения генеральным планом определены и выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилые территории;

- общественно-деловые территории;

- производственные и коммунальные	территории, территории

инженерной и транспортной инфраструктур;

- территории сельскохозяйственного использования;

- рекреационные территории;

- территории специального назначения.

В составе жилых территорий выделяются следующие зоны: Ж-1 Зона многоквартирной жилой застройки; Ж-2 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки.

В составе общественно-деловых территорий выделяются следующие зоны: О-1 Многофункциональная общественно-деловая зона; О-2 Зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения.

В составе производственных территорий выделяются следующие зоны: П Производственная зона; К Коммунальная зона; ИП Иная производственная зона; И Зона инженерной инфраструктуры; Т Зона транспортной инфраструктуры;

В состав территорий сельскохозяйственного использования входит: СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий; СХ-2 Зона для ведения садового и дачного хозяйства; СХ-3 Зона объектов сельскохозяйственного производства; СХ-4 Сельскохозяйственная зона иного использования

В составе рекреационных территорий выделяются следующие зоны: Р1 Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров); Р-2 Зона открытых природных ландшафтов; Р-3 Зона лесов (отсутствует в сельсовете); Р-4 она объектов физической культуры и массового спорта; Р-5 Зона объектов отдыха и туризма.

В состав территорий специального назначения выделяются входит: СП- 1 Зона кладбищ; СП-3 Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов; СП-4 Зона озеленения специального назначения; СП-5 Зона специального назначения.

Общая площадь жилого фонда Шугозерского сельского поселения составляет порядка - 91,9 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения Шугозерского сельского поселения жилой площадью составляет около 32,9 м2/чел. Жилой фонд сельского поселения состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, а также многоквартирных домов.

Система централизованного газоснабжения на территории Шугозерского сельского поселения отсутствует. Многоквартирная застройка пос. Шугозеро обеспечена системой газоснабжения от газорегуляторного пункта на привозном газе. Общая протяженность сетей составляет 0,997 км.

Потребители домов без газоснабжения, для удовлетворения своих потребностей, используют сжиженный газ в баллонах. 9 домов газифицировано от групповых резервуарных установок сжиженного газа, которые расположены на территории сельского поселения.

Водоснабжение Шугозерского сельского поселения осуществляется из 7 артезианских скважин, одна из которых находится в д. Мошково, остальные в пос. Шугозеро. Скважины пробурены в 1960-1979 годы и имеют удовлетворительное	состояние.	Источником	централизованного

водоснабжения поселения являются подземные воды. Внутридомовые вводы в поселке Шугозеро имеют среднеэтажные жилые здания, большая часть индивидуальной жилой застройки и объектов соцкультбыта. Остальное население сельского поселения получает воду из водоразборных колонок и колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении составляет 9,69 км. Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 80 %.

Централизованная канализационная сеть имеется только в пос. Шугозеро, которая принимает бытовые сточные воды от среднеэтажных (2 - 5 этажей) жилых зданий в центре пос. Шугозеро и отдельных объектов соцкультбыта. На остальных территориях используются септики - отстойники, выгреба, локальные очистные сооружения с выпуском на рельеф. Сбросные воды котельной от продувки котлов выпускаются на рельеф.

На территории сельского поселения имеются два действующих очистных сооружения. Сеть канализационных насосных станций -	3

единицы. Протяженность сетей канализации составляет порядка 14,4 км.

Источником теплоснабжения в сельском поселении являются 4 котельные, расположенные в пос. Шугозеро. Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления жилых домов и зданий административного и социального значения. Установленная суммарная тепловая мощность котельных - 9,134 Гкал/ч. Уголь - основной вид топлива котельной. Одна из котельных работает с помощью электрической энергии. Общая протяженность тепловых сетей пос. Шугозеро в двухтрубном исчислении на нужды системы отопления - 9,792 км.

Электроснабжение потребителей осуществляется ПАО «Россети Ленэнерго»	«Тихвинские	электрические	сети».	Источником

электроснабжения, питающим территорию Шугозерского сельского поселения, является ПС 110 кВ Палуя (ПС 329) с трансформаторами «Т1» мощностью 6,3 МВ-А и «Т2»	-	6,3 МВ-А (58 запитываемых

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ), находящаяся к югу по автомобильной дороге Шугозеро - Заречье. Протяженность линий электропередачи 110 кВ на территории сельского поселения составляет 24,16 км, линий электропередачи 35 кВ - 36,36 км, линий электропередачи 10 кВ - 154,31 км.

Транспортные системы, обслуживающие территорию, представляют собой элементы Единой транспортной системы перевозки пассажиров и грузов с учетом магистральной транспортной системы более высокого территориального уровня.

Основной планировочной осью Шугозерского сельского поселения является региональная автомобильная дорога «Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково». Опорный каркас сформирован также другими дорогами регионального и местного значения муниципального района.

Основу транспортной сети района образуют автодороги общего пользования регионального значения:

- Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-019, учетный номер 41К-019);

- Шугозеро - Григино - Никульское (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-885, учетный номер 41К-885);

- Шугозеро - Заречье (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-889, учетный номер 41К-889);

- Шуйга - Аэродром (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-226, учетный номер 41К-226);

- Шуйга - Погорелец (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-920, учетный номер 41К-920);

- Григино - Лизаново (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-918, учетный номер 41К-918);

- Никульское - Верховье (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К- 915, учетный номер 41К-915);

- Андронниково - Селище (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К- 921, учетный номер 41К-921);

- Кильмуя - Тимошино (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-924, учетный номер 41К-924);

- Андронниково - Анхимово (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-926, учетный номер 41К-926);

- Подъезд к деревне Поречье (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-928, учетный номер 41К-928);

- Подъезд к деревне Мишуково (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-929, учетный номер 41К-929);

- Подъезд к деревне Самара (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К- 930, учетный номер 41К-930);

- Подъезд к деревне Паньшино и деревне Олешково (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-931, учетный номер 41К-931).

Улично-дорожная сеть сельского поселения представлена улицами местного значения, которые связывают селитебную территорию с объектами коммунального значения и внешними автомобильными дорогами; обеспечивают пешеходные и транспортные связи на территории населенных пунктов.

    - Оценка транспортного спроса

В Шугозерском сельском поселении регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство передвижений в сельском поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Пассажирские перевозки осуществляют 4 межмуниципальных автобусных маршрута.

Транспортный спрос на территории сельского поселения преимущественно определяется потребностью населения в перемещении к следующими объектами тяготения:

а)	объекты социальной сферы. Учебные - поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля передвижений составляет 5-10%;

б)	культурно-бытовая сфера. Поездки по личным и бытовым нуждам. Являются эпизодическими и зависят от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др, в среднем составляют 5-15%;

в)	служебные поездки. Поездки между объектами трудовой деятельности в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей, составляют от 10-15%.

г)	трудовые поездки. Поездки на работу и обратно. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 60-80%.

Передвижение населения на территории сельского поселения имеет комбинированную структуру, сочетаются как пешеходные, так и транспортные корреспонденции.

Градостроительная политика в части удовлетворения транспортного спроса, направлена на соблюдение уровня доступности социально-значимых объектов для населения.

  - Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортно-экономические связи поселения с другими населёнными пунктами осуществляются автомобильным транспортом и автобусными маршрутами по региональной автодороге 41 ОП РЗ 41К, которая связывает населенные пункты сельского поселения с районным центром.

На территории МО отсутствует инфраструктура воздушного, водного и железнодорожного транспорта.

Автомобильные дороги являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения. Они связывают территорию поселения с населёнными пунктами областного значения, осуществляют связь населенных пунктов с соседними поселениями, а также во многом определяют возможности развития территории, так как по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения	устойчивого	экономического	роста,	повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения сельского поселения.

    - Железнодорожный транспорт

В соответствии с Федеральный законом от 10.01.2003 г.№17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», транспортная инфраструктура железнодорожного транспорта, включает в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.

На территории Шугозерского сельского поселения железнодорожный транспорт отсутствует.

    - Автомобильный транспорт

Основной дорогой, которая образует каркас дорожной сети сельского поселения является автодорога «Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково».

14 дорог регионального значения, общей протяженностью 99,657 км, располагаются на территории сельского поселения: Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково; Шугозеро - Григино - Никульское; Шугозеро - Заречье; Шуйга - Аэродром; Шуйга - Погорелец; Григино - Лизаново; Никульское - Верховье; Андронниково - Селище; Кильмуя - Тимошино; Андронниково - Анхимово; подъезд к деревне Поречье; подъезд к деревне Мишуково; подъезд к деревне Самара; подъезд к деревне Паньшино и деревне Олешково.

Существующие автомобильные дороги в сельском поселении, позволяют выйти на разветвлённую сеть автомобильных дорог области и обеспечивают транспортную связь с городом Тихвин и ближайшими населенными пунктами муниципального района, а также с предприятиями сельского хозяйства, торговли и социально-значимыми объектами.

    - Водный транспорт

На территории сельсовета отсутствуют водный транспорт.

    - Воздушный транспорт

Шугозерское сельское поселение не имеет своего аэропорта. Жители сельского поселения пользуются услугами аэропорта Пулково города Санкт- Петербург (355 км).

  - Характеристика сети дорог Шугозерского сельского поселения,
параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Развитие транспортной системы сельского поселения является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного

значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Согласно данным генерального плана Шугозерского сельского поселения, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в границах сельского поселения составляет 39,8 км.

Улично-дорожная сеть представлена поселковыми дорогами, являющимися продолжениями внешних автомобильных дорог, главными улицами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими грунтовое покрытие проезжих частей.

Перечень автомобильных дорог местного значения Шугозерского сельского поселения представлен в таблице №2.

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог местного значения Шугозерского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженн ость, км | Идентификационный номер автомобильной дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Шугозеро - Мошково (дорога к военной части) | 1,389 | 41-245 ОП МР 41Н-40 | Железобетонные плиты |
| 2 | Мошково - Сельцо | 0,233 | 41-245 ОП МР 41Н-41 | Грунт |
| 3 | Сельцо - Кузьминка | 0,162 | 41-245 ОП МР 41Н-42 | Грунт |
| 4 | Сельцо - Ульяница | 1,143 | 41-245 ОП МР 41Н-43 | Грунт |
| 5 | Подъезд к д.Макарьино | 0,161 | 41-245 ОП МР 41Н-44 | Асфальт |
| 6 | Лизаново - Максово | 1,735 | 41-245 ОП МР 41Н-45 | Грунт |
| 7 | Малая Палуя - Большая Палуя | 0,526 | 41-245 ОП МР 41Н-46 | Асфальт, грунт |
| 8 | Подъезд к д.Чудское (до подвесного моста) | 0,157 | 41-245 ОП МР 41Н-47 | Грунт |
| 9 | Подъезд к д.Чуганово | 0,36 | 41-245 ОП МР 41Н-48 | Грунт |
| 10 | Подъезд к Клюшниково | 0,309 | 41-245 ОП МР 41Н-49 | Грунт |

Региональные дороги обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности его развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Связь с районным центром осуществляется по региональной автодороге 41 ОП РЗ 41К.

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения состоит из дорог V категории общего пользования. Территорию Шугозерского сельского 14

поселения с соседними территориями связывает региональная дорога 41 ОП РЗ 41К-019 «Автодорога Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково», категория на данном участке данной дороги IV.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории Шугозерского сельского поселения, представлен в таблице № 3.

Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог общего пользования
Шугозерского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяжённо сть, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регионального значения |  |  |
| 1.1 | Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково | 41 ОП РЗ 41К-019 | 35,6 |
| 1.2 | Шугозеро - Григино - Никульское | 41 ОП РЗ 41К-885 | 25,138 |
| 1.3 | Шугозеро - Заречье | 41 ОП РЗ 41К-889 | 21,611 |
| 1.4 | Шуйга - Аэродром | 41 ОП РЗ 41К-266 | 5,141 |
| 1.5 | Шуйга - Погорелец | 41 ОП РЗ 41К-920 | 0,641 |
| 1.6 | Григино - Лизаново | 41 ОП РЗ 41К-918 | 1,1 |
| 1.7 | Никульское - Верховье | 41 ОП РЗ 41К-915 | 0,933 |
| 1.8 | Андронниково - Селище | 41 ОП РЗ 41К-921 | 3,805 |
| 1.9 | Кильмуя - Тимошино | 41 ОП РЗ 41К-924 | 0,52 |
| 1.10 | Андронниково - Анхимово | 41 ОП РЗ 41К-926 | 1,62 |
| 1.11 | Подъезд к д. Поречье | 41 ОП РЗ 41К-928 | 1,0 |
| 1.12 | Подъезд к д. Мишуково | 41 ОП РЗ 41К-929 | 0,5 |
| 1.13 | Подъезд к д. Самара | 41 ОП РЗ 41К-930 | 1,196 |
| 1.14 | Подъезд к д. Паньшино и д. Олешково | 41 ОП РЗ 41К-931 | 0,87 |
|  | Итого |  | 99,675 |

Постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 27 марта 2013 года № 10-55-а утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, который представлен в таблице № 4.

Таблица №4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов Шугозерского сельского поселения
Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Кадастровый номер | Протяжённо сть, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местного значения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1 | д. Андронниково |  |  |  |
| 1.1 | ул. Северная | 47:13:0616001:302 | 0,66 | Грунт |
| 1.2 | ул. Строительная | 47:13:0616001:301 | 0,276 | Грунт |
| 1.3 | ул. Городская | 47:13:0616002:92 | 0,681 | Грунт |
| 1.4 | ул. Якорная | 47:13:0616002:90 | 0,668 | Грунт |
| 1.5 | ул. Ветеранов | 47:13:0616001:299 | 0,159 | Грунт |

| 1.6 | ул. Энергетиков | 47:13:0616001:300 | 0,527 | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | д. Анхимово |  |  |  |
| 2.1 | ул. Медовая | 47:13:0617001:49 | 0,454 | Грунт |
| 3 | д. Большая Палуя |  |  |  |
| 3.1 | ул. Полевая | 47:13:0622001:97 | 0,341 | Грунт |
| 3.2 | пер. Полевой | 47:13:0622001:100 | 0,195 | Грунт |
| 3.3 | ул. Ключевая | 47:13:0622001:99 | 0,306 | Грунт |
| 3.4 | пер. Ключевой | 47:13:0622001:98 | 0,157 | Грунт |
| 4 | д. Бурмакино |  |  |  |
| 4.1 | ул. Дорожная | 47:13:0612001:64 | 0,456 | Грунт |
| 5 | д. Верховье |  |  |  |
| 5.1 | ул. Мостовая | 47:13:0631001:91 | 0,468 | Грунт |
| 5.2 | ул. Набережная | 47:13:0631001:97 | 0,296 | Грунт |
| 5.3 | ул. Речная | 47:13:0631001:92 | 0,234 | Грунт |
| 5.4 | ул. Нагорная | 47:13:0631001:93 | 0,215 | Грунт |
| 6 | д. Григино |  |  |  |
| 6.1 | ул. Молочная | 47:13:0627001:114 | 0,428 | Грунт |
| 6.2 | ул. Береговая | 47:13:0627001:113 | 0,280 | Грунт |
| 6.3 | ул. Почтовая | 47:13:0627001:115 | 0,2 | Грунт |
| 6.4 | ул. Трудящихся | 47:13:0000000:20447 | 1,426 | Грунт |
| 7 | д. Заречье |  |  |  |
| 7.1 | ул. Золотова | 47:13:0520001:50 | 0,479 | Грунт |
| 7.2 | ул. Зареченская | 47:13:0520002:93 | 1,135 | Грунт |
| 8 | д. Ивановское |  |  |  |
| 8.1 | ул. Центральная | 47:13:0611001:106 | 0,634 | Грунт |
| 8.2 | ул. Ключевая | 47:13:0611001:105 | 0,203 | Грунт |
| 9 | д. Кильмуя |  |  |  |
| 9.1 | ул. Лесная | 47:13:0618001:65 | 0,984 | Грунт |
| 10 | д. Кузьминка |  |  |  |
| 10.1 | ул. Центральная | 47:13:0607001:212 | 621 | Грунт |
| 10.2 | пер. Центральный | 47:13:0607001:214 | 187 | Грунт |
| 10.3 | ул. Луговая | 47:13:0607001:213 | 331 | Грунт |
| 11 | д. Лизаново |  |  |  |
| 11.1 | ул. Кузнечная | 47:13:0626001:144 | 0,713 | Грунт |
| 11.2 | пер. Кузнечный | 47:13:0626001:145 | 0,076 | Грунт |
| 11.3 | ул. Садовая | 47:13:0626001:142 | 0,319 | Грунт |
| 11.4 | ул. Прибрежная | 47:13:0626001:143 | 0,6 | Грунт |
| 12 | д. Макарьино |  |  |  |
| 12.1 | пер.Заводской | 47:13:0615001:420 | 0,165 | Грунт |
| 12.2 | ул. Набережная | 47:13:0615001:421 | 0,292 | Грунт |
| 12.3 | ул. Песочная | 47:13:0615001:419 | 0,388 | Грунт |
| 12.4 | ул. Заречная | 47:13:0615002:33 | 0,409 | Грунт |
| 12.5 | ул. Школьная | 47:13:0615002:32 | 0,222 | Грунт |
| 12.6 | ул.Заводская | — | 0,82 | Асфальт |
| 13 | д. Малая Палуя |  |  |  |
| 13.1 | ул. Родниковая | 47:13:0623001:180 | 0,6 | Асфальт- грунт |
| 13.2 | ул. Колхозная | 47:13:0623001:178 | 0,419 | Грунт |

| 14 | д. Мишуково |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | ул. Весенняя | 47:13:0601001:157 | 0,47 | Грунт |
| 15 | д. Мошково |  |  |  |
| 15.1 | ул. Солнечная | 47:13:0609001:190 | 0,347 | Грунт |
| 15.2 | ул. Озерная | 47:13:0609001:192 | 0,141 | Грунт |
| 15.3 | ул. Полевая | 47:13:0609001:191 | 0,166 | Грунт |
| 16 | д. Никульское |  |  |  |
| 16.1 | ул. Речная | 47:13:0630001:69 | 0,377 | Грунт |
| 16.2 | ул. Береговая | 47:13:0630001:68 | 0,289 | Грунт |
| 16.3 | ул. Прибрежная | 47:13:0630001:70 | 0,164 | Грунт |
| 16.4 | ул. Заречная | 47:13:0630002:501 | 0,116 | Грунт |
| 16.5 | ул. Садовая | 47:13:0630002:503 | 0,246 | Грунт |
| 16.6 | ул. Социальная | 47:13:0630002:502 | 0,389 | Грунт |
| 17 | д. Олешково |  |  |  |
| 17.1 | ул. Народная | 47:13:0614001:240 | 1,351 | Грунт |
| 17.2 | пер. Народный | 47:13:0614001:242 | 0,332 | Грунт |
| 17.3 | ул. Камышовая | 47:13:0614001:241 | 0,26 | Грунт |
| 18 | д. Паньшино |  |  |  |
| 18.1 | ул. Романтиков | 47:13:0629001:90 | 0,327 | Грунт |
| 18.2 | ул. Пролетарская | 47:13:0629001:89 | 0,213 | Грунт |
| 19 | д. Погорелец |  |  |  |
| 19.1 | ул. Майская | 47:13:0604001:206 | 0,685 | Грунт |
| 20 | д. Поречье |  |  |  |
| 20.1 | ул. Лесная | 47:13:0602001:133 | 0,235 | Грунт |
| 20.2 | ул. Сенная | 47:13:0602001:132 | 0,394 | Грунт |
| 21 | д. Самара |  |  |  |
| 21.1 | ул. Хвойная | 47:13:0613001:22 | 0,748 | Грунт |
| 22 | д. Селище |  |  |  |
| 22.1 | ул. Березовая | 47:13:0620001:36 | 0,379 | Грунт |
| 23 | д. Сельцо |  |  |  |
| 23.1 | ул. Нагорная | 47:13:0608001:46 | 0,208 | Грунт |
| 23.2 | ул. Связистов | 47:13:0608001:48 | 0,364 | Асфальт- грунт |
| 23.3 | ул. Тружеников | 47:13:0608001:47 | 0,139 | Грунт |
| 24 | д. Тимошино |  |  |  |
| 24.1 | ул. Лесная | 47:13:0619001:179 | 389 | Грунт |
| 24.2 | ул. Проселочная | 47:13:0619001:180 | 1096 | Грунт |
| 25 | д. Ушаково |  |  |  |
| 25.1 | ул. Моховая | 47:13:0519001:345 | 0,715 | Грунт |
| 26 | д. Ульяница |  |  |  |
| 26.1 | ул. Звездная | — | 0,548 | Грунт |
| 26.2 | ул. Северная | 47:13:0606001:142 | 0,096 | Грунт |
| 26.3 | ул. Южная | 47:13:0606001:143 | 0,216 | Грунт |
| 27 | д. Чуганово |  |  |  |
| 27.1 | ул. Дорохново | 47:13:0516001:42 | 0,447 | Грунт |
| 27.2 | ул. Дачная | — | 0,393 | Грунт |
| 28 | д. Чудское |  |  |  |
| 28.1 | ул. Заречная | 47:13:0628001:32 | 0,563 | Грунт |
| 29 | д. Шуйга |  |  |  |
| 29.1 | ул. Новоселов | 47:13:0602001:134 | 0,443 | Грунт |

| 29.2 | ул. Дачная | 47:13:0605001:99 | 0,689 | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | п. Шугозеро |  |  |  |
| 30.1 | ул. Тихвинская | 47:13:0610002:65 | 0,222 | Грунт |
| 30.2 | пер. Тихвинский | 47:13:0610011:47 | 0,144 | Грунт |
| 30.3 | ул. Колхозная | 47:13:0000000:20443 | 0,327 | Грунт |
| 30.4 | ул. Нагорная | 47:13:0610002:69 | 0,178 | Грунт |
| 30.5 | ул. Полевая | 47:13:0610003:77 | 0,328 | Грунт |
| 30.6 | ул. Октябрьская | 47:13:0000000:20449 | 0,307 | Грунт |
| 30.7 | ул. Больничная | 47:13:0610003:66 | 0,402 | Асфальт |
| 30.8 | ул. Комсомольская | 47:13:0610003:78 | 0,087 | Грунт |
| 30.9 | ул. Механизаторов | 47:13:0000000:5006 | 1,383 | Асфальт- грунт |
| 30.10 | ул. Пионерская | 47:13:0610003:79 | 0,133 | Грунт |
| 30.11 | ул. Северная | 47:13:0610004:68 | 0,285 | Грунт |
| 30.12 | ул. Красноармейская | 47:13:0000000:20448 | 0,694 | Грунт |
| 30.13 | пер. Кузнечный | 47:13:0610009:78 | 0,348 | Грунт |
| 30.14 | ул. Кузнечная | 47:13:0610009:76 | 0,195 | Грунт |
| 30.15 | ул. Капшинская | 47:13:0000000:5010 | 0,313 | Грунт |
| 30.16 | ул. Южная | 47:13:0610008:125 | 0,417 | Грунт |
| 30.17 | ул. Лиственная | 47:13:0610008:126 | 0,247 | Грунт |
| 30.18 | ул. Пролетарская | 47:13:0000000:5008 | 0,425 | Грунт |
| 30.19 | ул. Озерная | 47:13:0610004:95 | 0,286 | Грунт |
| 30.20 | ул. Исполкомовская | 47:13:0000000:5009 | 0,482 | Грунт |
| 30.21 | ул. Коммунальная | 47:13:0000000:5007 | 0,347 | Грунт |
| 30.22 | пер. Коммунальный | 47:13:0610005:84 | 0,149 | Грунт |
| 30.23 | ул. Лесная | 47:13:0610005:81 | 0,198 | Грунт |
| 30.24 | ул. Ключевая | 47:13:0000000:20446 | 0,367 | Грунт |
| 30.25 | ул.Заводская | 47:13:0610007:216 | 0,319 | Грунт |
| 30.26 | ул. Набережная | 47:13:0610007:205 | 0,361 | Грунт |
| 30.27 | ул. Песочная | 47:13:0610001:1974 | 0,504 | Грунт |
|  | Итого |  | 39,842 |  |

Большинство дорог Шугозерского сельского поселения имеет грунтовое покрытие. Проезжие части отдельных автомобильных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, часть дорог представляют собой наезженные автотранспортом колеи.

Улично-дорожная сеть в д. Кошкино и д. Максово не сформирована, для прохода и проезда гражданами используются земли, государственная собственность на которые не разграничена; в деревнях Клюшниково, Лепуя и Нюрево доступ на земельные участки осуществляется от автомобильных дорог регионального значения, проходящих через деревни, в этих населенных пунктах застройка организована по обеим сторонам дорог регионального значения

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Шугозерского сельского поселения, эксплуатационное состояние значительной части улиц сельского поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии сельских поселений является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населённых пунктов с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы - по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

К недостаткам улично-дорожной сети Шугозерского сельского поселения можно отнести следующее:

- большая часть улично-дорожной сети населённого пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твёрдого покрытия (более 90 %);

- большинство пешеходных движений в МО происходит по проезжим частям улиц, тротуары для пешеходного сообщения отсутствуют;

- территория МО пересечена водными преградами, что затрудняет транспортные связи с удалёнными жилыми объектами.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Шугозерском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным администрации поселения на 2024 г. уровень автомобилизации Шугозерского сельского поселения составляет порядка 250 авт/тыс.чел. Согласно генеральному плану Шугозерского сельского поселения, уровень автомобилизации составит на расчетный срок составит 290 авт/тыс.чел.

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории поселения осуществляется в одноэтажных боксовых гаражах, на открытых придомовых стоянках в зонах многоквартирной жилой застройки, на 19

приусадебных участках в зонах индивидуальной и блокированной жилой застройки. На перспективу, выделение площадей под гаражные помещения не потребуется, учитывая планируемое развитие населённых пунктов усадебной застройкой на перспективу не потребуется выделение площадей под гаражные помещения.

Анализ действующих документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения не выявил в их составе конкретных положений, однозначно определяющих концепцию развития и стратегию развития единого парковочного пространства на территории сельского поселения. В свою очередь, анализ правовых актов органов местного самоуправления показал на отсутствие утвержденных документов в данной сфере деятельности, как на системном, так и на локальном уровнях.

В нарушение положений Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании также отсутствует система ведения учёта парковочного пространства общего пользования на автомобильных дорогах местного значения.

Характеристика используемых на территории типов парковочного пространства представлена в таблице № 5.

Таблица № 5. Типы парковочного пространства

| № п/п | Наименование группы | Характеристика использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свободное пространство УДС (парковка на проезжей части и обочинах дорог и улиц) | преимущественное использование |
| 2 | Специально обустроенные элементы УДС («парковочные карманы») | имеются на отдельных участках УДС, возле МКД, объектов торговли, сервиса и социальнозначимых объектов. |
| 3 | Обособленные наземные площадки | отсутствуют |
| 4 | Территории вблизи объектов капитального строительства с непосредственным прилеганием к проезжей части | имеются |
| 5 | Многоуровневые паркинги (наземные, подземные и наземно-подземные) | отсутствуют |
| 6 | Платные парковки | отсутствуют |

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования,
включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

Автостанция на территории поселения отсутствует. Посадка пассажиров и отправление автобуса осуществляется с остановочных пунктов.

По территории Шугозерского сельского поселения проходят четыре пригородных автобусных маршрута, которые обеспечивают сообщение с соседними населенными пунктами Ленинградской области: Пашозеро - Шугозеро; Шугозеро - Никульское; Шугозеро - Заречье; Шугозеро - Тихвин.

Маршрут №148 обеспечивает автобусными перевозками жителей населенных пунктов Бурмакино, Ивановское, Самара, Макарьино, Андронниково, Анхимово, Кильмуя, Тимошино.

Маршрут №159 обеспечивает автобусными перевозками жителей населенных пунктов Нюрево, Большая Палуя, Малая Палуя, Лепуя, Григино, Чудское, Паньшино, Никульское.

Маршрут	№160	обеспечивает	автобусными	перевозками	жителей

населенных пунктов Чуганово, Клюшниково, Чудское, Заречье.

Маршрут	№165	обеспечивает	автобусными	перевозками	жителей

населенных пунктов Поречье, Мишуково, Кошкино.

Организация перевозчик - НП "Агентство развития "Вепсский лес".

Реестр маршрутов регулярных перевозок, проходящих по территории Шугозерского сельского поселения представлен в таблице № 6.

Таблица № 6. Реестр межмуниципальных маршрутов

| № п/п | Наименование межмуниципальн ого маршрута регулярных перевозок | Наименования промежуточных остановочных пунктов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок | Интервал движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 | Пашозеро - Шугозеро | Шугозеро, Кончик, Бирючево, Верховье, Кильмуя, Пялья, Макарьино, Самары, Бурмакино, Пашозеро | 2 рейса в день ежедневно |
| 159 | Шугозеро - Никульское | Шугозеро, Нюрево, Лепуя, Палуя, Григино, Чудское, Паньшино, Никульское | 2 рейса в день (среда) |
| 160 | Шугозеро - Заречье | Шугозеро, Равдино, Чуганово, Клюшниково, Ушаково, Заречье | 2 рейса в день (среда) |
| 165 | Шугозеро - Тихвин | Николо-Беседная улица - улица Карла Маркса - Советская улица - Берёзовик - Бор - Каливец - Новая Усть-Капша - Усть-Капша - Михалёво - Ганьково - Шуйга - Шугозеро | 7 рейсов в день (ежедневно) |

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на автобусных остановках, оборудованных средствами зрительного информирования пассажиров и защитными средствами от атмосферных осадков.

В девяти населенных пунктах остановочные пункты общественного пассажирского транспорта отсутствуют. Часть из них находится в зоне пешеходной доступности до автобусных остановок, однако д. Мошково и д. Сельцо находятся вне зоны пешеходной доступности до автобусных остановок.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения

Пешеходная инфраструктура на территории сельского поселения с пешеходной зоной и пешеходными переходам отсутствует. Движение пешеходов происходит вдоль проезжих частей улиц.

На территории Шугозерского сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,
состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В Шугозерском сельском поселении нет организаций, занимающихся грузоперевозками на коммерческой и некоммерческой основе. Актуальные данные по грузоперевозкам отсутствуют.

Коммунальные службы Шугозерского сельского поселения своих транспортных средств не имеют. При использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются муниципальные контракты.

В границах поселения располагается одна автозаправочная станция, расположенная в пос. Шугозеро, пер. Тихвинский, д. 13.

Станции технического обслуживания автотранспорта в границах поселения отсутствуют.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Аварийность на автомобильных дорогах является одной из главных социально-экономических проблем, которая требует постоянного внимания и принятия необходимых управленческих решений.

Основными причинами ДТП служат: несоблюдение очередности проезда; выезд на полосу встречного движения; несоответствие скорости конкретным условиям движения; неправильный выбор дистанции.

На сегодняшний день на территории сельского поселения дорожнотранспортных происшествий на дорогах местного значения не фиксируется.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье
населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельсовета и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского
поселения

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории сельского поселения.

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, ее экономико-географическим положением:

- Удобное транспортное расположение Тихвинского района на пересечении ж/д и автомобильных дорог, связывающих северо-восточные районы с Санкт-Петербургом.

- Территория с благоприятным хозяйственным инвестиционным климатом.

- Туристический потенциал (культурно-исторический, природноэкологический).

- Развитая культурно-образовательная среда.

- Низкая степень экологической напряженности.

- Благоустроенность жилья.

К слабым сторонам территории можно отнести следующие:

- Низкий уровень оплаты труда на большинстве предприятий района.

- Большая доля малообеспеченных жителей района.

- Недостаток рабочих мест на территории сельского поселения.

- Затратная, ресурсоемкая инфраструктура.

- Кризис в транспортном обслуживании.

- Дефицит жилья.

- Неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры и внутрисельских дорог.

- Недостаточная обеспеченность предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

С учетом этого, перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны с возможным участием в федеральных и областных целевых программах; насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий; модернизация коммунальной инфраструктуры за счет участия в федеральных и областных целевых программах.

Предполагается комплексная реализация основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в муниципальном образовании Шугозерское сельское поселение, рост транспортной инфраструктуры, расширение индивидуального жилищного строительства.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Шугозерского сельского поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения на 2024-2034 гг. подготовлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993	№	1090 «О

Правилах дорожного движения»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995	№	196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2022г. №995 «Об утверждении Генерального плана Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области»;

- Устав Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 19 ноября 2005 года №21.

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной Программы являются средства бюджета Шугозерского сельского поселения. Привлечение средств

бюджета Тихвинского муниципального района учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объёмы финансирования программы определяются в соответствии с утверждённым бюджетом Сельское поселение Шугозерское сельское поселение на соответствующий финансовый год и с учётом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Оценка необходимого объема инвестиций касающихся строительства конкретных объектов воздушного и водного видов транспорта, а также иных объектов, в отношении которых отсутствует обобщенная методика расчета, производилась на основе анализа тендерной документации на выполнение схожих по виду работ в субъектах Российской федерации.

Стоимость мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции дорог и улиц приведена исходя из расчета показателей приведенных в докладе о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации, и размещенного 18 ноября 2022 г. на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объёмы финансирования муниципальной Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории
Шугозерского сельского поселения

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития
Шугозерского сельского поселения

Согласно расчётным данным, совмещённым с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации: численность населения на расчетный период (до 2034 г.) составит 2912 человек (+8,8%).

Прогноз изменения численности населения Шугозерского сельского поселения на период до 2034 года взят на основе сведений из генерального плана Шугозерского сельского поселения.

В период реализации Программы прогнозируется увеличение численности населения. В генеральном плане в качестве основного принимается метод расчета перспективной численности населения с учетом механического и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии).

На первичном этапе численность населения характеризуется краткосрочным инерционным отрицательным изменением численностью населения, с выходом к расчетному сроку с положительной динамикой.

Планируется создавать объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, улучшать ситуацию с энергоснабжением, водоснабжением. Основной акцент при реализации данного сценария должен быть сделан на развитие малого и среднего бизнеса, и поддержание уровня качества автодорог, и развитие их сети, необходимы инвестиции в благоустройство населенных пунктов Шугозерского сельского поселения.

На территории сельского поселения площадь жилищного фонда составляет порядка - 91,9 тыс. м2.

Жилая застройка Шугозерского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными домами. В пос. Шугозеро многоэтажная застройка представлена в основном двух- и пятиэтажными домами, общей площадью 33,3 тыс. м2.

Для нового жилищного строительства планируется использовать свободные территории в существующих границах населенных пунктов общей площадью 45,5 га. Новое жилищное строительство к 2034г. суммарно составит 22,75 тыс. м2 и суммарная площадь жилого фонда, предположительно, будет 114,65 тыс. м2. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 32,9 м2 на 1 человека.

- Прогноз транспортного спроса Шугозерского сельского поселения,
объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам
транспорта, имеющегося на территории Шугозерского сельского
поселения

Социально - демографическая ситуация позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Шугозерского сельского поселения не планируется.

В связи с немногочисленностью предприятий, расположенных на территории Шугозерского сельского поселения, и сохранением их хозяйственной деятельности, интенсивность грузового транспорта на расчётный срок, останется прежней.

- Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам
транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остаётся автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населёнными пунктами осуществляется личным транспортом, так же есть автобусные маршруты: 148, 159, 160 и 165 по а/д 41 ОП РЗ 41К- 019 «Явшеницы - Хмельозеро - Пашозеро - Шугозеро - Ганьково», внутри населенных пунктов - личным транспортом и пешеходным сообщением.

- Прогноз развития дорожной сети Шугозерского сельского поселения

Улично-дорожная сеть сельского поселения представлена улицами местного значения, которые связывают селитебную территорию с объектами коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами; обеспечивают пешеходные и транспортные связи на территории населенных пунктов.

В связи с расширением территорий жилой застройки предлагаются мероприятия по дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе существующей. Упор на перспективу делается как на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их пропускной способности, так и на строительство новых с учетом районов рекомендуемых новостроек. Проектные предложения касаются развития основных поселковых дорог и главных улиц.

Параметры улиц принимаются в соответствии с их категорией.

На расчётный срок предусматривается:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района.

- Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Согласно прогнозной оценке, представленной в Генеральном плане, уровень автомобилизации сельского поселения к 2034 г. достигнет порядка 290 авт/тыс. жит. Основной прирост этого показателя осуществится за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности населения. В перспективе прогнозируется рост уровня автомобилизации, связанный с ростом уровня доходов.

Кроме того, из-за отсутствия в муниципальном образовании общественного транспорта, ожидается повышенный	коэффициент

использования личного легкового транспорта по сравнению с существующим значением. В связи с этим прогнозируется, что с учетом роста автомобилизации плотность транспортного потока в пиковые часы на основных улицах существенно не увеличится.

Таким образом, даже при увеличении уровня автомобилизации в результате реализации Программы, основные параметры дорожного движения будут улучшаться.

- Прогноз показателей безопасности дорожного движения

На сегодняшний день на территории сельского поселения на дорогах местного значения дорожно-транспортных происшествий не фиксируется.

Несмотря на отсутствие ДТП на УДС местного значения, традиционно, в общей структуре аварийности наибольшее количество ДТП происходит по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. Наиболее частые нарушения, приводящие к ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям движения; несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда пешеходного перехода; неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил расположения ТС на проезжей части.

В числе основных дорожных факторов, способствующих возникновению ДТП являются недостатки транспортного-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети. В частности, наиболее частые нарушения: отсутствие либо плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах; недостатки зимнего содержания; отсутствующее либо неисправное освещение; неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков.

С учётом вышеизложенного, основными факторами, которые будут влиять на сохранение низкого уровня аварийности станут:

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- устранение недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и оборудование их установленными по ГОСТ элементами обустройства;

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог;

- развитие транспортной инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов;

- регулирование скоростного режима движения на опасных участках дорог и в местах, требующих повышенного внимания водителей;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Сводные прогнозные показатели, количества ДТП и социального риска с разбивкой по годам представлены в таблице № 7.

Таблица № 7 - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Социальный риск | погибших на 100 тыс чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объёмов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
и их укрупнённую оценку по целевым показателям (индикаторам)
развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором
предлагаемого к реализации варианта

При формировании Программы был проведен сравнительный анализ двух принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры:

- инерционный сценарий;

- сценарий сбалансированного развития.

Инерционный сценарий предполагает, что ресурсы сельского поселения направляются преимущественно на содержание и локальное приведение в нормативное состояние существующей транспортной инфраструктуры.

Сценарий сбалансированного развития соответствует утверждённой концепции Генерального плана и предполагает, более интенсивное направление ресурсов сельского поселения на содержание и ремонт существующей инфраструктуры, и помимо этого, также на мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры с учетом обеспечения баланса интересов различных пользователей: пешеходов; пассажиров общественного транспорта; пользователей индивидуального транспорта; пользователей легкого транспорта (велосипед, самокат и другое), владельцев и заказчиков грузовых перевозок.

Оценка, предлагаемых к реализации мероприятий выполнена на основании сравнения доступных для наблюдения и измерения характеристик состояния и развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения. Ключевыми показателями эффективности предлагаемых мероприятий служат количественные данные существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, уровня загрузки дорог движением, затрат времени на передвижение транспортных средств.

В целях проведения укрупненной оценки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбора предлагаемого к реализации варианта принята следующая система целевых показателей.

Сравнение полученных с помощью целевых показателей (индикаторов), которые будут характерны для рассматриваемых сценариев развития транспортной инфраструктуры, и сравнение их с базовыми целевыми показателями развития транспортной инфраструктуры, за которые приняты показатели (индикаторы), характеризующие существующее состояние представлено в таблице № 8.

Таблица № 8. Укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора), ед.изм. | Текущее состояние | Инерционный сценарий | Сбалансированный сценарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог (а/д), находящихся на содержании, км | 99,68 | 116,3 | 116,3 |
| 3 | Доля протяжённости а/д общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 55 | 60 | 63 |
| 4 | Протяжённость дорог и улиц, обеспеченных тротуарами с твёрдым покрытием, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Доля протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, соответствующих нормативным требованиям, % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП), ед | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, человек | 0 | 0 | 0 |

Из рассмотренных вариантов, наиболее предпочтительным является второй вариант, как наиболее сбалансированный и обеспечивающий гармоничное развитие всех видов транспорта, позволяющий достичь наибольшего эффекта при реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры с учётом бюджета Шугозерского сельского поселения.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития
транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров

объектов транспорта, очередность реализации мероприятий
(инвестиционных проектов)

а)	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществлялось в рамках сформированной стратегии развития с учетом запланированных мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения. Сводный перечень разработанных программных мероприятий с разбивкой по видам транспорта представлен в таблице № 9.

Таблица № 9. Перечень мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры.

| № п/п | Территориальное значение/вид транспорта/наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объекты федерального и регионального значения |  |
| 1.1. | Воздушный транспорт |  |
| 1.1.1. | Развитие не предусмотрено | - |
| 1.2. | Водный транспорт |  |
| 1.2.1. | Развитие не предусмотрено | - |
| 1.3. | Автомобильный транспорт. Дорожное хозяйство. |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт автомобильных местного значения | - |
| 1.3.2 | Строительство автомобильных местного значения | - |
| 1.3.3 | Реконструкция автомобильных местного значения | до 2034 г. |
| 1.4. | Железнодорожный транспорт |  |
| 1.4.1. | Развитие не предусмотрено | - |
| 1.5. | Велосипедный транспорт и другой немоторизированный транспорт |  |
| 1.5.1. | Развитие не предусмотрено | - |
| 2. | Объекты местного значения |  |
| 2.1. | Воздушный транспорт |  |
| 2.1.1. | Развитие не предусмотрено | - |
| 2.2. | Водный транспорт |  |
| 2.2.1. | Развитие не предусмотрено | - |
| 2.3. | Автомобильный транспорт. Дорожное хозяйство |  |
| № п/п | Территориальное значение/вид транспорта/наименование мероприятия | Сроки реализации |
| 2.3.1. | Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не предусмотрено. | - |
| 2.3.2. | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | до 2034 г. |
| 2.3.2.1 | Обустройство тротуаров вдоль улично-дорожной сети | - |
| 2.4. | Железнодорожный транспорт |  |
| 2.4.1 | Развитие не предусмотрено | - |

б)	мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

На территории Шугозерского сельского поселения не планируется организация обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

в)	мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого паркового пространства.

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории поселения осуществляется в одноэтажных боксовых гаражах, на открытых придомовых стоянках в зонах многоквартирной жилой застройки, на приусадебных участках в зонах индивидуальной и блокированной жилой застройки.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне села. Необходимо использование части территории промышленных зон для размещения	современных	парковок,	логистических	центров,

многофункциональных обслуживающих объектов. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

г)	мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Строительство	тротуаров	вдоль улично-дорожной сети не

предусмотрено генеральным планом Шугозерского сельского поселения.

д)	мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

е)	мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках реализации Программы необходимо, к расчетному сроку, необходимо выполнить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении». Данные мероприятия улучшат содержание дорог, повысят качество и безопасность дорожной сети, для комфортного пользования транспортной инфраструктурой населением Шугозерского сельского поселения.

В частности, запланированы мероприятия на следующих участках УДС местного значения:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района.

Предусматривается участие в Областной программе, выделения средств из областного бюджета на строительство и ремонт автомобильных дорог.

- Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Возможными	источниками	финансирования	мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры являются средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Шугозерского сельского поселения.

Оценка необходимого объема инвестиций касающихся строительства конкретных объектов воздушного и водного видов транспорта, а также иных объектов, в отношении которых отсутствует обобщенная методика расчета, производилась на основе анализа тендерной документации на выполнение схожих по виду работ в субъектах Российской федерации.

Стоимость мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции дорог и улиц приведена исходя из расчета показателей приведенных в докладе о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации, и размещенного 18 ноября 2022 г. на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий представлены в таблице № 10.

Таблица № 10. Объёмы финансирования мероприятий.

| Наименование мероприятия | Стоимост ь всего, тыс. руб. | Стоимость реализации программы по годам, тыс руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2034 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19805,6 | 1800,0 | 1800,0 | 1600,0 | 1696,0 | 1798,0 | 11111, 6 |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21908,4 | 1881,0 | 1881,0 | 1881,0 | 1937,4 | 1995,5 | 12332, 5 |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного | 4294,3 | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 382,5 | 394,0 | 2435,1 |

| значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 46008,3 | 4041,9 | 4041,9 | 3841,9 | 4015,9 | 4184,5 | 25879, 2 |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Шугозерское сельское поселение на период с 2024 до 2034 составляет 46 008,3 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объёмы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития
транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры оценивается ежегодно на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета сельского поселения, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры. Расчётные прогнозные значения целевых показателей по выбранному сценарию развития на период до 2034 г представлены в таблице № 11.

Таблица № 11. Целевые показатели эффективности реализации мероприятий Программы.

| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора), ед.изм. | Год реализации |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог (а/д), находящихся на содержании, км | Факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2034 |
| Доля протяжённости а/д общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 105,0 | 116,3 |
| Протяжённость дорог и улиц, обеспеченных тротуарами с твёрдым покрытием, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, соответствующих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативным требованиям, % |  |  |  |  |  |  |
| Количество дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП), ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая протяжённость дорог, наличия тротуаров, инженерное обустройство дорог сельского поселения оценивается ежегодно на основе паспортизации дорог.

Доля протяжённости а/д общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, оценивается на основе проводимой диагностики дорог.

В случае если по итогам оценки эффективности будет выявлено не соответствие нормативным требованиям, то необходимо произвести оценку причин отрицательной динамики развития транспортной инфраструктуры и корректировку Программы.

В результате реализации мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры:

- увеличится протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог сельсовета, что приведет к увеличению скорости движения, снижению времени в пути, снижению вероятности ДТП;

- увеличится доступность объектов транспортной инфраструктуры и качества ее обслуживания;

- улучшится качество обслуживания территорий;

- повысится безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.

- Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры на территории Шугозерского
сельского поселения

В рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения не предусматривается институциональных преобразований структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

В ходе совершенствования нормативно-правового и информационного обеспечения развития транспортной инфраструктуры на территории Шугозерского сельского поселения, направленного на достижение целевых показателей, необходимо обеспечить своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основе постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства Российской Федерации.

Настоящая Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015	№	1440 «Об

утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Настоящая Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу законов, постановлений, распоряжений, методических рекомендаций и других нормативно-правовых актов, регламентирующих требования и рекомендации к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Предусматривается возможность корректировки целевых индикаторов и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде, социальноэкономических условий и других оказывающих влияние факторов.

Информационное обеспечение Программы реализуется с соблюдением принципа транспарентности информации о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий как для средств массовой информации, общественных объединений и организаций, так и для отдельных граждан.