#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2013 г.	01-666-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году»

21, 0400 ОБ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 12 декабря 2012 года № 02-356 «О бюджете муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями), на основании решений собраний собственников многоквартирных домов, согласно постановлению администрации Тихвинского городского поселения от 02 июня 2008 года № 02-344/1-а «Об утверждении критерий оценки обращений товариществ собственников жилья и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта» (с изменениями и дополнениями)  и соглашением  от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения  поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году» (приложение).

2. Определить заказчиком муниципальной адресной программы администрацию Тихвинского района.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией  муниципальной адресной программы  «Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году» производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения на соответствующий финансовый год и средств собственников жилых помещений  в многоквартирных домах.

4. Администрации Тихвинского района  предусмотреть в бюджете на 2013 год средства на софинансирование муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт общедомового имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения  А.М. Тимкова.

Глава администрации							      К.Б.Полнов

Н.В. Львова

74842

Согласовано:

| Зам. главы администрации |  | А.М. Тимков |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета ЖКХ |  | О.В. Каливецкий |
| Председатель комитета финансов |  | С.А. Суворова |
| Зав. юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Председатель по экономике и инвестициям |  | П.А. Федоров |
| Зав. общим отделом |  | И.Г. Савранская |
| Главный специалист комитета финансов |  | Т.В.Матвеева |

Рассылка:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Зам. главы администрации | 1 |
| Комитет ЖКХ | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| Юридический отдел | 1 |
| ОАО «Жилье» | 1 |
| ООО «ТихвинТЭК» | 1 |
| Итого: | 9 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 14 марта 2013 г.  №01-666-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2013 ГОДУ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  В 2013 году»

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации |
| Период реализации Программы | 2013 год |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; улучшение условий работы обслуживающего персонала |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 1375536 руб., из них: - местного бюджета - 1336760 руб., - собственников помещений – 38776 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых: инженерные сети; осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных жилых домах (далее - собственники помещений) на содержание жилых помещений; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения |
| Заказчик Программы | От имени администрации Тихвинского городского поселения администрация Тихвинского района, в соответствии с соглашением от 04 мая 2011 года № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации Тихвинского района |
| Исполнители Программы | Управляющие организации |
| Участники Программы | Органы местного самоуправления поселения; собственники помещений |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Полнов Константин Борисович – глава администрации Тихвинского района. Тел.8(81367) 71-802 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет совет депутатов Тихвинского городского поселения. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Тихвинского района. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются управляющими организациями в администрацию Тихвинского района ежеквартально и по окончании ремонта. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

В  Тихвинском  городском  поселении  проживает  65 563 тыс.чел. Суммарная  площадь  жилых  помещений  в  Тихвинском  городском  поселении  в  многоквартирных  жилых  домах  составляет 1 303700 кв.м.    Большинство  домов  требуют  незамедлительного  капитального  ремонта   общедомового  имущества. За  длительный  срок  эксплуатации  пришли  в  негодность внутридомовые  инженерные  сети,  требуется утепление фасадов зданий. В  ходе  эксплуатации жилого   фонда  регулярно производится  текущий  ремонт  общедомового  имущества. В  последние  годы  резко  возросли  объемы  капитального  ремонта  согласно  адресным  программам  капитального  ремонта общедомового  имущества  за  счет  средств  местного  бюджета  и  средств,  собранных  с  собственников  жилых  помещений,  но  они  не  позволяют  выполнить  ремонт  в  необходимом  количестве.

По результатам проведенного  анализа  исходной ситуации  установлена  необходимость  привлечения  дополнительных  денежных  средств,  для  проведения  капитального  ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения.

Также, в большинстве многоквартирных домов проведены общие собрания собственников жилых помещений, по итогам  которых приняты решения по выбору способа управления и  об участии в софинансировании капитального ремонта своих многоквартирных домов.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Основные задачи Программы:

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

снижение физического износа многоквартирных жилых домов;

увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение сохранности жилищного фонда;

снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

улучшение условий работы обслуживающего персонала.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки товариществам собственников жилья, управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объем финансирования Программы по источникам и годам финансирования:

| Год реализации | Объем финансирования Программы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства собственников помещений |
| 2013 | 1375536 | 1336760 | 38776 |
| Итого | 1375536 | 1336760 | 38776 |

Система программных мероприятий разработана на основе предложений собственников жилых помещений и управляющей организации.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Тихвинского  района.

2. Разработка постановлений администрации Тихвинского района  об утверждении порядка выплаты товариществом собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

3. Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств  бюджета муниципального образования, средств собственников помещений.

4. Организация работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которая предусматривает следующие этапы:

утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

отбор подрядных организаций путем проведения открытых конкурсов или решений общих собраний;

заключение договоров на проведение капитального ремонта;

выполнение капитального ремонта;

осуществление контроля  за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта;

представление отчетности о выполнении капитального ремонта;

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем.

Предложения о проведении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных жилых домов представляются по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии:

общему собранию собственников помещений - управляющей организацией;

Решения о проведении капитального ремонта, долевом  финансировании работ, в его проведении и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании собственников жилья либо собственников помещений.

Привлечение  управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома осуществляется в соответствии с рекомендациями, утвержденными решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (05 октября 2010 года,  протокол № 194, в редакции от 22 сентября 2011 года, протокол № 281) или на основании решения общего собрания собственников помещений.

Выплата управляющей организацией средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного  дома осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией  района.

По решению администрации района может быть определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты средств собственниками помещений.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства  долевого финансирования из местного бюджета и средств собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей администрации  Тихвинского района, подрядчика,  собственников помещений, управляющей организации, эксплуатирующей жилищный фонд.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома согласовывается с администрацией  Тихвинского района и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из местного бюджета и привлечения внебюджетных ресурсов. В 2013 году в целом необходимо 1375536 руб. для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, необходимость проведения ремонта которых установлена на момент принятия программы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда формируются за счет  местного бюджета  и внебюджетных источников в соответствии с приложениями  1 к настоящей Программе.

Бюджетными ресурсами являются средства местного бюджета поселения, направленные на финансирование мероприятий по капитальному ремонту.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся  средства собственников помещений.

Затраты на реализацию мероприятий Программы в целом в 2013 году применительно к многоквартирным домам составляют на основе сметной документации, составленной с применением ТСНБ-2001 в редакции 2009 года для Ленинградской области, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов 11 июля 2011 года под регистрационным номером 89   -  1375536  руб.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации  Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Тихвинского района от имени администрации Тихвинского городского поселения, в соответствии с  соглашением  от 04 мая 2011 года № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения  поселения администрацией Тихвинского района. Представитель заказчика Программы – глава администрации Тихвинского района.

Исполнители Программы -  управляющие организации.

В реализации Программы принимают участие  и собственники помещений.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

управление реализацией Программы;

реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

контроль за целевым использованием выделенных средств;

назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

ежегодная подготовка предложений по включению в  местный бюджет средств на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

ежегодная подготовка предложений о распределении средств  местного бюджета на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств местного бюджета на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в случае несоблюдения  управляющей организации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств местного бюджета;

обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

определение порядка выплаты собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома, в том числе порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты средств;

принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

уведомление  управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного жилого дома;

осуществление контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов и целевым использованием выделенных средств;

участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

получение от управляющей организации информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

представление в администрацию Тихвинского района:

отчета о расходовании средств за отчетный период,

Полномочия и функции  управляющей организации:

представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

составление сметы расходов на капитальный ремонт;

представление органу местного самоуправления:

решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений,

утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт,

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

участие в приемке выполненных ремонтных работ;

оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль за исполнением Программы и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет совет депутатов Тихвинского городского поселения. Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются администрацией Тихвинского района.

Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов представляется  управляющими организациями  администрации Тихвинского района в порядке и сроки,  которые установлены муниципальными правовыми актами.

Раздел 4. Установление критериев отбора многоквартирных домов для включения их в перечень муниципальной программы

В перечень многоквартирных домов, которые могут быть включены в адресную муниципальную программу капитального ремонта, включаются многоквартирные дома, в которых:

- собственниками помещений осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления ТСЖ, либо управления управляющей организацией;

- общим собранием   собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной  программе капитального ремонта.

- общим собранием  собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств  собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Приложение к Программе:

Перечень  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту согласно критерии оценки обращений  управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки, на проведение капитального ремонта  - на  1 л.

Приложение к Программе

Перечень многоквартирных домов, подлежащих  капитальному ремонту, согласно критерии оценки обращений управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта, в 2013 году

| № п/п | Адрес МКД | Вид ремонта | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего: | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |
| 1 | г.Тихвин, 5 микрорайон, д. 41, корпус 1 | инженерные сети | 387768 | 368380 | 19388 |
| 2 | г.Тихвин, 5 микрорайон, д. 41, корпус 2 | инженерные сети | 387768 | 368380 | 19388 |
| 3 | г.Тихвин, 1 микрорайон, д. 3 | инженерные сети | 600000 | 600000 | 0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 1375536 | 1336760 | 38776 |

_________________