#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2017 г.	01-2126-а

от __________________________ № _________

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

21, 0400 ОБ

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2.  Опубликовать краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в газете «Трудовая слава» и разместить на официальном сайте Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

М.С. Иванова

74842

Согласовано:

| # Заместитель главы администрации # по коммунальному хозяйству и строительству |  | Ю.А. Наумов |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | О.В. Каливецкий |
| И.о. заведующего общим отделом |  | Л.Е. Федорова |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Рассылка: |  |  |
| Дело | 1 |  |
| Заместитель главы администрации | 1 |  |
| Комитет ЖКХ | 4 |  |
| Юридический отдел Трудовая слава | 1 1 |  |
| Всего | 8 |  |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 08 августа 2017 г. №01-2126-а

(приложение)

Краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году

| № п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 1964 | - | кирп | 5 | 4 | 4728,3 | 2563,8 | 1967,71 | 134 | 441 764,99 | 0 | 0 | 0 | 441 764,99 | 93,43 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6235,9 | 4713,9 | 4054,78 | 248 | 10 889 487,22 | 0 | 0 | 0 | 10 889 487,22 | 1746,26 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6458,1 | 4723,1 | 4296,39 | 201 | 3 955 022,52 | 0 | 0 | 0 | 3 955 022,52 | 612,41 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.12 | 1965 | - | кирп | 5 | 6 | 6394,5 | 4696,7 | 4209,04 | 232 | 239 967,93 | 0 | 0 | 0 | 239 967,93 | 37,53 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.13 | 1966 | - | кирп | 5 | 6 | 6551,7 | 4779,7 | 3980,23 | 246 | 244 457,05 | 0 | 0 | 0 | 244 457,05 | 37,31 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.14 | 1965 | - | кирп | 5 | 6 | 6159,6 | 4751,15 | 3115,67 | 208 | 243 270,70 | 0 | 0 | 0 | 243 270,70 | 39,49 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.15 | 1969 | - | кирп | 9 | 1 | 3974,1 | 1531,54 | 1244,5 | 93 | 928 396,60 | 0 | 0 | 0 | 928 396,60 | 233,61 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.16 | 1969 | - | кирп | 5 | 4 | 2767,6 | 2767,66 | 1897,42 | 131 | 1 027 698,62 | 0 | 0 | 0 | 1 027 698,62 | 371,33 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.17 | 1970 | - | кирп | 5 | 4 | 4019,9 | 2743,92 | 1928,33 | 135 | 1 021 707,01 | 0 | 0 | 0 | 1 021 707,01 | 254,16 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 10 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.19 | 1966 | - | панель | 5 | 6 | 6989,6 | 5189,7 | 3497,6 | 219 | 238 911,00 | 0 | 0 | 0 | 238 911,00 | 34,18 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 11 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.20 | 1966 | - | панель | 5 | 6 | 6266 | 5153,4 | 3475,3 | 270 | 223 868,40 | 0 | 0 | 0 | 223 868,40 | 35,73 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 12 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.21 | 1969 | - | кирп | 5 | 6 | 4484,3 | 4473,7 | 2959,78 | 233 | 1 234 500,25 | 0 | 0 | 0 | 1 234 500,25 | 275,29 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 13 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.22 | 1967 | - | кирп | 5 | 6 | 4446 | 4441,1 | 2969,75 | 207 | 1 228 630,93 | 0 | 0 | 0 | 1 228 630,93 | 276,35 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.23 | 1967 | - | кирп | 5 | 6 | 4423,3 | 4427,3 | 2921,57 | 175 | 1 220 627,14 | 0 | 0 | 0 | 1 220 627,14 | 275,95 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.24 | 1967 | - | кирп | 5 | 8 | 6013,3 | 6019,9 | 4002,09 | 265 | 1 378 775,81 | 0 | 0 | 0 | 1 378 775,81 | 229,29 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.25 | 1968 | - | кирп | 5 | 6 | 4282,8 | 4274,6 | 2748 | 223 | 1 215 536,03 | 0 | 0 | 0 | 1 215 536,03 | 283,82 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.26 | 1967 | - | кирп | 5 | 8 | 7940,4 | 5944,3 | 4025,78 | 282 | 1 515 568,85 | 0 | 0 | 0 | 1 515 568,85 | 190,87 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 18 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.27 | 1969 | - | кирп | 5 | 4 | 2768,7 | 2768,6 | 1914,11 | 129 | 1 063 287,34 | 0 | 0 | 0 | 1 063 287,34 | 384,04 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 19 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.27а | 1970 | - | кирп | 5 | 4 | 2732,4 | 2728,6 | 1888,19 | 123 | 1 046 832,33 | 0 | 0 | 0 | 1 046 832,33 | 383,12 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 20 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.28 | 1969 | - | кирп | 5 | 4 | 3341,9 | 3342,9 | 2257,7 | 169 | 1 008 012,85 | 0 | 0 | 0 | 1 008 012,85 | 301,63 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 21 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.29 | 1968 | - | кирп | 5 | 8 | 5969,2 | 5959,1 | 3993,62 | 309 | 1 398 648,38 | 0 | 0 | 0 | 1 398 648,38 | 234,31 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 22 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.4 | 1964 | - | панель | 5 | 4 | 3803,93 | 3471,96 | 2305,43 | 172 | 179 307,97 | 0 | 0 | 0 | 179 307,97 | 47,14 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 23 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.40 | 1971 | - | кирп | 9 | 1 | 3136,55 | 168,66 | 2027,59 | 87 | 1 190 454,74 | 0 | 0 | 0 | 1 190 454,74 | 379,54 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 24 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.41 | 1970 | - | кирп | 5 | 8 | 5881,82 | 5987,3 | 3927 | 310 | 1 402 446,34 | 0 | 0 | 0 | 1 402 446,34 | 238,44 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 25 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.42 | 1969 | - | кирп | 5 | 8 | 6087,13 | 6082,6 | 4167,05 | 289 | 1 414 759,99 | 0 | 0 | 0 | 1 414 759,99 | 232,42 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 26 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 43 | 1969 | - | кирп | 5 | 6 | 4613,85 | 4614,5 | 3110,11 | 205 | 1 157 068,41 | 0 | 0 | 0 | 1 157 068,41 | 250,78 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 27 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.44 | 1968 | - | кирп | 5 | 6 | 4670,38 | 4668,1 | 3165,73 | 208 | 1 215 351,19 | 0 | 0 | 0 | 1 215 351,19 | 260,23 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 28 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.45 | 1968 | - | кирп | 5 | 6 | 3132,6 | 4467,2 | 2996,04 | 192 | 526 226,90 | 0 | 0 | 0 | 526 226,90 | 167,98 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 29 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.5 | 1966 | - | кирп | 5 | 4 | 3452,84 | 3115,63 | 2068,42 | 129 | 187 732,42 | 0 | 0 | 0 | 187 732,42 | 54,37 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 30 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.6 | 1965 | - | кирп | 5 | 4 | 3489,6 | 3166,45 | 2068,4 | 127 | 182 307,56 | 0 | 0 | 0 | 182 307,56 | 52,24 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 31 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.7 | 1965 | - | кирп | 5 | 4 | 3397,77 | 3124,28 | 2028,32 | 130 | 184 924,27 | 0 | 0 | 0 | 184 924,27 | 54,43 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 32 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.8 | 1966 | - | кирп | 5 | 6 | 5406,48 | 3929,99 | 2621 | 165 | 281 978,28 | 0 | 0 | 0 | 281 978,28 | 52,16 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 33 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.9 | 1967 | - | кирп | 5 | 6 | 5500,15 | 3929 | 3767,05 | 157 | 1 281 127,32 | 0 | 0 | 0 | 1 281 127,32 | 232,93 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 34 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 1970 | - | панель. | 9 | 6 | 14942,8 | 11261,3 | 10337,32 | 521 | 1 678 476,59 | 0 | 0 | 0 | 1 678 476,59 | 112,33 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 35 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.24 | 1971 | - | панель. | 5 | 8 | 3859 | 589,7 | 2511,7 | 208 | 919 845,19 | 0 | 0 | 0 | 919 845,19 | 238,36 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 36 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 25 | 1971 | - | панель. | 5 | 8 | 4395,25 | 4395,25 | 3850,25 | 209 | 1 251 099,87 | 0 | 0 | 0 | 1 251 099,87 | 284,65 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 37 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.33 | 1979 | - | кирп | 7 | 1 | 1260,4 | 869,3 | 761,3 | 60 | 847 577,54 | 0 | 0 | 0 | 847 577,54 | 672,47 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 38 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.34 | 1972 | - | кирп | 5 | 2 | 3298,37 | 3601,27 | 3162,27 | 163 | 1 036 617,21 | 0 | 0 | 0 | 1 036 617,21 | 314,28 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 39 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.41А | 1975 | - | кирп | 2 | 2 | 743,32 | 692,5 | 604,7 | 19 | 1 010 075,73 | 0 | 0 | 0 | 1 010 075,73 | 1358,87 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 40 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 3 | 1970 | - | панель. | 9 | 6 | 11469 | 1186,6 | 7624 | 527 | 277 598,63 | 0 | 0 | 0 | 277 598,63 | 24,20 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 41 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д.41 к. 1 | 1975 | - | кирп | 9 | 1 | 2871,8 | 1067,6 | 1804,2 | 145 | 1 429 558,40 | 0 | 0 | 0 | 1 429 558,40 | 497,79 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 42 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д.41 к. 2 | 1975 | - | кирп | 9 | 1 | 2907 | 1038,5 | 1868,5 | 183 | 1 429 558,40 | 0 | 0 | 0 | 1 429 558,40 | 491,76 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 43 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д.24 | 1977 | - | кирп | 9 | 2 | 4384,6 | 3749 | 3038,4 | 317 | 1 805 430,04 | 0 | 0 | 0 | 1 805 430,04 | 411,77 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 44 | Г. Тихвин, Учебный городок д.5 | 1981 | - | панель. | 9 | 1 | 2226,9 | 2147,7 | 1544 | 136 | 1 037 207,52 | 0 | 0 | 0 | 1 037 207,52 | 465,76 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 45 | Г. Тихвин, Учебный городок д.6 | 1981 | - | панель. | 9 | 1 | 2236,5 | 2192,8 | 1536 | 135 | 1 039 305,03 | 0 | 0 | 0 | 1 039 305,03 | 464,70 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 46 | Г. Тихвин, Учебный городок д.7 | 1982 | - | панель. | 9 | 1 | 2221,9 | 2104,7 | 1672,4 | 147 | 886 688,33 | 0 | 0 | 0 | 886 688,33 | 399,07 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 47 | Г. Тихвин,ул. Коммунаров д.8 | 1965 | - | кирп | 2 | 2 | 689,1 | 631 | 396 | 28 | 108 373,02 | 0 | 0 | 0 | 108 373,02 | 157,27 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 48 | Г Тихвин,ул.Новгородская, д. 37 | 1959 | - | кирп | 2 | 2 | 703,9 | 104 | 490,8 | 29 | 419 017,55 | 0 | 0 | 0 | 419 017,55 | 595,28 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 49 | Г. Тихвин, ул. Труда д.28 | 1961 | - | кирп | 2 | 1 | 313,73 | 257,75 | 53,95 | 8 | 333 048,51 | 0 | 0 | 0 | 333 048,51 | 1061,58 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 50 | Г. Тихвин, 4 мкр., д. 11 | 1971 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 591,54 | 4586,52 | 4455,25 | 175 | 1 803 720,69 | 0 | 0 | 0 | 1 803 720,69 | 392,84 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 51 | Г. Тихвин, 4 мкр., д. 12 | 1971 | 2015 | кирпич | 5 | 6 | 5814,8 | 4455,25 | 4085,5 | 171 | 1 658 728,70 | 0 | 0 | 0 | 1 658 728,70 | 285,26 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 52 | Г. Тихвин, Шведский пр., д.3 | 1974 | - | кирпич | 5 | 3 | 4664,4 | 4662,45 | 3748,25 | 174 | 1 653 059,54 | 0 | 0 | 0 | 1 653 059,54 | 354,40 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 53 | Пос. Красава, ул.Больничная, д. 4 | 1955 | - | иное | 2 | 2 | 428,7 | 430,1 | 141,4 | 23 | 100 174,93 | 0 | 0 | 0 | 100 174,93 | 233,67 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 54 | Пос. Красава, ул.Больничная, д. 5 | 1954 | - | иное | 2 | 2 | 394,3 | 394,3 | 295,6 | 20 | 97 569,82 | 0 | 0 | 0 | 97 569,82 | 247,45 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 55 | Пос. Красава, ул.Вокзальная, д. 3 | 1958 | - | кирпич | 2 | 2 | 637,8 | 640,7 | 640,7 | 23 | 422 096,45 | 0 | 0 | 0 | 422 096,45 | 661,80 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 56 | Пос. Красава, ул.Вокзальная, д. 4 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 697,7 | 697,7 | 640,6 | 28 | 381 487,32 | 0 | 0 | 0 | 381 487,32 | 546,78 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 57 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 4 | 1954 | - | иное | 2 | 2 | 421,7 | 386,7 | 332,7 | 21 | 495 313,94 | 0 | 0 | 0 | 495 313,94 | 1174,56 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 58 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5 | 1953 | - | иное | 2 | 2 | 409,4 | 374,3 | 374,3 | 29 | 490 496,62 | 0 | 0 | 0 | 490 496,62 | 1198,09 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 59 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 1955 | - | иное | 2 | 2 | 816,5 | 842,7 | 601,63 | 43 | 101 727,28 | 0 | 0 | 0 | 101 727,28 | 124,59 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 60 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 7 | 1956 | - | иное | 2 | 2 | 874,4 | 840,7 | 615,7 | 46 | 533 174,26 | 0 | 0 | 0 | 533 174,26 | 609,76 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 61 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8 | 1953 | - | иное | 2 | 2 | 379,3 | 381,4 | 381,4 | 19 | 445 898,29 | 0 | 0 | 0 | 445 898,29 | 1175,58 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 62 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8А | 1963 | - | иное | 2 | 1 | 218,9 | 196,1 | 147,1 | 13 | 72 772,22 | 0 | 0 | 0 | 72 772,22 | 332,45 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 63 | Г. Тихвин ул. Борисова д. 2 | 1961 | - | кирпич | 5 | 2 | 2557,9 | 1502,6 | 954,6 | 96 | 1 561 862,39 | 0 | 0 | 0 | 1 561 862,39 | 610,60 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 64 | Г. Тихвин, ул. Плаунская д. 5 | 1979 | - | кирпич | 2 | 2 | 621,2 | 568,3 | 322,4 | 30 | 420 686,47 | 0 | 0 | 0 | 420 686,47 | 677,22 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 65 | Г. Тихвин, ул. Плаунская д. 7 | 1976 | - | кирпич | 2 | 1 | 433,87 | 399,8 | 244 | 23 | 410 936,89 | 0 | 0 | 0 | 410 936,89 | 947,14 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 66 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 1 | 1971 | - | кирпич | 5 | 4 | 4623,3 | 2804,3 | 1902,5 | 127 | 866 043,10 | 0 | 0 | 0 | 866 043,10 | 187,32 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 67 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 2 | 1971 | - | кирпич | 5 | 4 | 4344,7 | 2802,38 | 1923,77 | 121 | 1 066 456,59 | 0 | 0 | 0 | 1 066 456,59 | 245,46 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 68 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 10 | 1970 | - | кирпич | 5 | 4 | 4253,2 | 2820,5 | 1925,49 | 124 | 1 483 556,93 | 0 | 0 | 0 | 1 483 556,93 | 348,81 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 69 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 15 | 1971 | - | панель | 5 | 4 | 3624,8 | 2582,3 | 1772,13 | 124 | 835 272,92 | 0 | 0 | 0 | 835 272,92 | 230,43 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 70 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 31 | 1971 | - | кирпич | 5 | 8 | 7821,6 | 5740,6 | 3867,4 | 262 | 1 517 900,25 | 0 | 0 | 0 | 1 517 900,25 | 194,07 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 71 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 33 | 1971 | - | кирпич | 5 | 4 | 4265,4 | 2790,1 | 1890,9 | 135 | 1 471 995,22 | 0 | 0 | 0 | 1 471 995,22 | 345,10 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 72 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 35 | 1971 | - | кирпич | 5 | 4 | 4607,4 | 3337,4 | 2273 | 145 | 785 728,03 | 0 | 0 | 0 | 785 728,03 | 170,54 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 73 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 37 | 1971 | - | панель | 5 | 7 | 4967 | 3748,7 | 2173,2 | 195 | 1 002 870,35 | 0 | 0 | 0 | 1 002 870,35 | 201,91 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 74 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 17 | 1973 | - | панель | 9 | 1 | 2137,3 | 2137,29 | 1357,29 | 90 | 235 248,34 | 0 | 0 | 0 | 235 248,34 | 110,07 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 75 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 1964 | - | кирпич | 2 | 2 | 678,3 | 610,3 | 580,3 | 27 | 182 279,79 | 0 | 0 | 0 | 182 279,79 | 268,73 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 76 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 4 | 1950 | - | дерево | 2 | 1 | 327,2 | 269,2 | 161,6 | 18 | 134 636,35 | 0 | 0 | 0 | 134 636,35 | 411,48 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 77 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 9б | 1963 | - | дерево | 2 | 1 | 368,8 | 342,4 | 159,6 | 21 | 160 422,70 | 0 | 0 | 0 | 160 422,70 | 434,99 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 78 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 14 | 1960 | - | дерево | 2 | 1 | 346,8 | 320,4 | 121,8 | 27 | 153 935,27 | 0 | 0 | 0 | 153 935,27 | 443,87 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 79 | Г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 16 | 1964 | - | дерево | 2 | 1 | 195,61 | 165,86 | 39,5 | 5 | 123 112,90 | 0 | 0 | 0 | 123 112,90 | 629,38 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 80 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 1958 | - | дерево | 2 | 1 | 237,8 | 215,2 | 106,6 | 14 | 130 076,39 | 0 | 0 | 0 | 130 076,39 | 547,00 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 81 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 1958 | - | дерево | 2 | 1 | 235,6 | 211,7 | 165,6 | 12 | 130 076,39 | 0 | 0 | 0 | 130 076,39 | 552,11 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 82 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 1956 | - | кирпич | 2 | 2 | 425,4 | 388,7 | 269,1 | 27 | 191 319,64 | 0 | 0 | 0 | 191 319,64 | 449,74 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| 83 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1916 |  | Кирпич | 2 | 2 | 174,4 | 174,4 | 154 | 8 | 2 383 024,16 | 0 | 0 | 0 | 2 383 024,16 | 13664,13 | 24445 | 30.12.2019 | РО |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  | x | x | x | x | x | 281 049,75 | 223 430,66 | 177 680,40 | 11654 | 79 981 796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 981 796,03 | 284,58 | x | x | x |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению со строительным контролем |  | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 80 368 456,26 |  |  |  | 80 368 456,26 | х | x | x | x |

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. |  | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 441 764,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 764,99 |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 10 889 487,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259,90 | 10 889 487,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 3 955 022,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 280,40 | 3 955 022,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.12 | 239 967,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 967,93 |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.13 | 244 457,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 457,05 |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.14 | 243 270,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 270,70 |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.15 | 928 396,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 396,60 |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.16 | 1 027 698,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027 698,62 |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.17 | 1 021 707,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021 707,01 |
| 10 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.19 | 238 911,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 911,00 |
| 11 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.20 | 223 868,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 868,40 |
| 12 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.21 | 1 234 500,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234 500,25 |
| 13 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.22 | 1 228 630,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228 630,93 |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.23 | 1 220 627,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220 627,14 |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.24 | 1 378 775,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 378 775,81 |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.25 | 1 215 536,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 536,03 |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.26 | 1 515 568,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 515 568,85 |
| 18 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.27 | 1 063 287,34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 287,34 |
| 19 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.27а | 1 046 832,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046 832,33 |
| 20 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.28 | 1 008 012,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 012,85 |
| 21 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.29 | 1 398 648,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 398 648,38 |
| 22 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.4 | 179 307,97 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 307,97 |
| 23 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.40 | 1 190 454,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190 454,74 |
| 24 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.41 | 1 402 446,34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402 446,34 |
| 25 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.42 | 1 414 759,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 414 759,99 |
| 26 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 43 | 1 157 068,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 068,41 |
| 27 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.44 | 1 215 351,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 351,19 |
| 28 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.45 | 526 226,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 226,90 |
| 29 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.5 | 187 732,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 732,42 |
| 30 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.6 | 182 307,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 307,56 |
| 31 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.7 | 184 924,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 924,27 |
| 32 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.8 | 281 978,28 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 978,28 |
| 33 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.9 | 1 281 127,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281 127,32 |
| 34 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 1 678 476,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 678 476,59 |
| 35 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.24 | 919 845,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919 845,19 |
| 36 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 25 | 1 251 099,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251 099,87 |
| 37 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.33 | 847 577,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 577,54 |
| 38 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.34 | 1 036 617,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036 617,21 |
| 39 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д.41А | 1 010 075,73 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 075,73 |
| 40 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 3 | 277 598,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 598,63 |
| 41 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д.41 к. 1 | 1 429 558,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 558,40 |
| 42 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д.41 к. 2 | 1 429 558,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 558,40 |
| 43 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д.24 | 1 805 430,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 805 430,04 |
| 44 | Г. Тихвин, Учебный городок д.5 | 1 037 207,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037 207,52 |
| 45 | Г. Тихвин, Учебный городок д.6 | 1 039 305,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039 305,03 |
| 46 | Г. Тихвин, Учебный городок д.7 | 886 688,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 688,33 |
| 47 | Г. Тихвин,ул. Коммунаров д.8 | 108 373,02 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 373,02 |
| 48 | Г Тихвин,ул.Новгородская, д. 37 | 419 017,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 017,55 |
| 49 | Г. Тихвин, ул. Труда д.28 | 333 048,51 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 048,51 |
| 50 | Г. Тихвин, 4 мкр., д. 11 | 1 803 720,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 803 720,69 |
| 51 | Г. Тихвин, 4 мкр., д. 12 | 1 658 728,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 658 728,70 |
| 52 | Г. Тихвин, Шведский пр., д.3 | 1 653 059,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653 059,54 |
| 53 | Пос. Красава, ул.Больничная, д. 4 | 100 174,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 174,93 |
| 54 | Пос. Красава, ул.Больничная, д. 5 | 97 569,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 569,82 |
| 55 | Пос. Красава, ул.Вокзальная, д. 3 | 422 096,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 096,45 |
| 56 | Пос. Красава, ул.Вокзальная, д. 4 | 381 487,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 487,32 |
| 57 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 4 | 495 313,94 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 313,94 |
| 58 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5 | 490 496,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 496,62 |
| 59 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 101 727,28 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 727,28 |
| 60 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 7 | 533 174,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 174,26 |
| 61 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8 | 445 898,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 898,29 |
| 62 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8А | 72 772,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 772,22 |
| 63 | Г. Тихвин ул. Борисова д. 2 | 1 561 862,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561 862,39 |
| 64 | Г. Тихвин, ул. Плаунская д. 5 | 420 686,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 686,47 |
| 65 | Г. Тихвин, ул. Плаунская д. 7 | 410 936,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 936,89 |
| 66 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 1 | 866 043,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866 043,10 |
| 67 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 2 | 1 066 456,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066 456,59 |
| 68 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 10 | 1 483 556,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483 556,93 |
| 69 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 15 | 835 272,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 272,92 |
| 70 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 31 | 1 517 900,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517 900,25 |
| 71 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 33 | 1 471 995,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471 995,22 |
| 72 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 35 | 785 728,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 728,03 |
| 73 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 37 | 1 002 870,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 002 870,35 |
| 74 | Г. Тихвин 4 микрорайон, д. 17 | 235 248,34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 248,34 |
| 75 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 182 279,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 279,79 |
| 76 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 4 | 134 636,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 636,35 |
| 77 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 9б | 160 422,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 422,70 |
| 78 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 14 | 153 935,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 935,27 |
| 79 | Г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 16 | 123 112,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 112,90 |
| 80 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 130 076,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 076,39 |
| 81 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 130 076,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 076,39 |
| 82 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 191 319,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 319,64 |
| 83 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 | 2 383 024,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,00 | 2 383 024,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  | 79 981 796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 2 383 024,16 | 0,00 | 0,00 | 6 540,30 | 14 844 509,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 62 754 262,13 |
| Осуществление строительного контроля |  | 386 669,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению со строительным контролем |  | 80 368 465,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________