#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 10 ноября 2021 г. 01-2183-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» |
| 21, 0400 ОБ НПА |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 19 августа 2021 года №01-1600-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 19 октября 2020 года №01**-**2026-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»;

- **от 25 февраля 2021 года №01-337-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 19 октября 2020 года №01-2026-а»;

- **от 27 июля 2021 года № 01-1430-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 19 октября 2020 года №01-2026-а (в редакции от 25 февраля 2021 года №01-337-а)».

4. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Кадова Елена Викторовна,

56-188

*СОГЛАСОВАНО:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства* |  | *Корцов А.М.*  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям*  |   | *Федоров П.А.*  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов*  |  | *Суворова С.А.*  |
| *Заведующий общим отделом*  |  | *Савранская И.Г.*  |
| *Заведующий юридическим отделом*  |  | *Максимов В.В.*  |
| *Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства*  |  | *Захаров Р.Н.*  |

*РАССЫЛКА:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дело*  |  | *1 экз.*  |
| *Корцову А.М.*  |   | *1 экз.*  |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства*  |  | *1 экз.*  |
| *Комитет финансов*  |  | *1 экз.*  |
| *Комитет по экономике и инвестициям*  |  | *1 экз.*  |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности*  |  | *1 экз.*  |
| *Отдел по строительству*  |  | *1 экз.*  |
| *ИТОГО:*  |  | *7 экз.*  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 10 ноября 2021г. №01-2183-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТИХВИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по строительству администрации Тихвинского района |
| Участники муниципальной программы | Бюджетные учреждения Тихвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Цель Муниципальной программы  | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации |
| Задачи Муниципальной программы  | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения.Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения.Повышение уровня безопасности движения.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5 проц.;Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 проц. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 223 202,90 тыс.руб., из них:В 2022 году – 83 157,50 тыс.руб.;В 2023 году – 65 522,70 тыс.руб.;В 2024 году – 74 522,70 тыс.руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы** **реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети** **автомобильных дорог Тихвинского** **городского поселения»**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км, из них большая часть - грунтовые дороги (93,3 км).

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспечить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере** **развития сети автомобильных дорог** **Тихвинского городского поселения**

Основной целью Муниципальной программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Приоритетным направлением является реконструкция или капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети, а также превращение грунтовых дорог в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

**2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения**

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- разработка проектно-сметной документации,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

- содержание автомобильных дорог (профилирование грунтовых дорог по сельским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города Тихвина; обработка противогололедным составом (песком) автомобильных дорог местного значения, в зависимости от климатических условий).

**2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

Задачи Программы:

Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения.

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения.

Повышение уровня безопасности движения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

Реализация комплексов проектных и процессных мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы.

***Комплексы проектных мероприятий:***

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов

В рамках комплекса осуществляется:

Мероприятия, направленные на достижение цели «Дорожная сеть».

***Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения».***

В рамках комплекса осуществляется:

- Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по содержанию дорог и искусственных сооружений на них;

- Содержание автомобильных дорог;

- Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий.

***Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»***

В рамках комплекса осуществляется:

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**4. Методика оценки эффективности** **реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным исполнителем программы на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского городского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом.

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Развитие

сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 10 ноября 2021 г. №01-2183-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

 **показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог**

 **Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование показателя**  | **Единица измерения**  | **Значение показателя**  |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | % | 76  | 74  | 72  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 117,2 км (76%).

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 10 ноября 2021 г. №01-2183-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия** **в составе муниципальной программы** **(подпрограммы)**  | **Ответственный****исполнитель, соисполнитель, участник**  | **Годы****реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** |
|  |  |  | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный****бюджет** |
| **1**  | **2**  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Проектная часть** |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»**
 | **Комитет ЖКХ** | **2022** | **2 484,80** | **0,00** | **0,00** | **2 484,80** |
| **2023** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| **2024** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  | Комитет ЖКХ | 2022 | 2 484,80 | 0,00 | 0,00 | 2 484,80 |
| 2023 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2024 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **Итого по проектной части** |  | **2022** | **2 484,80** | **0,00** | **0,00** | **2 484,80** |
| **2023** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| **2024** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|  | **2022-2024** | **6 484,80** | **0,00** | **0,00** | **6 484,80** |
| **Процессная часть** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** | **Комитет ЖКХ** | **2022** | **47 522,70** | **0,00** | **0,00** | **47 522,70** |
| **2023** | **63 522,70** | **0,00** | **0,00** | **63 522,70** |
| **2024** | **72 522,70** | **0,00** | **0,00** | 1. **522,70**
 |
| 1.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2022 | 41 922,70 | 0,00 | 0,00 | 41 922,70 |
| 2023 | 41 922,70 | 0,00 | 0,00 | 41 922,70 |
| 2024 | 41 922,70 | 0,00 | 0,00 | 41 922,70 |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ  | 2022 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 2023 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 2024 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 1.3.Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | Комитет ЖКХ  | 2022 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2023 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| 2024 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»** | **Отв. исполнитель: Комитет ЖКХ****Соисполнитель: отдел по строительству** | **2022** | **33 150,00** | **0,00** | **0,00** | **33 150,00** |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по строительству | 2022 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по процессной части**  |  | **2022** | **80 672,70** | **0,00** | **0,00** | **80 672,70** |
| **2023** | **63 522,70** | **0,00** | **0,00** | **63 522,70** |
| **2024** | **72 522,70** | **0,00** | **0,00** | **72 522,70** |
| **2022-2024** | **216 718,10** | **0,00** | **0,00** | **216 718,10** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** |  | **2022** | **83 157,50** | **0,00** | **0,00** | **83 157,50** |
|  |  | **2023** | **65 522,70** | **0,00** | **0,00** | **65 522,70** |
|  |  | **2024** | **74 522,70** | **0,00** | **0,00** | **74 522,70** |
|  |  | **2022-2024** | **223 202,90** | **0,00** | **0,00** | **223 202,90** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_