#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 30 сентября 2022 г. 01-2202-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года №01-2184-а  |
| 21, 0400, ДО НПА  |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями); постановлением администрации Тихвинского района от 25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» утвержденную постановлением администрации Тихвинского района **от 10 ноября 2021 года №01-2184-а**, следующие изменения:

1.1. **строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации»** паспорта программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации  | **Объем финансирования программы в 2022-2024 гг.** составляет **377 714,90 тыс. руб.**, из них: - 2022 год - 238 786,30 тыс. руб.;- 2023 год - 77 464,30 тыс. руб.;- 2024 год - 61 464,30 тыс. руб. |

1.2. **приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения»»** к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу **пункты 1.1 и 1.3** постановления администрации Тихвинского района **от 28 июня 2022 года №01-1395-а** «#G0О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года №01-2184-а».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава администрации Ю.А.Наумов

Полищук Марина Викторовна,

8 (81367) 78-601

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий общим отделом  | Савранская И.Г. |  |
| / | Заведующий юридическим отделом | Рыстаков Р.С. |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  | Корцов А.М.  |  |
| / | Заместитель главы администрации – председатель комитета по экономике и инвестициям | Мастицкая А.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |  |
| / | Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту | Кадова Е.В. |  |
|  | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер  | Жиркова Л.И. |  |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело  | 1 |  |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства  | 2 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **8** |  |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 30 сентября 2022 г. №01-2202-а

**Приложение №2**

**к муниципальной программе Тихвинского**

**городского поселения «Организация**

**благоустройства территории населённых**

**пунктов Тихвинского городского поселения»,**

**утвержденной постановлением администрации**

**Тихвинского района**

**от 10 ноября 2021 г. №01-2184-а**

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,** **проекта, основного мероприятия**   | **Ответственный** **исполнитель,** **соисполнители,** **участники**   | **Годы** **реализации**   | **Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб.**  |
| **Всего**  | **Федеральный бюджет**  | **Областной бюджет**  | **Местный** **бюджет**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  |
| **Проектная часть**  |
| **1. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов**   | **Ответственный исполнитель:****комитет ЖКХ**  | **2022**  | **160 478,30**  | **92 560,00**  | **57 440,00**  | **10 478,30**  |
|   |   | **2023**  | **5 016,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 016,10**  |
|   |   | **2024**  | **5 016,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 016,10**  |
| 1.1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»    | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ Участники:отдел по строительству,отдел архитектуры  | 2022  | 160 478,30  | 92 560,00  | 57 440,00  | 10 478,30  |
|   |   | 2023  | 5 016,10  | 0,00  | 0,00  | 5 016,10  |
|   |   | 2024  | 5 016,10  | 0,00  | 0,00  | 5 016,10  |
| 1.1.1. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ Участники:отдел по строительству,отдел архитектуры  | 2022  | 117 000,00  | 80 000,00  | 30 000,00  | 7 000,00  |
|   |   | 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   |   | 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.2. Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального, областного и местного бюджетов  |     | 2022  | 43 478,30  | 12 560,00  | 27 440,00  | 3 478,30  |
|   |   | 2023  | 5 016,10  | 0,00  | 0,00  | 5 016,10  |
|   |   | 2024  | 5 016,10  | 0,00  | 0,00  | 5 016,10  |
| **2. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов**   | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ Участники:отдел по строительству,отдел архитектуры  | **2022**  | **405,22**  | **0,00**  | **0,00**  | **405,22**  |
|   |   | **2023**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   |   | **2024**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»   | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ Участники:отдел муниципального контроля  | 2022  | 405,22  | 0,00  | 0,00  | 405,22  |
|   |   | 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   |   | 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов за счёт средств областного и местного бюджетов  |     | 2022  | 405,22  | 0,00  | 0,00  | 405,22  |
|   |   | 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   |   | 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Итого по проектной части:**  |   | **2022**  | **160 883,52**  | **92 560,00**  | **57 440,00**  | **10 883,52**  |
|   |   | **2023**  | **5 016,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 016,10**  |
|   |   | **2024**  | **5 016,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 016,10**  |
|   |   | **2022-2024**  | **170 915,72**  | **92 560,00**  | **57 440,00**  | **20 915,72**  |
| **Процессная часть** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения»**  | **Осн. исполнитель:****комитет ЖКХ**  | **2022**  | **27 591,95**  | **0,00**  | **0,00**  | **27 591,95**  |
|   |   | **2023**  | **26 480,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **26 480,00**  |
|   |   | **2024**  | **26 480,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **26 480,00**  |
| 1.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по благоустройству, озеленению и уборке территорий  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ Участники:МБУ «Зеленый город» | 2022  | 20 386,40  | 0,00  | 0,00  | 20 386,40  |
|   |   | 2023  | 17 680,00  | 0,00  | 0,00  | 17 680,00  |
|   |   | 2024  | 17 680,00  | 0,00  | 0,00  | 17 680,00  |
| 1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству территории Тихвинского городского поселения  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ  | 2022  | 7 205,55  | 0,0  | 0,0  | 7 205,55  |
|   |   | 2023  | 8 800,00  | 0,00  | 0,00  | 8 800,00  |
|   |   | 2024  | 8 800,00  | 0,00  | 0,00  | 8 800,00  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения»**  | **Осн. исполнитель:****комитет ЖКХ**  | **2022**  | **25 838,53**  | **0,00**  | **0,00**  | **25 838,53**  |
|   |   | **2023**  | **40 658,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **40 658,20**  |
|   |   | **2024**  | **24 658,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **24 658,20**  |
| 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по содержанию специализированной службы по вопросам похоронного дела и мест захоронения  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХУчастники:МБУ «Зеленый город» | 2022  | 5 073,50  | 0,00  | 0,00  | 5 073,50  |
|   |   | 2023  | 4 608,20  | 0,00  | 0,00  | 4 608,20  |
|   |   | 2024  | 4 608,20  | 0,00  | 0,00  | 4 608,20  |
| 2.2. Проектирование и строительство объектов мест захоронения  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХСоисполнитель:отдел по строительству  | 2022  | 20 765,03  | 0,00  | 0,00  | 20 765,03  |
|   |   | 2023  | 36 050,00  | 0,00  | 0,00  | 36 050,00  |
|   |   | 2024  | 20 050,00  | 0,00  | 0,00  | 20 050,00  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации»**  | **Осн. исполнитель:****комитет ЖКХ**  | **2022**  | **5 012,43**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 012,43**  |
|   |   | **2023**  | **5 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 000,00**  |
|   |   | **2024**  | **5 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 000,00**  |
| 3.1. Мероприятия по строительству и ремонту объектов ливневой канализации  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ  | 2022  | 1 512,43  | 0,00  | 0,00  | 1 512,43  |
|   |   | 2023  | 1 500,00  | 0,00  | 0,00  | 1 500,00  |
|   |   | 2024  | 1 500,00  | 0,00  | 0,00  | 1 500,00  |
| 3.2. Обслуживание объектов дождевой (ливневой) канализации  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ  | 2022  | 3 500,00  | 0,00  | 0,00  | 3 500,00  |
|   |   | 2023  | 3 500,00  | 0,00  | 0,00  | 3 500,00  |
|   |   | 2024  | 3 500,00  | 0,00  | 0,00  | 3 500,00  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды»** | **Осн. исполнитель:****комитет ЖКХ**  | **2022**  | **18 736,51**  | **0,00**  | **0,00**  | **18 736,51**  |
|   |   | **2023**  | **310,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **310,00**  |
|   |   | **2024**  | **310,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **310,00**  |
| 4.1. Обеспечение других мероприятий, направленных на формирование современной городской среды г. Тихвин  | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ  | 2022  | 3 183,46  | 0,00  | 0,00  | 3 183,46  |
|   |   | 2023  | 310,00  | 0,00  | 0,00  | 310,00  |
|   |   | 2024  | 310,00  | 0,00  | 0,00  | 310,00  |
| 4.2. Мероприятия, направленные на развитие общественной инфраструктуры за счет средств районного бюджета | Осн. исполнитель:комитет ЖКХ  | 2022  | 15 553,05  | 0,00  | 0,00  | 15 553,05  |
|   |   | 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   |   | 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Обращение с отходами»** |  | **2022** | **723,36** | **0,00** | **0,00** | **723,36** |
|  |  | **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по процессной части**  |   | **2022**  | **77 902,78**  | **0,00**  | **0,00**  | **77 902,78** |
|   |   | **2023**  | **72 448,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **72 448,20**  |
|   |   | **2024**  | **56 448,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **56 448,20**  |
|   |   | **2022-2024**  | **206 799,18**  | **0,00**  | **0,00**  | **206 799,18**  |
| **ВСЕГО по муниципальной программе**  |   | **2022**  | **238 786,30**  | **92 560,00**  | **57 440,00**  | **88 786,30**  |
|   |   | **2023**  | **77 464,30**  | **0,00**  | **0,00**  | **77 464,30**  |
|   |   | **2024**  | **61 464,30**  | **0,00**  | **0,00**  | **61 464,30**  |
|   |   | **2022-2024**  | **377 714,90**  | **92 560,00**  | **57 440,00**  | **227 714,90**  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_