#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 октября 2019 г. 01-2429-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» |
| 21, 0400 ОБ НПА |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями); от 23 сентября 2019 года №01-2175-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района **от 15 октября 2018 года №01-2279-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о. главы администрации А.Е. Пчелин

Евпак Елена Анатольевна,

56-188

*СОГЛАСОВАНО:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству* |  | *Наумов Ю.А.* |
| *Заведующий общим отделом* |  | *Савранская И.Г.* |
| *Заведующий юридическим отделом* |  | *Максимов В.В.* |
| *Председатель комитета ЖКХ* |  | *Корцов А.М.* |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов* |  | *Суворова С.А.* |
| *Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства* |  | *Громова Е.В.* |
| *Председатель комитета по экономике и инвестициям* |  | *Федоров П.А.* |

*РАССЫЛКА:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дело* |  | *1 экз.* |
| *Наумову Ю.А.* |  | *1 экз.* |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства* |  | *1 экз.* |
| *Комитет финансов* |  | *1 экз.* |
| *Комитет по экономике и инвестициям* |  | *1 экз.* |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности* |  | *1 экз.* |
| *Отдел по строительству* |  | *1 экз.* |
| *ИТОГО:* |  | *7 экз.* |

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 15 октября 2019г. №01-2429-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (далее - Муниципальная программа) |
| Ответственные исполнители Муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района; отдел по строительству администрации Тихвинского района. |
| Цель Муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации |
| Задачи Муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.  Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.  Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения.  Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения.  Повышение уровня безопасности движения.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: **312 186,1 тысяч рублей.**  Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет **312 186,1 тысяч рублей,** в том числе:   * за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 312 186,1 тысяч рублей;   в том числе по годам:  **в 2020 году** – **120 778,90** тысяч рублей, из них:   * за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 120 778,90 тысяч рублей;   **в 2021 году** **89 703,6** тысяч рублей, из них:   * за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 89 703,6 тысяч рублей;   **в 2022 году** – **101 703,6** тысяч рублей, из них:  - за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 101 703,6 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;  Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5 проц.;  Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 проц. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км, из них большая часть - грунтовые дороги (93,3 км).

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспечить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

**2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения**

Основной целью Муниципальной программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Приоритетным направлением является реконструкция или капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети, а также превращение грунтовых дорог в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

**2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения**

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- разработка проектно-сметной документации,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

- содержание автомобильных дорог (профилирование грунтовых дорог по сельским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города Тихвина; обработка противогололедным составом (песком) автомобильных дорог местного значения, в зависимости от климатических условий).

**2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**.

Задачи Программы:

Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения.

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения.

Повышение уровня безопасности движения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

**2.3. Основные мероприятия** **муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**.

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

**2.4. Показатели (индикаторы) реализации** **муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»:**

- повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложены в приложении №1.

**3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»** составляет **332 778,90 тысяч рублей**

Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет **312 186,1 тысяч рублей,** в том числе:

* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 312 186,1 тысяч рублей;

в том числе по годам:

**в 2020 году** – **120 778,90** тысяч рублей, из них:

* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 120 778,90 тысяч рублей;

**в 2021 году** – **89 703,6** тысяч рублей, из них:

* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 89 703,6 тысяч рублей;

**в 2022 году** – **101 703,6** тысяч рублей, из них:

- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 101 703,6 тысяч рублей.

**4. План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложен в приложении №2.**

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (с изменениями).

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2429-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог**

**Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0№  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 76 | 78 | 80 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 117,2 км (76%).

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2429-а

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог** **Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (ТГП) | Прочие  источники  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2020 | 39 803,60 |  |  | 39 803,60 |  |
|  |  | 2021 | 39 803,60 | - | - | 39 803,60 |  |
|  |  | 2022 | 39 803,60 | - | - | 39 803,60 |  |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2020 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 |  |
|  |  | 2021 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 |  |
|  |  | 2022 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 |  |
| 1.3.Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и улиц г.Тихвина (в т.ч. за счет средств бюджета Тихвинского района) | Комитет ЖКХ | 2020 | 51 000,00 |  |  | 51 000,00 |  |
|  |  | 2021 | 36 000,00 | - | - | 36 000,00 |  |
|  |  | 2022 | 48 000,00 | - | - | 48 000,00 |  |
| **Итого по основному мероприятию 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** |  | **2020** | **94 803,60** |  |  | **94 803,60** |  |
|  |  | **2021** | **79 803,60** | - | - | **79 803,60** |  |
|  |  | **2022** | **101 703,60** | - | - | **101 703,60** |  |
|  |  | **2020-2022** | **266 410,80** | - | - | **266 410,80** |  |
| **Основное мероприятие2 « Строительство и реконструкция автомобильных дорог»** | | | | | | | | |
| 2.1. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по строительству | 2020 | 3 975,30 |  |  | 3 975,30 |  |
|  |  | 2021 | 2 900,00 | - | - | 2 900,00 |  |
|  |  | 2022 | 2 900,00 | - | - | 2 900,00 |  |
| **Итого по основному мероприятию 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»** |  | **2020** | **3 975,30** |  |  | **3 975,30** |  |
|  |  | **2021** | **2 900,0** |  |  | **2 900,0** |  |
|  |  | **2022** | **2 900,0** |  |  | **2 900,0** |  |
|  |  | **2020-2022** | **9 775,3** |  |  | **9 775,3** |  |
| **Основное мероприятие 3 «Ремонт автомобильных мостов»** | | | | | | | | |
| 3.1. Выполнение работ по ремонту автомобильных мостов | Отдел по строительству | 2020 | 22 000,00 |  |  | 22 000,0 |  |
|  |  | 2021 | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 |  |
|  |  | 2022 | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 |  |
| **Итого по основному мероприятию 3 «Ремонт автомобильных мостов»** |  | **2020** | **22 000,0** |  |  | **22 000,00** |  |
|  |  | **2021** | **7 000,00** |  |  | **7 000,00** |  |
|  |  | **2022** | **7 000,00** |  |  | **7 000,00** |  |
|  |  | **2020-2021** | **36 000,00** |  |  | **36 000,00** |  |
| **Всего муниципальная программа** |  | **2020** | **120 778,90** |  |  | **120 778,90** |  |
|  |  | **2021** | **89 703,60** |  |  | **89 703,60** |  |
|  |  | **2022** | **101 703,60** |  |  | **101 703,60** |  |
|  |  | **2020-2022** | **312 186,10** |  |  | **312 186,10** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_