#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 октября 2019 г. 01-2430-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» |

21.0400 ДО.НПА

В целях создания условий для повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 23 сентября 2019 года №01-2175-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 15 октября 2018 года №01-2281-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»;

- **от 12 марта 2019 года №01-461-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2018 года №01-2281-а».

4. Постановление вступает в силу **с 1 января 2020 года**.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о.главы администрации А.Е.Пчелин

Евпак Елена Анатольевна,

56-188

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по коммунальному  хозяйству и строительству | Наумов Ю.А. |  |
| Заместитель главы администрации – председатель  комитета финансов | Суворова С.А. |  |
| Председатель комитета жилищно-коммунального  хозяйства | Корцов А.М. |  |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |
| Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
| Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному  хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства | Громова Е.В. |  |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Наумову А.Ю. | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **6** |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2430-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Тихвинского городского поселения**

«**Повышение безопасности дорожного движения**

**в Тихвинском городском поселении»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

«**Повышение безопасности дорожного движения**

**в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  Муниципальной программы | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» (далее - Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  Муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Цель  Муниципальной программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) |
| Задачи  Муниципальной программы | повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые индикаторы  и показатели  Муниципальной программы | сокращение количества ДТП с пострадавшими;  установка дорожного ограждения |
| Сроки реализации  Муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы  бюджетных ассигнований  Муниципальной программы | Итого по программе, бюджет Тихвинского городского поселения: **48 329,20** **тысяч рублей**, в том числе по годам:  2020 год –**16 329,20 тысяч рублей**;  2021 год - **16 000,00 тысяч рублей**;  2022 год - **16 000,00 тысяч рублей** |
| Ожидаемые результаты  реализации  Муниципальной программы | Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»**

**1. Общая характеристика проблемы**

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийности), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются наезд на пешеходов, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В настоящее время в городе происходит более 70% всех ДТП.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, в условиях дефицита бюджета и значительных обязательств существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

**2. Цели муниципальной политики в области повышения безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении**

Основной целью Муниципальной программы является реализация мероприятий по сокращению ДТП.

**2.1. Основные мероприятия муниципальной политики в области повышения безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении**

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами.

- Повышение уровня безопасности движения.

**2.2. Цели и задачи Муниципальной программы**

Цель Муниципальной программы:

Сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Задачи Муниципальной программы:

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

**2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы**

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- установка дорожного ограждения.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации Муниципальной программы изложены **в приложении №1 к Муниципальной программе**.

**2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы**

Сроки реализации Муниципальной программы - 2020 - 2022 годы.

Реализация Муниципальной программы позволит сократить аварийность на участках концентрации ДТП на 5%.

**3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» составляет – **48 329,20 тысяч рублей**, в том числе по годам:

2020 год – **16 329,20 тысяч рублей**;

2021 год - **16 000,00 тысяч рублей**;

2022 год - **16 000,00 тысяч рублей**

**4. План реализации Муниципальной программы изложен в приложении №2 к Муниципальной программе**

**5. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (с изменениями).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ответственным исполнителем программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения

в Тихвинском городском поселении», утвержденной

постановлением администрации Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2430-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности**

**дорожного** **движения в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
|  |  |  | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1.** | Сокращение количества ДТП с пострадавшими (в %) к предыдущему году | % | 5 | 5 | 5 |
| **2.** | Установка дорожного ограждения | м.п. | 70 | 70 | 70 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения

в Тихвинском городском поселении», утвержденной

постановлением администрации Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2430-а

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия**  **в составе муниципальной программы (подпрограммы)** | | | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы**  **реализации** | **Оценка расходов**  **(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | | |
| **Всего** | **Федеральный**  **бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет (ТГП)** | **Прочие**  **источники**  **финансирования** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Основное мероприятие 1 «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий**  **инженерными методами»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | | |  | 2020 | 5 229,20 | 0,00 | 0,00 | 5 229,20 |  | |
|  | | |  | 2021 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | |
|  | | |  | 2022 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | |
| 1.2. Устройство (обустройство) пешеходных переходов | | | Комитет ЖКХ | 2020 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | |
|  | | |  | 2021 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | |
|  | | |  | 2022 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | |
| 1.3. Устройство (обустройство) автобусных остановок | | | Комитет ЖКХ | 2020 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |  | |
|  | | |  | 2021 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  | |
|  | | |  | 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  | |
| **Итого по основному мероприятию 1**  **«Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»** | | |  | **2020** | **12 329,20** | 0,00 | 0,00 | **12 329,20** |  | |
|  | | |  | **2021** | **12 000,00** | 0,00 | 0,00 | **12 000,00** |  | |
|  | | |  | **2022** | **12 000,00** | 0,00 | 0,00 | **12 000,00** |  | |
|  | | |  | **2020 - 2022** | **36 329,20** | 0,00 | 0,00 | **36 329,20** |  | |
| **Основное мероприятие 2 «Повышение уровня безопасности движения»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности движения на автомобильных дорогах | | Комитет ЖКХ | | 2020 | 4 000,000 | 0,00 | 0,00 | 4 000,000 | |  |
|  | |  | | 2021 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |  |
|  | |  | | 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |  |
| **Итого по основному мероприятию 2** **«Повышение уровня безопасности движения»** | |  | | **2020** | **4 000,00** | 0,00 | 0,00 | **4 000,00** | |  |
|  | |  | | **2021** | **4 000,00** | 0,00 | 0,00 | **4 000,00** | |  |
|  | |  | | **2022** | **4 000,00** | 0,00 | 0,00 | **4 000,00** | |  |
|  | |  | | **2020 - 2022** | **12 000,00** | 0,00 | 0,00 | **12 000,00** | |  |
| **ИТОГО**  **по Муниципальной программе** | |  | | **2020** | **16 329,20** | 0,00 | 0,00 | **16 329,20** | |  |
|  | |  | | **2021** | **16 000,00** | 0,00 | 0,00 | **16 000,00** | |  |
|  |  | | | **2022** | **16 000,00** | 0,00 | 0,00 | **16 000,00** | |  |
|  |  | | | **2020-2022** | **48 329,20** | 0,00 | 0,00 | **48 329,20** | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_