#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 октября 2023 г. 01-2727-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» |
| 21,0400 ДО НПА |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 29 августа 2023 года 01-2210-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 8 ноября 2022 года № 01-2483-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»;

- **от 21 июля 2023 года № 01-1895-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 8 ноября 2022 года № 01-2483-а.

1. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Топорищев Игорь Сергеевич,

56-188

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства |  | Корцов А.М. |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | Захаров Р.Н. |
| Заведующий общим отделом |  | Савранская И.Г. |
| Заведующий юридическим отделом |  | Павличенко И.С. |
| Заместитель главы администрации- председатель комитета финансов |  | Суворова С.А. |
| И.о. заместителя главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям |  | Петров И.В. |
| Заведующий отделом по строительству |  | Голубев А.Л. |
| Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчетности - главный бухгалтер |  | Бодрова Л.Г. |

РАССЫЛКА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| ИТОГО: | 7 |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2727-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района (далее – комитет ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по строительству администрации Тихвинского района |
| Участники муниципальной программы | Бюджетные учреждения Тихвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Нет |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.  Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.  Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения.  Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения.  Повышение уровня безопасности движения.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (приложение №1) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 236 701,21 тыс.руб., из них:  В 2024 году – 92 552,83 тыс.руб.;  В 2025 году – 72 958,55 тыс.руб.;  В 2026 году – 71 189,83 тыс.руб.  (приложение № 2) |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы** **реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети** **автомобильных дорог Тихвинского** **городского поселения»**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского городского поселения составляет 153 км, из них большая часть - грунтовые дороги (92,4 км).

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспечить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере** **развития сети автомобильных дорог** **Тихвинского городского поселения**

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Приоритетным направлением является сохранение существующей дорожной сети муниципального образования, улучшения ее транспортно-эксплуатационного состояния путем проведения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2.1. Основные направления муниципальной политики в области**

**развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения**

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- разработка проектно-сметной документации,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

- содержание автомобильных дорог (профилирование грунтовых дорог по сельским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города Тихвина; обработка противогололедным составом (песком) автомобильных дорог местного значения, в зависимости от климатических условий).

**2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

Задачи муниципальной программы:

Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения.

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения.

Повышение уровня безопасности движения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

Реализация комплексов проектных и процессных мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы.

***Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения».***

В рамках комплекса осуществляется:

- Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по содержанию дорог и искусственных сооружений на них;

- Содержание автомобильных дорог;

- Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий;

- Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, улиц и дворовых территорий г. Тихвина - за счет средств районного бюджета.

***Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»***

В рамках комплекса осуществляется:

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**4. Методика оценки эффективности** **реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным исполнителем программы на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского городского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом.

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2727-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 24 | 23 | 22 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 153 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 37,5 км (24,5 %).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2727-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы**  **реализации** | **Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.** | | | |
|  |  |  | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Проектная часть** | | | | | | |
| **1. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | **Комитет ЖКХ** | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2025** | **2 768,72** | **0,00** | **0,00** | **2 768,72** |
|  | **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (софинансирование) | Комитет ЖКХ | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 | 2 768,72 | 0,00 | 0,00 | 2 768,72 |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по проектной части** |  | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **2025** | **2 768,72** | **0,00** | **0,00** | **2 768,72** |
|  |  | **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **2024-2026** | **2 768,72** | **0,00** | **0,00** | **2 768,72** |
| **Процессная часть** | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** | **Комитет ЖКХ** | **2024** | **81 389,83** | **0,00** | **0,00** | **81 389,83** |
| **2025** | **70 189,83** | **0,00** | **0,00** | **70 189,83** |
| **2026** | **71 189,83** | **0,00** | **0,00** | **71 189,83** |
| 1.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2024 | 55 689,83 | 0,00 | 0,00 | 55 689,83 |
| 2025 | 55 689,83 | 0,00 | 0,00 | 55 689,83 |
| 2026 | 55 689,83 | 0,00 | 0,00 | 55 689,83 |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2024 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2025 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2026 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3. Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | Комитет ЖКХ | 2024 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| 2025 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 2026 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных мостов»** | Отдел по строительству | 2024 | 11 163,00 | 0,00 | 0,00 | 11 163,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Выполнение работ по ремонту автомобильных мостов | Отдел по строительству | 2024 | 11 163,00 | 0,00 | 0,00 | 11 163,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по процессной части** |  | **2024** | **92 552,83** | **0,00** | **0,00** | **92 552,83** |
| **2025** | **70 189,83** | **0,00** | **0,00** | **70 189,83** |
| **2026** | **71 189,83** | **0,00** | **0,00** | **71 189,83** |
| **2024-2026** | **233 932,49** | **0,00** | **0,00** | **233 932,49** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** |  | **2024** | **92 552,83** | **0,00** | **0,00** | **92 552,83** |
|  |  | **2025** | **72 958,55** | **0,00** | **0,00** | **72 958,55** |
|  |  | **2026** | **71 189,83** | **0,00** | **0,00** | **71 189,83** |
|  |  | **2024-2026** | **236 701,21** | **0,00** | **0,00** | **236 701,21** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_