#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 декабря 2018г. 01-2915-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2018 года №01-2284-а |
| 21, 0400 ОБ НПА |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями), постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района **от 15 октября 2018 года №01-2284-а**, следующие изменения:

1.1. строку «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет **128398,70 тыс. руб**., в том числе:  Подпрограмма 1 **«Организация благоустройства»** - **101916,70 тыс. руб**.  Подпрограмма 2 **«Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы»** - **12340,00 тыс. руб.**  Подпрограмма 3 **«Охрана окружающей среды» - 14142,00 тыс. руб.**  Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет **128398,70 тыс. руб**., в том числе по годам средства местного бюджета:  - 2019 год – 50035,70 тыс. руб.  - 2020 год – 37639,00 тыс. руб.  - 2021 год – 37639,00 тыс. руб.  - 2022 год – 3085,00 тыс. руб. |

1.2. пункт 4. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:

**«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет **128398,70 тыс. руб.,** в том числе:

* Подпрограмма **«Организация благоустройства»** - **101916,70 тыс. руб**.
* Подпрограмма **«Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы»** - **12340,00 тыс. руб.**
* Подпрограмма **«Охрана окружающей среды» - 14142,00 тыс. руб.**

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет **128398,70 тыс. руб.,** в том числе по годам средства местного бюджета:

- 2019 год – 50035,70 тыс. руб.

- 2020 год – 37639,00 тыс. руб.

- 2021 год – 37639,00 тыс. руб.

- 2022 год – 3085,00 тыс. руб.»;

1.3. строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта **подпрограммы «Организация благоустройства»** муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы составляет **101916,70 тыс. руб.**, из них: местный бюджет:  - 2019 год – **42236,70** тыс. руб.  - 2020 год – **29840,00** тыс. руб.  - 2021 год – **29840,00** тыс. руб. |

1.4. **Приложение №2** «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» к муниципальной программе «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации В.В. Пастухова

Зиннер Яна Павловна,

78-601

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заведующий общим отделом* | *Савранская И.Г.* |  |
| *Заведующий юридическим отделом* | *Максимов В.В.* |  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов* | *Суворова С.А.* |  |
| *Заместитель главы администрации* | *Наумов Ю.А.* |  |
| *Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства* | *Корцов А.М.* |  |
| *Председатель комитета по экономике и инвестициям* | *Федоров П.А.* |  |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дело* | | *1* | |  |
| *Наумову Ю.А.* | | *1* | |  |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства* | | *3* | |  |
| *Отдел по строительству* | | *1* | |  |
| *Комитет финансов* | | *1* | |  |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности* | | *1* | |  |
| *Комитет по экономике и инвестициям* | | *1* | |  |
| ***ИТОГО:*** | ***9*** | |  | |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 27 декабря 2018 г. №01-2915-а

**Приложение №2**

**к муниципальной программе Тихвинского**

**городского поселения «Организация**

**благоустройства территории населенных**

**пунктов Тихвинского городского** **поселения»**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,**  **мероприятия в составе МП** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Годы**  **реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** | **Прочие**  **источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1. Организация благоустройства** | | | | | | | |
| **1.1. Основное мероприятие "Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **32446,70** |  |  | **32446,70** |  |
| **2020** | **21050,00** |  |  | **21050,00** |  |
| **2021** | **21050,00** |  |  | **21050,00** |  |
| 1.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 16492,30 |  |  | 16492,30 |  |
| 2020 | 13800,00 |  |  | 13800,00 |  |
| 2021 | 13800,00 |  |  | 13800,00 |  |
| 1.1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 6650,00 |  |  | 6650,00 |  |
| 2020 | 6650,00 |  |  | 6650,00 |  |
| 2021 | 6650,00 |  |  | 6650,00 |  |
| 1.1.3. Ремонт пешеходных мостов Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2019 | 257,00 |  |  | 257,00 |  |
| 1.1.4. Праздничное оформление городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
| 2020 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
| 2021 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
| 1.1.5. Пешеходные коммуникации и транспортные проезды | Отдел по строительству | 2019 | 8447,40 |  |  | 8447,40 |  |
| **1.2. Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения "** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | **2019** | **1290,00** |  |  | **1290,00** |  |
| **2020** | **1290,00** |  |  | **1290,00** |  |
| **2021** | **1290,00** |  |  | **1290,00** |  |
| 1.2.1. Мероприятия в области организации содержания мест захоронения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 290,00 |  |  | 290,00 |  |
| 2020 | 290,00 |  |  | 290,00 |  |
| 2021 | 290,00 |  |  | 290,00 |  |
| 1.2.2. Проектирование объектов мест захоронение | Отдел по строительству | 2019 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 2020 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 2021 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| **1.3. Основное мероприятие "Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации"** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | **2019** | **8500,00** |  |  | **8500,00** |  |
| **2020** | **7500,00** |  |  | **7500,00** |  |
| **2021** | **7500,00** |  |  | **7500,00** |  |
| 1.3.1. Мероприятия по строительству и ремонту объектов ливневой канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |
| 2020 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 2021 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 1.3.2. Обслуживание объектов дождевой (ливневой) канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
| 2020 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
| 2021 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
| **Итого по Подпрограмме "Организация благоустройства"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **42236,70** |  |  | **42236,70** |  |
| **2020** | **29840,00** |  |  | **29840,00** |  |
| **2021** | **29840,00** |  |  | **29840,00** |  |
| **2019-2021** | **101916,70** |  |  | **101916,70** |  |
| **Подпрограмма 2. Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы** | | | | | | | |
| **2.1. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **2000,00** |  |  | **2000,00** |  |
| **2020** | **2000,00** |  |  | **2000,00** |  |
| **2021** | **2000,00** |  |  | **2000,00** |  |
| **2022** | **2000,00** |  |  | **2000,00** |  |
| 2.1.1. Поддержка муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках благоустройства дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 2020 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 2021 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 2022 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| **2.2. Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | 2019 | **700,00** |  |  | **700,00** |  |
| 2020 | **700,00** |  |  | **700,00** |  |
| 2021 | **700,00** |  |  | **700,00** |  |
| 2022 | **700,00** |  |  | **700,00** |  |
| 2.2.1. Поддержка муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках благоустройства общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 2020 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 2021 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 2022 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| **2.3. Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на формирование комфортной городской среды"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **385,00** |  |  | **385,00** |  |
| **2020** | **385,00** |  |  | **385,00** |  |
| **2021** | **385,00** |  |  | **385,00** |  |
| **2022** | **385,00** |  |  | **385,00** |  |
| 2.3.1.Обеспечение других мероприятий, направленных на формирование комфортной городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
| 2020 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
| 2021 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
| 2022 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
| **Итого по Подпрограмме "Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **3085,00** |  |  | **3085,00** |  |
| **2020** | **3085,00** |  |  | **3085,00** |  |
| **2021** | **3085,00** |  |  | **3085,00** |  |
| **2022** | **3085,00** |  |  | **3085,00** |  |
| **2019-2022** | **12340,00** |  |  | **12340,00** |  |
| **Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды** | | | | | | | |
| **3.1. Основное мероприятие «Обращение с отходами»** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | **2019** | **4714,00** |  |  | **4714,00** |  |
| **2020** | **4714,00** |  |  | **4714,00** |  |
| **2021** | **4714,00** |  |  | **4714,00** |  |
| 3.1.1. Мероприятия в области обращения с отходами | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
| 2020 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
| 2021 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
| **Итого по Подпрограмме «Охрана окружающей среды»** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **4714,00** |  |  | **4714,00** |  |
| **2020** | **4714,00** |  |  | **4714,00** |  |
| **2021** | **4714,00** |  |  | **4714,00** |  |
| **2019-2021** | **14142,00** |  |  | **14142,00** |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского городского поселения "Организация благоустройства на территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения "** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2019** | **50035,70** |  |  | **50035,70** |  |
| **2020** | **37639,00** |  |  | **37639,00** |  |
| **2021** | **37639,00** |  |  | **37639,00** |  |
| **2022** | **3085,00** |  |  | **3085,00** |  |
| **2019-2022** | **128398,70** |  |  | **128398,70** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_